Приложение № 1

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 25.10.2013 № 2384-ПГ

Паспорт

долгосрочной целевой программы муниципального образования «Сергиево - Посадский муниципальный район Московской области» «Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района

на  2012-2014 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа муниципального образования «Сергиево – Посадский муниципальный район Московской области» «Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района на 2012-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановление Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1071/32 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы»; Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Сергиево-Посадский район Московской области», их формирования и реализации». утвержденный Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 09.12.2011 № 1760-ПГ |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |
| Разработчик Программы | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. |
| Цель Программы | Обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование. Ликвидация к 2015 году очереди в дошкольные образовательные учреждения в Сергиево-Посадском муниципальном районе. |
| Задачи Программы | 1. Рациональное использование помещений действующих дошкольных образовательных учреждений; 2. Капитальный ремонт зданий дошкольных учреждений для использования по прямому назначению; 3. Строительство зданий новых дошкольных образовательных учреждений; 4. Развитие государственно - частного партнерства. |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2014 годы |
| Исполнители Программы | -управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района; - управление архитектуры и градостроительства; - управление муниципальной собственности и инвестиционного развития; - организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом Московской области от 22.07.2005 №196/2005-ОЗ «О закупках и поставках продукции для государственных нужд Московской области». |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы на 2012-2014 гг. всего 1 161 004,62 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год – 64 136,7 тыс. руб. 2013 год - 417 167,92 тыс. руб. 2014 год – 679 700, тыс. руб. Из них по источникам: Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, всего 145 661,6 руб., в том числе по годам: 2012 год – 4 489,5 тыс. руб. 2013 год – 42 472,1 тыс. руб. 2014 год – 98 700,0 тыс. руб Средства бюджета Московской области, всего 909 026,52 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год – 59 647,2 тыс. руб. 2013 год - 268 379,32 тыс. руб. 2014 год – 581 000,0 тыс. руб. Средства федерального, всего 106 316,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год – 0,0 тыс. руб. 2013 год - 106 316,5 тыс. руб. 2014 год – 0,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы) | 1. Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях к 2015 году на 1900 мест. 2. Ликвидация очередности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района к 2015 году; |

Заместитель Главы администрации муниципального

района-начальник управления образования					О.К.Дударева

Приложение № 2

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 25.10.2013 № 2384-ПГ

## «IV. Планируемые количественные и качественные

показатели эффективности реализации Программы.

| № п/п | Задачи программы | Показатели, характеризующие достижение цели | Мероприятия | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | Единица измерения | Базовое значение показателя на 01.07.2012 | Планируемое значение показателя по годам реализации (ввод дополнительных мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Московской области | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | Федеральный бюджет |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Рациональное использование помещений действующих дошкольных образовательных учреждений; | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | 2012 год – введение дополнительных групп на 120 мест 2013 год введение дополнительных групп на 175 мест | 15 690,0 | 821,0 | 0,0 | мест | 0,00 | 120,0 | 295,0 | 295,0 |
| 2 | Ремонт зданий дошкольных учреждений для использования по прямому назначению | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | 2012 год - ремонт бывшего здания начальной школы № 8 в г.Пересвет 2013 год- - ремонт бывшего здания начальной школы № 30 г. Сергиев Посад; - ремонт детского сада пос. Заречный сельское поселение Лозовское; - ремонт детского сада № 23 г.Сергиев Посад. | 169 655,0 | 5 694,0 | 0,0 | мест | 0,00 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 3. | Строительство зданий новых дошкольных образовательных учреждений, | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | 2012 -2013 год – строительство детского сада в г. Хотьково. 2013 год – - проведение проектно-изыскательских работ и строительство детского сада в м-не «Северный-5» г.Сергиев Посад; - строительство детского сада в м-не «Северный-5» г.Сергиев Посад; 2014 год – строительство пристройки к МБДОУ № 7,30; -строительство детского сада на пос. «Лакокраска» г.Сергиев Посад; -строительство детского сада г. Краснозаводск; - строительство детского сада м-не «Зубачево»г.Сергиев Посад | 722702,52 | 138981,0 | 106 316,5 | мест | 0,0 | 0 | 250,0 | 1210,0 |
| 4. | Развитие государственно-частного партнерства | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | 2013 год – участие в программе «Билдинг-сад» 2014 год – создание частных детских садов | 979,0 | 165,6 |  | мест | 0,0 | 64 | 64 | 114,0 |
| 5. | Все задачи | Ликвидация очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района к 2015 году | Все мероприятия Программы |  |  |  |  | 1305 | 1305 | 584 | 0 |

Заместитель Главы администрации муниципального района-

начальник управления образования										О.К.Дударева

## Приложение № 3

## к постановлению Главы

## Сергиево-Посадского

## муниципального района

## от 25.10.2013 № 2384-ПГ

## «VI. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования.

Финансирование утвержденной Программы реализуется за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района в объемах, установленных решением Сергиево-Посадского муниципального района о бюджете Сергиево-Посадского муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), субсидий из федерального бюджета и бюджета Московской области на реализацию Программ, аналогичных с федеральными, областными, долгосрочными целевыми программами, субвенций из бюджета Московской области, а также за счет средств иных привлекаемых для реализации Программы источников.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района может ежегодно уточняться в соответствии с Решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год.

В целом на реализацию Программы необходимо всего 1 161 004,62 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2012 год – 64 136,7 тыс. руб.

2013 год -  417 167, 92 тыс. руб.

2014 год –  679 700,0 тыс. руб.

Из них по источникам:

Средства Сергиево-Посадского муниципального района всего 145 661,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год – 4 489,5 тыс. руб.

2013 год – 42 472,1 тыс. руб.

2014 год – 98 700,0 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области, всего 909 026,52 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год – 59 647,2 тыс. руб.

2013 год -  268 379,32 тыс. руб.

2014 год – 581 000,0 тыс. руб

Средства федерального бюджета, всего 106 316,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год – 0,0 тыс. руб.

2013 год -  106 316,5 тыс. руб.

2014 год – 0,0 тыс. руб.»

Заместитель Главы администрации муниципального

района-начальник управления образования					О.К.Дударева

Приложение № 4

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 25.10.2013 № 2384-ПГ

«Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения Сергиево - Посадского муниципального района на 2012-2014 годы »

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансировании по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Рациональное использование помещений действующих дошкольных образовательных учреждений. |
| 1.1. | Открытие шести дополнительных групп в дошкольных учреждениях (120 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2012 | 115,0 1 580,0 | 115,0 1 580,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Управление образования |
| 1.2. | Открытие дополнительных групп в дошкольных учреждениях | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2013 | 706,0 14 110,0 | 0,0 0,0 | 706,0 14 110,0 | 0,0 0,0 | Управление образования |
| 1.3 | Итого по разделу: | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2012-2013 | 821,0 15 690,0 | 115,0 1 580,0 | 706,0 14 110,0 | 0,0 0,0 |  |
| Раздел 2. Ремонт зданий дошкольных учреждений для использования по прямому назначению. |
| 2.1 | Ремонт бывшего здания начальной школы в г. Пересвет для детского сада (150 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2012 | 1 094,0 28 655,0 | 1 094,0 28 655,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Управление образования |
| 2.2 | Ремонт начальной школы № 30 в г. Сергиев Посад (115мест) | Средства бюджета Сергиево- Посадского муниципального района. Средства бюджета Московской области | 2014 | 1 500,0 55 000,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 1 500,0 55 000,0 | Управление образования. |
| 2.3 | Ремонт детского сада в пос. Заречный ( 80 мест) | Средства бюджета Сергиево- Посадского муниципального района. Средства бюджета Московской области | 2014 | 1 600,0 16 000 ,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 1 600,0 16 000,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития. |
| 2.4 | Ремонт детского сада № 23 в г. Сергиев Посад (75 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района. Средства бюджета Московской области | 2014 | 1 500,0 70 000,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 1 500,0 70 000,0 | Управление образования |
| 2.5 | Итого по разделу: | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2012-2014 | 5 694,0 169 655,0 | 1 094,0 28 655,0 | 0,0 0,0 | 4 600,0 141 000,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития |
| Раздел 3. Строительство зданий новых дошкольных образовательных учреждений. |
| 3.1 | Строительство детского сада в г. Хотьково. (250 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета | 2012-2013 | 22 500,0 96183,52 106 316,50 | 3 260,5 29 344,2 0,0 | 19 239,5 66 839,32 106 316,50 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития |
| 3.2. | Проведение проектно-изыскательских работ для строительства нового ДОУ с бассейном в г.Сергиев Посад, Северный-5 (280 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2012-2013 | 2 481,0 6 519,0 | 0,0 0,0 | 2 481,0 6 519,0 | 0,0 0,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития |
| 3.3 | Строительство нового ДОУ с бассейном в г.Сергиев Посад, Северный-5 (280 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2013 | 70 000,0 180 000,0 | 0,0 0,0 | 20 000,0 180 000,0 | 50 000,0 0,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития |
| 3.4. | Проведение проектно-изыскательских работ для строительства двух новых ДОУ с бассейнами (300 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2013 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития |
| 3.5. | Строительство пристройки к ДОУ №7 г. Сергиев Посад (80 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2014 | 10 000,0 100 000,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 10 000,0 100 000,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития |
| 3.6. | Строительство пристройки к ДОУ № 30г. Сергиев Посад (80 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2014 | 10 000,0 100 000,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 10 000,0 100 000,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития |
| 3.7. | Строительство детского сада в г. Сергиев Посад пос. Лакокраска. (120 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2014 | 12 000,0 120 000,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 12 000,0 120 000,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития |
| 3.8. | Строительство детского сада г. Краснозаводск (120 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2014 | 12 000,0 120 000,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 12 000,0 120 000,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития |
| 3.8 | Итого по разделу: | Средства Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета | 2012-2014 | 138 981,0 722 702,52 106 316,50 | 3 260,50 29 344,20 0,0 | 41 720,50 253 358,32 106 316,50 | 94 000,0 440 000,0 0,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития |
| Раздел 4. Развитие государственно - частного партнерства |
| 4.1 | Участие в программе « Билдинг- сад» ( 50 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и др. внебюджетные средства Средства бюджета Московской области | 2012-2014 | 65,6 979,0 | 20,0 68,0 | 45,6 911,0 | 0,0 0,0 | Управление образования |
| 4.2 | Создание частных детских садов (50 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и др. внебюджетные средства | 2014 | 100 ,0 | 0,0 | 0,0 | 100 ,0 | Управление образования |
| 4.3 | Итого по разделу: | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и др. внебюджетные средства Средства бюджета Московской области | 2013-2014 | 165,6 979,0 | 20,0 68,0 | 45,6 911,0 | 100,0 0,0 | Управление образования |
|  | Итого по Программе: | Всего: Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета | 2012-2014 | 1161004,62 145 661,6 909 026,52 106 316,5 | 64 136,7 4 489,5 59 647,2 0,0 | 417 167,92 42 472,1 268 379,32 106 316,5 | 679 700,0 98 700,0 581 000,0 0,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития |

Заместитель Главы администрации муниципального района-

начальник управления образования															О.К.Дударева