Утверждена

постановлением Главы

Сергиево-Посадского муниципального района

от «____»___________№_______

Паспорт
Муниципальной программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области» (далее в тексте — Программа). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - Повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг; - Повышения прозрачности работы органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой. - Обеспечение ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой. - Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации. - Обеспечение использования в деятельности ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области региональных и муниципальных информационных систем. - Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. - Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. - Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Начальник отдела сетевых технологий администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2021 годы. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | — |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Всего: | 69 365,00 | 13 873,00 | 13 873,00 | 13 873,00 | 13 873,00 | 13 873,00 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 69 365,00 | 13 873,00 | 13 873,00 | 13 873,00 | 13 873,00 | 13 873,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение доли работников ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями до 100% в 2017 г. - Увеличение доли информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратных обеспечением до 100% в 2021 г. - Увеличение доли персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз до 100% в 2017 г. - Увеличение доли работников ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями до 100% в 2017 г. - Увеличение доли документов служебной переписки ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи до 100% в 2019 г. - Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме до 80% в 2019 г. - Увеличение доли ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности до 100% в 2021 г. - Увеличение доли ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ до 100% в 2017 г. - Увеличение доли ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества до 100% в 2017 г. - Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО до 100% в 2021 г. - Увеличение доли муниципальных учреждений общего образования до 100% в 2017 г., обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: - для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; - для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; - для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; - Увеличение количества современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях Сергиево-Посадского муниципального района Московской области до 13,3 шт. в 2021 г. - Увеличение среднего количество установленных базовых станций операторов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. до 3.1. шт. в 2021 г. - Увеличение среднего количество установленных базовых станций операторов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. до 2,75 шт. в 2021 г. - Увеличение доли многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи до 90% в 2020 г. |  |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы.

Нарастающее влияние современных информационно-коммуникационных технологий сказывается практически на всех сферах человеческой деятельности. Уровень внедрения ИКТ становится одним из объективных показателей конкурентоспособности стран, регионов, муниципальных образований на внутреннем и внешнем рынках. Ускорение экономического роста и более эффективное решение социальных проблем во всем мире сегодня связывают с широкомасштабным развитием и использованием ИКТ. В современных условиях важной задачей в области управления органами местного самоуправления (далее – ОМСУ) стало внедрение информационных технологий. Эффективный сбор и обработка информации, необходима для принятия обоснованных управленческих решений, оказания государственных и муниципальных услуг.

Передача информации о деятельности органов местного самоуправления и взаимный обмен информацией между всеми взаимосвязанными структурными подразделениями органов местного самоуправления, региональными и федеральными структурами осуществляется на базе современной электронно-вычислительной техники и технических средств связи. Информатизация процесса управления в первую очередь решает вопросы повышения качества, эффективности и оперативности деятельности органов местного самоуправления, качестве предоставления государственных и муниципальных услуг.

2. Прогноз развития сферы реализации
муниципальной программы

В ходе реализации Программы могут возникать риски, такие как:

- недостижение целевых значений показателей результативности Программы к 2021 году;

- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципального заказчика и исполнителей мероприятий Программы;

- снижение объёмов финансирования мероприятий Программы вследствие изменения прогнозируемых объёмов дохода бюджета Сергиево-Посадского муниципального района или неполное представление средств из запланированных источников;

- неэффективное или неполное использование возможностей информационно-коммуникационных технологий, внедряемых в рамках Программы, информационно-коммуникационных технологий, информационных систем и ресурсов;

- организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик Программы организует мониторинг реализации программы и на основе результатов мониторинга вносит необходимые предложения координатору Программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров Программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов Сергиево-Посадского муниципального района, учтённых при формировании финансовых параметров Программы, оперативного принятия решений в установленном порядке о перераспределении средств между задачами Программы.

В рамках проведения мероприятий Программы планируется внедрить современные информационно-коммуникационных технологии и обеспечить их эффективное использование в деятельности ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

3. Описание целей и задач муниципальной программы

Целями Программы являются:

- Повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

- Повышения прозрачности работы органов местного самоуправления;

Задачами Программы являются:

- Обеспечение ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой;

- Обеспечение ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой;

- Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации;

- Обеспечение использования в деятельности ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области региональных и муниципальных информационных систем;

- Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области;

- Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области;

- Обеспечение ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

В рамках обеспечения ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

В рамках обеспечения ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также региональными информационными инфраструктурными системами общего пользования предусматривается подключение ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

В рамках увеличения доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в соответствии с установленными требованиями.

В рамках обеспечения использования в деятельности ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области региональных и муниципальных информационных систем предусматривается решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг. В рамках указанной задачи также планируется обеспечить возможность записи через сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области для получения услуг, а также возможность оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов. и других задач.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области планируется увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.

В рамках улучшения качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области планируется оказывать содействие в обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения Московской области.

В рамках улучшения обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области планируется обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №2

Приложение №1
к муниципальной программе

«Развитие информационно-коммуникационных технологий
для повышения эффективности процессов управления и
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса
в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

| №№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. рублей) |  | Показатель реализации мероприятий программы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) 2016 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муницип-ального образования Московской области | Другие источники |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой |  |  |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 39 580,00 |  | Доля работников ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспечение ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой |  |  |  | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|  |  | 22 290,00 |  | Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 3. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации |  |  |  | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  |  | 4 500,00 |  | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля работников ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области региональных и муниципальных информационных систем |  |  |  | процент | 69 | 80 | 86 | 91 | 94 | 96 |
|  |  | 2 500,00 |  | Доля документов служебной переписки ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | процент | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  | Доля ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  |  |  |  | Доля ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля используемых в деятельности ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | процент | 0 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 5. | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области |  |  |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 0,00 |  | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | единица | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 |
| 6. | Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
|  |  | 0,00 |  | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. | единица | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,1 |
|  |  |  |  | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | единица | 1 | 1,5 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
| 7. | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
|  |  | 495,00 |  | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

| №№ п/п | Наименование показателя | Методика расчета значений показателя |
| --- | --- | --- |
|  | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 1. Единица измерения – процент. |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | n=RK×100% где: n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями; R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями; К – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с установленными требованиями, или уже обеспеченных таким оборудованием |
|  | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 2. Единица измерения – процент. |
|  | Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением | n=RK×100% где: n - доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением R – совокупное значение мощностей аппаратного обеспечения в ОМСУ муниципального образования Московской области; K – совокупное значение требований информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности |
|  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | n=RK×100% где: n - доля информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; R - количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; K - общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации |
|  | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | n=RK×100% где: n - доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; R - количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; K - общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | n=RK×100% где: n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи |
|  | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 4. Единица измерения – процент. |
|  | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | n=RK×100% где: n – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи; R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи; К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения |
|  | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | n=RK×100% где: n – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; К – численность населения муниципального образования Московской области |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | n=RK×100% где: n – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности; R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности; K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, у которых внедрены региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ | n=RK×100% где: n – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ; R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ; K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | n=RK×100% где: n – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества; R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества; K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений |
|  | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | n=RK×100% где: n – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; R – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; K – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО |
|  | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области | n=n1+n2k2 где: n – повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области; n1 – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; n2– количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области; k – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области |
|  | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | n1=RK×100% где: n1 – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; R – количество муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; K – общее количество муниципальных учреждений общего образования муниципального образования Московской области |
|  | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | n2=RK×100% где: n2– количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области; R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет); K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области |
|  | Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области | n=N1n1k1+N2n2k2N1+N2×100% где: n – улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области; n1 – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.; n2 – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.; k1 – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.; k2– рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.; N1 – количество населенных пунктов с численностью населения более 100 тыс. чел. на территории муниципального образования Московской области; N2 – количество населенных пунктов с численностью населения более 10 тыс. чел. на территории муниципального образования Московской области |
|  | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. | n1=RK/3 где: n1 – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.; R – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.; K – площадь населенного пункта муниципального образования Московской области с численностью населения более 100 тыс. чел., кв. км. |
|  | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | n2=RK/3 где: n2 – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.; R – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.; K – площадь населенного пункта муниципального образования Московской области с численностью населения более 10 тыс. чел., кв. км. |
|  | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 7. Единица измерения – процент. |
|  | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | n=RK×100% где: n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области |

Приложение №2
к муниципальной программе

«Развитие информационно-коммуникационных технологий
для повышения эффективности процессов управления и
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса
в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

7. Перечень мероприятий муниципальной программы

| №№ п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. рублей) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 13 581,20 | 39 580,00 | 7 916,00 | 7 916,00 | 7 916,00 | 7 916,00 | 7 916,00 | Отдел сетевых технологий | Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг, поставку товаров |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 13 581,20 | 39 580,00 | 7 916,00 | 7 916,00 | 7 916,00 | 7 916,00 | 7 916,00 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 13 581,20 | 39 580,00 | 7 916,00 | 7 916,00 | 7 916,00 | 7 916,00 | 7 916,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 13 581,20 | 39 580,00 | 7 916,00 | 7 916,00 | 7 916,00 | 7 916,00 | 7 916,00 |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1 781,20 | 15 830,00 | 3 166,00 | 3 166,00 | 3 166,00 | 3 166,00 | 3 166,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 781,20 | 15 830,00 | 3 166,00 | 3 166,00 | 3 166,00 | 3 166,00 | 3 166,00 |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 200,00 | 14 500,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 200,00 | 14 500,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |  |  |
| 1.1.3 | Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 11 600,00 | 9 250,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 11 600,00 | 9 250,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |  |  |
| 2. | Задача 2. Обеспечение ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 4 635,00 | 22 290,00 | 4 458,00 | 4 458,00 | 4 458,00 | 4 458,00 | 4 458,00 | Отдел сетевых технологий | Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг, поставку товаров |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 4 635,00 | 22 290,00 | 4 458,00 | 4 458,00 | 4 458,00 | 4 458,00 | 4 458,00 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 4 635,00 | 22 290,00 | 4 458,00 | 4 458,00 | 4 458,00 | 4 458,00 | 4 458,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 4 635,00 | 22 290,00 | 4 458,00 | 4 458,00 | 4 458,00 | 4 458,00 | 4 458,00 |  |  |
| 2.1.1 | Подключение ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 2.1.2 | Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 40,00 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 40,00 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 2.1.3 | Обеспечение ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области телефонной связью | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 4 495,00 | 21 540,00 | 4 308,00 | 4 308,00 | 4 308,00 | 4 308,00 | 4 308,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 4 495,00 | 21 540,00 | 4 308,00 | 4 308,00 | 4 308,00 | 4 308,00 | 4 308,00 |  |  |
| 3. | Задача 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1 300,00 | 4 500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | Отдел сетевых технологий | Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг, поставку товаров |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 300,00 | 4 500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1 300,00 | 4 500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 300,00 | 4 500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |
| 3.1.1 | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1 300,00 | 4 500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 300,00 | 4 500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |
| 4. | Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального Московской области региональных и муниципальных информационных систем | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1 000,00 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Отдел сетевых технологий | Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг, поставку товаров |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 000,00 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1 000,00 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 000,00 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 4.1.1 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 4.1.2 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 100,00 | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 100,00 | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 4.1.3 | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 800,00 | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 800,00 | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 5. | Задача 5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел сетевых технологий | Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг, поставку товаров |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1.1 | Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1.2 | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6. | Задача 6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел сетевых технологий | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.1.1 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.1.2 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. | Задача 7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0,00 | 495,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | Отдел сетевых технологий | Инвестиции операторов связи |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 495,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие. Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0,00 | 495,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | Отдел сетевых технологий | Инвестиции операторов связи |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 495,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |  |  |
| 7.1.1 | Инвентаризация кабельной канализации на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7.1.2 | Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7.1.3 | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0,00 | 495,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |  | Заполнение реестра операторов связи |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 495,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |  |  |

| Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области | Источник финансирования | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | 69 365,00 | 13 873,00 | 13 873,00 | 13 873,00 | 13 873,00 | 13 873,00 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 69 365,00 | 13 873,00 | 13 873,00 | 13 873,00 | 13 873,00 | 13 873,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы с муниципальным заказчиком

Муниципальный заказчик Программы организует текущее управление реализацией Программы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Программы и обеспечивает контроль выполнения исполнителями мероприятий Программы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

## Управление реализацией Программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор Программы организовывает работу, направленную на:

  - Координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района;

  - Организацию управления Программой;

  - Создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению Программой;

  - Реализацию Программы;

  - Достижение целей, задач и конечных результатов Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

  - разрабатывает Программу;

  - формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы;

  - содействует привлечению дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий, субвенций) на реализацию мероприятий Программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);

  - содействует заключению соглашений (договоров) с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о намерениях по софинансированию мероприятий аналогичной (соответствующей) государственной программы Московской области;

  - на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объёмов финансирования Программы на очередной финансовый год и плановый период содействует заключению соглашения с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о порядке финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде мероприятий Программы;

  - определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;

  - обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;

  - участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

  - содействует заключению соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования Программы;

  - готовит и представляет координатору Программы и в управление экономики отчёт о реализации Программы;

  - на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет в установленном порядке координатору Программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

  - размещает на своем официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района в сети Интернет утвержденную Программу;

  - обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

  - формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет его муниципальному заказчику Программы;

  - определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

  - участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

  - готовит и представляет муниципальному заказчику Программы отчёт о реализации мероприятия.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

С целью контроля реализации Программы управление информационной политики:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района оперативный отчет, согласно приложению №7 постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Сергиево-Посадского муниципального района, их формирования и реализации» (в редакции постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 05.05.2016 №602-ПГ, от 05.12.2016 г. №1574-ПГ);

- ежегодно готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его в управление экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района для оценки эффективности реализации Программы;

- после окончания срока реализации Программы представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

Объем финансирования указывать на конец 2016 г.

Заполняется по аналогии с государственной программой Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы.