**ПРОЕКТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ПАСПОРТ** | | | | | | | |
| **муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»**  **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского городского округа, курирующий вопросы переселения граждан | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | |
| Цели и задачи муниципальной программы переселения | Цели муниципальной программы:  - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;  - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;  - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.  Задачи муниципальной программы:  - качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; - переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Сергиево-Посадском городском округе Московской области». | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы переселения | 2020-2025 годы | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы переселения, в том числе по годам: | Расходы (рублей) | | | | | | |
| **Всего** | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **1 241 674 945,02** | 344 628 884,99 | 223 386 575,06 | 290 827 087,98 | 79 635 368,74 | 303 197 028,25 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | **1 603 319 520,60** | 117 553 426,20 | 0,00 | 0,00 | 309 063 526,80 | 1 176 702 567,60 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области | **441 263 469,05** | 132 261 784,81 | 84 225 031,94 | 112 353 684,49 | 23 385 806,86 | 89 037 160,95 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | **3 286 257 934,67** | **594 444 096,00** | **307 611 607,00** | **403 180 772,47** | **412 084 702,40** | **1 568 936 756,80** | **0,00** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы переселения: | **Всего:** | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) | **3 582** | 579 | 444 | 557 | 0 | 691 | 1 311 |
| Количество расселенных жилых помещений (шт.) | **1458** | 194 | 169 | 216 | 0 | 334 | 545 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (кв.м) | **55 627,17** | 7 900,50 | 5 778,87 | 9 493,32 | 0,00 | 11 288,59 | 21 165,89 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**в том числе формулировка основных проблем, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее - муниципальная программа) подготовлена с целью реализации полномочий в области жилищной политики на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области и разработана в соответствии с адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» (далее – региональная программа) и государственной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» (далее – государственная программа) и нацелена на поэтапную ликвидацию аварийного жилищного фонда и обеспечение безопасного проживания.

Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории городского округа по состоянию на 01.01.2019 выявил площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» до 01.01.2017 – 49,5 тыс. кв.м. Учитывая сложившуюся ситуацию в жилищной сфере и социальную напряженность среди проживающих в аварийных домах жителей городского округа, возникает необходимость решения проблемы аварийного жилищного фонда программными средствами. Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа и подлежащих расселению в рамках данной муниципальной программы, представлен в Приложении № 2. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, за счет средств бюджета Московской области, за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа и подлежащих переселению в 2020-2025 годах, в том числе включенных в государственную программу и финансируемых с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и бюджета городского округа, представлен в подпрограмме I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы.

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа и подлежащих переселению в 2020-2022 годах, в том числе включенных в региональную программу и финансируемых с привлечением средств бюджета Московской области и бюджета городского округа, представлен в подпрограмме II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание условий и механизмов привлечения средств инвесторов и собственных средств населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, в том числе за счет ипотечного кредитования;

- оптимизация развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом;

- качественное улучшение технических характеристик при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

**3. Цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде городского округа, в безопасные и благоустроенные жилые помещения. В первую очередь расселению подлежат аварийные дома, имеющие высокий уровень износа.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

В ходе реализации муниципальной программы осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Министерством строительного комплекса Московской области в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках муниципальной программы, должны соответствовать Рекомендуемым требованиям к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, установленным в приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

Основными задачами муниципальной программы являются:

- качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы**

1. Финансирование мероприятий подпрограммы I муниципальной программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных подпрограммой 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10.

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации подпрограммы I являются средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства бюджета Московской области и средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Общий объем средств, направляемых на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 региональной программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения, составляет 2 203 115 499,20 рублей, в том числе:

1 652 336 624,40 рубля - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ;

425 070 465,53 рублей - средства бюджета Московской области (далее – средства бюджета Московской области);

125 708 409,27 рублей – средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области (далее – средства бюджета городского округа).

Объем долевого финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета рассчитан с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р и составляет 75 % от общей стоимости региональной программы; за счет средств консолидированного бюджета Московской области составляет 25 % от общей стоимости.

2. Финансирование мероприятий подпрограммы II муниципальной программы осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Московской области: в пределах средств, предусмотренных адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46, и в пределах средств, предусмотренных подпрограммой 2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10.

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации подпрограммы II являются средства бюджета Московской области и средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Общий объем средств, направляемых на софинансирование мероприятий данных региональных программ на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения, составляет 933 452 172,80 рублей, в том числе:

698 372 838,70 рублей - средства бюджета Московской области;

235 079 334,10 рублей – средства бюджета городского округа.

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках реализации муниципальной программы, установлена для Московской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года» в размере 61 040,00 рублей.

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 61 040,00 рублям.

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемое в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 61 040,00 рублям.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации возмещение за изымаемое жилое помещение определяется соглашением с собственником жилого помещения, при этом размер возмещения определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, часть стоимости, составляющей разницу может быть оплачена за счет средств собственника, приобретающего помещение.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

Средства на строительство жилых помещений расходуются в пределах цен, определенных исходя из стоимости заключённых контрактов.

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет мониторинг и контроль за использованием субсидий в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета Московской области.

**5. Механизм реализации муниципальной программы.**

**Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления**

1. При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положений:

- Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

- Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда может предоставляться по договору социального найма по норме предоставления, установленной Сергиево-Посадским городским округом Московской области. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением, общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение жилых помещений, в том числе: в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы проекта дома;

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей государственной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Организационные мероприятия по реализации муниципальной программы предусматривают следующие меры:

- Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в государственной программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайтах органов исполнительной власти Московской области, муниципальных образованиях Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на телевидении и радио.

- Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

Администрацией Сергиево-Посадского городского округа Московской области при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятий муниципальной программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, соблюдает следующие рекомендуемые требования, представленные в приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 31.01.2019 № 65/пр, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование рекомендуемого требования | Содержание рекомендуемого требования |
| 1 | Требования к проектной документации на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.  Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:  – постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  – Федерального закона от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  – Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  – СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;  – СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;  – СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;  – СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»;  – СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;  – СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;  – СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;  – СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения».  Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».  Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64 (с изменениями и дополнениями).  В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации экспертизы |
| 2 | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах обеспечивается наличие:  – несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:  а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;  б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;  в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.  Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич панелей;  – подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;  – санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину;  – внутридомовых инженерных систем, включая системы:  а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);  б) холодного водоснабжения;  в) водоотведения (канализации);  г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);  е) горячего водоснабжения;  ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);  з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);  – в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения;  – принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией).  Лифты рекомендуется оснащать:  а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;  б) оборудованием для связи с диспетчером;  в) аварийным освещением кабины лифта;  г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;  д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;  – внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);  – оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  – освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;  – при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;  – во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;  – отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;  – организованного водостока;  – благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). |
| 3 | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и:  – оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):  а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;  б) холодного водоснабжения;  в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного);  г) водоотведения (канализации);  д) отопления (централизованного или автономного);  е) вентиляции;  ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);  – имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе:  а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;  б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;  в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  г) вентиляционные решетки;  д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;  е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:  – звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);  – мойку со смесителем и сифоном;  – умывальник со смесителем и сифоном;  – унитаз с сиденьем и сливным бачком;  – ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;  – одно-, двухклавишные электровыключатели;  – электророзетки;  – выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;  – газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);  – радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;  ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры – из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;  з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей (их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей (их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;  и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). |
| 4 | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования.  Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.  Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 5 | Требование к энерго-эффективности дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».  Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:  – предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;  – производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;  – проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;  – выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);  – проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации;  – выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);  – проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;  – устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.  Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». |
| 6 | Требования к эксплуатационной документации дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачи энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с пунктом 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией).  Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику |

**6. Прогноз развития в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

Муниципальная программа нацелена на поэтапное решение поставленных задач, позволит обеспечить систематичную ликвидацию аварийного фонда, обеспечить жителей городского округа безопасным и комфортабельным жильем, сократить количество коммунальных квартир; мероприятия по обследованию жилого фонда позволят своевременно выявить аварийный жилищный фонд с целью отнесения его к категории аварийного и не пригодного для проживания; обеспечить включение аварийного фонда, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора в подпрограмму № 2 государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы».

Сроки реализации муниципальной программы – 2020-2025 годы:

Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы:

Этап I 2019-2020 года;

Этап II 2020-2021 года;

Этап III 2021-2022 года;

Этап IV 2022-2023 года;

Этап V 2023-2024 года;

Этап VI 2024-2025 года.

Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы:

Этап I 2020 год;

Этап II 2021 год;

Этап III 2021 год – 2022 год.

**7. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Объем финансовых средств на расселение аварийных многоквартирных жилых домов рассчитывается исходя из общей площади жилых помещений, которые необходимо предоставить гражданам в соответствии с жилищным законодательством, и стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по Московской области.

Потребность в финансовых средствах для приобретения и (или) строительства жилья под переселение граждан из аварийных жилых домов рассчитывается следующим образом:

V ф.ср.i = С х РЖi, где

С - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области равная 42 280,00 руб. в соответствии с региональной программой;

С - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области равная 61 040,00 руб. в соответствии с государственной программой;

РЖi – расселяемая площадь жилых помещений.

Источниками финансирования программы являются средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

Объем софинансирования за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа определяется в долевом соотношении в соответствии с государственной и региональной программами.

Субсидия бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, сформированная за счет средств бюджета Московской области (*Stобл.ф.ср.i*), рассчитывается по формуле:

St обл.ф.ср.i = Vф.ср.i х Dо% х Кп, где:

Dо% – предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области;

Кп – поправочный коэффициент, применяемый к предельному уровню софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области в случае, если по состоянию на 1 января 2017 года муниципальное образование – участник Программы имеет на своей территории аварийные многоквартирные дома, не расселенные в течение пяти лет и более, равный 1,2.

Порядок и условия предоставления и расходования субсидии из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Московской области осуществляются в соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия по предоставлению финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональной и государственной программ.

Сумма предоставленной субсидии (в том числе использованной) подлежит возврату в бюджет Московской области в размере софинансирования стоимости расселяемой площади за счет бюджета Московской области, на которую произошло уменьшение, в случае:

- уменьшения расселяемой площади аварийного жилищного фонда в результате освобождения жилых помещений;

- уменьшения стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области по результатам заключенных муниципальных контрактов в рамках реализации Программы по отношению к стоимости 1 квадратного метра, установленного государственной и региональной программами;

- выявления технических погрешностей, неточностей или неполноты в представленных ранее сведениях, в том числе по итогам контрольных мероприятий, проводимых Министерством строительного комплекса Московской области, органами государственного финансового контроля Московской области.

Субсидии носят целевой характер и не могут использоваться на другие цели.

В случае использования субсидий (части субсидий) не по целевому назначению, соответствующие средства подлежат взысканию в доход бюджета Московской области.

Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены.

Предоставление субсидий приостанавливается в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области порядке в случае нарушения городского округом условий предоставления субсидий.

При невозможности устранения допущенного городским округом нарушения условий предоставления субсидии, предоставление субсидий прекращается.

При приобретении жилых помещений большей площади, чем занимаемые жилые помещения в аварийных домах, разница стоимости общей площади жилых помещений подлежит оплате за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

При превышении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений над стоимостью 1 квадратного метра, установленной Министерством регионального развития Российской Федерации, превышение стоимости общей площади жилого помещения, связанное с указанной разницей, подлежит оплате за счет средств городского округа.

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий программы, осуществляется в пределах утвержденных бюджетных средств.

Средства, предусмотренные на реализацию программы и не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в следующем финансовом году на те же цели.

**8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации программных мероприятий определяется достижением планируемых результатов реализации муниципальной программы. Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда отображены в Приложении № 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Отраслевой показатель | кв.м | \_ | 1 819,70 | 1 818,80 | 0,00 | 0,00 | 11 288,59 | 21 165,89 |  |
| 1.2. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Отраслевой показатель | кв.м | \_ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Отраслевой показатель | кв.м | \_ | 1 819,70 | 1 818,80 | 0,00 | 0,00 | 11 288,59 | 21 165,89 |  |
| 2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Отраслевой показатель | чел. | \_ | 125 | 131 | 0 | 0 | 691 | 1 311 | Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 3 | Количество расселенных  жилых помещений | Отраслевой показатель | шт. | \_ | 44 | 48 | 0 | 0 | 334 | 545 |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Отраслевой показатель | кв.м | 7 315,02 | 6 080,80 | 3 960,07 | 9 493,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Количество расселенных жителей | Отраслевой показатель | чел. | 451 | 454 | 313 | 557 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда | Отраслевой показатель | чел. |  | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 2.2. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Отраслевой показатель | чел. | 0 | 0 | 313 | 557 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 04. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» |
| 3 | Количество расселенных жилых помещений | Отраслевой показатель | шт. | 183 | 150 | 121 | 216 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе: | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество расселенных жителей | Отраслевой показатель | чел. | 451 | 579 | 444 | 557 | 0 | 691 | 1 311 |  |
| 2 | Количество расселенных жилых помещений | Отраслевой показатель | шт. | 183 | 194 | 169 | 216 | 0 | 334 | 545 |
| 3 | Количество расселённых квадратных метров аварийного жилья | Отраслевой показатель | кв.м | 7 315,02 | 7 900,50 | 5 778,87 | 9 493,32 | 0,00 | 11 288,59 | 21 165,89 |

**9. Методика расчёта значений планируемых результатов реализации**

**муниципальной программы**

Основными показателями эффективности программы являются достижение значений планируемых показателей по количеству граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, площади и количества расселенных помещений в результате выполнения программы.

В результате реализации программы планируется:

- переселить из аварийных жилых помещений 3 582 человек;

- расселить 1 458 аварийных жилых помещений;

- общая расселяемая площадь аварийного жилищного фонда 55 627,17 кв.м.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | |
| 1.1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Квадратные метры | Значение макропоказателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта, за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Министерства жилищной политики Московской области |
| 1.1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Квадратные метры | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках договора о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области |
| 1.1.2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Квадратные метры | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках национального проекта | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 1.3 | Количество расселенных  жилых помещений | Штук | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных жилых помещений аварийного фонда в рамках национального проекта |  |
| 2 | Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | |
| 2.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Квадратные метры | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» и подпрограммы № 2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2.2 | Количество расселенных жителей | Человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2.2.1 | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда | Человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых жителей из аварийного жилищного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2.2.2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках подпрограммы  № 2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2.3 | Количество расселенных  жилых помещений | Штук | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных жилых помещений аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» и подпрограммы № 2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» |  |

**10. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение**

**мероприятий программы с муниципальным заказчиком программы**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор программы.

Координатор программы организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной программы в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского городского округа;

- организацию управления муниципальной программой;

- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

- реализацию муниципальной программы;

- достижение целей, планируемых конечных результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик программы:

- разрабатывает муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает привлечение дополнительных средств бюджета Московской области (субсидий, субвенций) и Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение целей государственной и региональной программ;

- формирует и представляет в Министерство строительного комплекса Московской области заявки на предоставление финансовой поддержки;

- обеспечивает заключение соглашений (договоров) с Министерством строительного комплекса Московской области по софинансированию мероприятий региональной программы;

- обеспечивает расходование финансовых средств, выделенных на реализацию региональной программы, в соответствии с выбранным способом переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечивает приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов;

- обеспечивает предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;

- организует и проводит информационно-разъяснительную работу по доведению до граждан целей, условий, критериев и мероприятий муниципальной программы,

- предоставляет в Министерство строительного комплекса Московской области отчетов о ходе реализации государственной и региональной программ и расходовании финансовых средств.

- определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

- формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

- готовит и представляет координатору программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации программы представляет в установленном порядке координатору программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

- обеспечивает выполнение программы, эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы и направляет его муниципальному заказчику программы;

- определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчёт о реализации мероприятий.

**11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы**

Контроль над реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

С целью контроля над реализацией программы муниципальный заказчик:

1. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округа, согласно приложениям № 8 и № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа от \_\_.\_\_.20\_\_ № \_\_-ПГ (далее - порядок), который содержит аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения планируемых результатов реализации программы и намеченной цели муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

2. Готовит годовой отчёт о реализации муниципальной программы по формам согласно приложениям № 8 и № 9 к порядку и представляет его в управление экономики для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

- аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объём фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования;

- таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджетов и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе по форме согласно приложению № 8 к порядку;

по всем мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

о достижении показателей муниципальной программы согласно приложению № 9 к порядку;

по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12. Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**  **12.1. Паспорт подпрограммы I** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области | | | | | | | | | |
| Цели и задачи подпрограммы | | Цели подпрограммы 1:  - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи подпрограммы 1:  - качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; - переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | Сроки реализации подпрограммы I: 10.01.2020 – 1.09.2025: Этап I 2019-2020 года;  Этап II 2020-2021 года;  Этап III 2021-2022 года; | | | Этап IV 2022-2023 года;  Этап V 2023-2024 года;  Этап VI 2024-2025 года. | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Итого | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Министерство строительного комплекса Московской области | Всего: в том числе: | 2 190 377 988,80 | | 166 800 529,60 | 17 556 000,00 | 25 000 000,00 | 412 084 702,40 | 1 568 936 756,80 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 412 881 545,73 | | 30 049 148,74 | 0,00 | 0,00 | 79 635 368,74 | 303 197 028,25 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 1 603 319 520,60 | | 117 553 426,20 | 0,00 | 0,00 | 309 063 526,80 | 1 176 702 567,60 | 0,00 |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 174 176 922,47 | | 19 197 954,66 | 17 556 000,00 | 25 000 000,00 | 23 385 806,86 | 89 037 160,95 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | | | | Итого | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) | | | | 2 258 | | 125 | 131 | 0 | 0 | 691 | 1 311 |
| Количество расселенных жилых помещений (шт.) | | | | 971 | | 44 | 48 | 0 | 0 | 334 | 545 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (кв.м) | | | | 36 092,98 | | 1 819,70 | 1 818,80 | 0,00 | 0,00 | 11 288,59 | 21 165,89 |

**12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы I**

Реализация мероприятий подпрограммы I направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного в период с 01.01.2012 по 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Подпрограммой I предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда в Сергиево-Посадском городском округе посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017.

В ходе реализации подпрограммы I осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Сергиево-Посадского городского округа в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках подпрограммы 1, должны соответствовать рекомендуемым требованиям к жилью, установленным в приложении № 2 к методическим рекомендациям, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление порядка реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**12.3. Концептуальные направления подпрограммы I**

Концепция подпрограммы I представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017.

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих переселению в 2020-2025 годах и включенных в государственную программу, финансируемых с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и бюджета городского округа, а также расчет объема финансовых средств на реализацию подпрограммы I приведен в разделе 12.8.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены;

в) строительство многоквартирных домов;

г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной программы не допускаются.

Перечень необходимых мероприятий, направленных на расселение аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017, приведен в разделе 12.4.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по источникам финансирования, приведен в разделе 12.5.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по способам переселения, приведен в разделе 12.6.

План-график реализации подпрограммы I, содержащий информацию о механизмах реализации подпрограммы I на 2020-2021 годы, а также промежуточные результаты реализации подпрограммы I в разбивке по способам и планируемым срокам достижения этих промежуточных результатов приведены в разделе 12.7.

**12.4. Перечень мероприятий подпрограммы I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| **Основное мероприятие F3** | | **2020-2025** | **Итого** | **0,00** | **2 190 377 988,80** | **166 800 529,60** | **17 556 000,00** | **25 000 000,00** | **412 084 702,40** | **1 568 936 756,80** | **Управление градостроительной деятельности администрации городского округа** | **Расселение 2 258 жителей из 971 аварийного жилого помещения общей площадью 36 092,98 кв.м** |
| **1.** | **Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | **Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ** | **0,00** | **1 603 319 520,60** | **117 553 426,20** | **0,00** | **0,00** | **309 063 526,80** | **1 176 702 567,60** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **412 881 545,73** | **30 049 148,74** | **0,00** | **0,00** | **79 635 368,74** | **303 197 028,25** |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **174 176 922,47** | **19 197 954,66** | **17 556 000,00** | **25 000 000,00** | **23 385 806,86** | **89 037 160,95** |
| 1.1. | Мероприятие 1 | 2020-2025 | Итого | 0,00 | 45 684 961,60 | 45 684 961,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение 109 жителей из 41 аварийного жилого помещения общей площадью 1 654,3 кв.м |
| Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по этапу I | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 26 716 750,20 | 26 716 750,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 6 643 565,22 | 6 643 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 12 324 646,18 | 12 324 646,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по этапу I | 2020 | Итого | 0,00 | 35 622 333,60 | 35 622 333,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 26 716 750,20 | 26 716 750,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 6 643 565,22 | 6 643 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 262 018,18 | 2 262 018,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Проведение инженерных изысканий и подготовка документации по планировке территории | 2020 | Итого | 0,00 | 10 062 628,00 | 10 062 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 10 062 628,00 | 10 062 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2 | 2020-2022 | Итого | 0,00 | 163 671 568,00 | 121 115 568,00 | 17 556 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение 147 жителей из 51 аварийного жилого помещения общей площадью 1 984,2 кв.м |
| Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по этапу II | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 90 836 676,00 | 90 836 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 23 405 583,52 | 23 405 583,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 49 429 308,48 | 6 873 308,48 | 17 556 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по этапу II | 2020 | Итого | 0,00 | 121 115 568,00 | 121 115 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 90 836 676,00 | 90 836 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 23 405 583,52 | 23 405 583,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 6 873 308,48 | 6 873 308,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертизы | 2021 | Итого | 0,00 | 17 556 000,00 | 0,00 | 17 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 17 556 000,00 | 0,00 | 17 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Строительство котельной и инженерных сетей | 2022 | Итого | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3 | 2023-2024 | Итого | 0,00 | 412 084 702,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 084 702,40 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение 412 жителей из 202 аварийного жилого помещения общей площадью 6 751,06 кв.м |
| Переселение из непригодного для проживания жилищного фонд по этапу V | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 309 063 526,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 063 526,80 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 79 635 368,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 635 368,74 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 23 385 806,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 385 806,86 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 4 | 2024-2025 | Итого | 0,00 | 1 568 936 756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 936 756,80 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение 1 590 жителей из 677 аварийных жилых помещений общей площадью 25 703,42 кв.м |
| Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по этапу VI | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 1 176 702 567,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 702 567,60 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 303 197 028,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 197 028,25 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 89 037 160,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 037 160,95 |
| **Итого по подпрограмме I** | | | **Итого** | **0,00** | **2 161 192 204,17** | **137 614 744,97** | **17 556 000,00** | **25 000 000,00** | **412 084 702,40** | **1 568 936 756,80** | **X** | **Расселение 2 258 жителей из 971 аварийного жилого помещения общей площадью 36 092,98 кв.м** |
| **Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ** | **0,00** | **1 576 602 770,40** | **90 836 676,00** | **0,00** | **0,00** | **309 063 526,80** | **1 176 702 567,60** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **406 237 980,51** | **23 405 583,52** | **0,00** | **0,00** | **79 635 368,74** | **303 197 028,25** |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **178 351 453,26** | **23 372 485,45** | **17 556 000,00** | **25 000 000,00** | **23 385 806,86** | **89 037 160,95** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.5. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по подпрограмме I** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Всего по подпрограмме I в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе:** | | **2 258** | **971** | **580** | **391** | **22 877,43** | **14 965,63** | **7 911,80** | **2 203 115 499,20** | **1 652 336 624,40** | **424 321 083,56** | **126 457 791,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.** | **Всего по I этапу 2019-2020** | **109** | **41** | **15** | **26** | **3 638,50** | **1 699,30** | **1 939,20** | **100 978 472,00** | **75 733 854,00** | **18 832 485,03** | **6 412 132,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 109 | 41 | 15 | 26 | 3 638,50 | 1 699,30 | 1 939,20 | 100 978 472,00 | 75 733 854,00 | 18 832 485,03 | 6 412 132,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Всего по II этапу 2020-2021** | **147** | **51** | **21** | **30** | **44,60** | **0,00** | **44,60** | **121 115 568,00** | **90 836 676,00** | **22 656 201,54** | **7 622 690,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 147 | 51 | 21 | 30 | 44,60 | 0,00 | 44,60 | 121 115 568,00 | 90 836 676,00 | 22 656 201,54 | 7 622 690,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Всего по V этапу 2023-2024** | **412** | **202** | **136** | **66** | **872,40** | **797,70** | **74,70** | **412 084 702,40** | **309 063 526,80** | **79 635 368,74** | **23 385 806,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 412 | 202 | 136 | 66 | 872,40 | 797,70 | 74,70 | 412 084 702,40 | 309 063 526,80 | 79 635 368,74 | 23 385 806,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Всего по VI этапу 2024-2025** | **1 590** | **677** | **408** | **269** | **18 321,93** | **12 468,63** | **5 853,30** | **1 568 936 756,80** | **1 176 702 567,60** | **303 197 028,25** | **89 037 160,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.6. План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения по подпрограмме I** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Всего по подпрограмме I муниципальной программы переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе:** | | **36 092,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36 092,98** | **36 092,98** | **2 203 115 499,20** | **0,00** | **0,00** | **36 092,98** | **2 203 115 499,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.** | **Всего по I этапу 2019-2020** | **1 654,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 654,30** | **1 654,30** | **100 978 472,00** | **0,00** | **0,00** | **1 654,30** | **100 978 472,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 1 654,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654,30 | 1 654,30 | 100 978 472,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654,30 | 100 978 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Всего по II этапу 2020-2021** | **1 984,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 984,20** | **1 984,20** | **121 115 568,00** | **0,00** | **0,00** | **1 984,20** | **121 115 568,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 1 984,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984,20 | 1 984,20 | 121 115 568,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984,20 | 121 115 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Всего по V этапу 2023-2024** | **6 751,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 751,06** | **6 751,06** | **412 084 702,40** | **0,00** | **0,00** | **6 751,06** | **412 084 702,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 6 751,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 751,06 | 6 751,06 | 412 084 702,40 | 0,00 | 0,00 | 6 751,06 | 412 084 702,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Всего по VI этапу 2024-2025** | **25 703,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 703,42** | **25 703,42** | **1 568 936 756,80** | **0,00** | **0,00** | **25 703,42** | **1 568 936 756,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 25 703,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 703,42 | 25 703,42 | 1 568 936 756,80 | 0,00 | 0,00 | 25 703,42 | 1 568 936 756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.7. План-график реализации подпрограммы I на 2020-2021 годы** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Этап I: 2019-2020 года** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Всего по этапу I 2019-2020 года** | **1 654,30** | **41** | **109** | **1 654,30** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 1 654,30 | 41 | 109 | 1 654,30 | х | х | х | 01.08.2019 | 01.10.2019 | х | 01.04.2020 | 01.07.2020 | 01.10.2020 |
| 1.1.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 1 654,30 | 41 | 109 | 1 654,30 | х | х | х | 01.08.2019 | 01.10.2019 | х | 01.04.2020 | 01.07.2020 | 01.10.2020 |
| 1.1.2. | Строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Этап II: 2020-2021 года** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Всего по этапу II 2020-2021 года** | **1 984,20** | **51** | **147** | **1 984,20** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 2.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 1 984,20 | 51 | 147 | 1 984,20 | х | х | х | 01.08.2019 | 01.10.2019 | х | 01.04.2020 | 01.07.2020 | 01.10.2020 |
| 2.1.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 1 984,20 | 51 | 147 | 1 984,20 | х | х | х | 01.08.2019 | 01.10.2019 | х | 01.04.2020 | 01.07.2020 | 01.10.2020 |
| 2.1.2. | Строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.8. Расчет объема финансовых средств подпрограммы I** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | | | Адрес многоквартирного дома | Сведения об общей площади аварийного жилищного фонда | | Количество расселяемых жилых помещений | | | Площадь помещений, кв. м | | | Стоимость переселения, руб. | | | |
|
| площадь, кв.м | количество человек | Всего | частная собственность | муниципальная собственность | Всего | частная собственность | муниципальная собственность | Средства Фонда | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета муниципального образования | Итого |
| **Итого по Этапу I: 2019-2020 г.** | | | | | **1 654,30** | **109** | **41** | **15** | **26** | **1 654,30** | **523,70** | **1 130,60** | **75 733 854,00** | **18 832 485,03** | **6 412 132,97** | **100 978 472,00** |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2019 год** | | | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49 035 415,80** | **12 193 473,39** | **4 151 665,20** | **65 380 554,39** |
| 1 | | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 078 302,20 | 2 754 804,48 | 937 962,92 | 14 771 069,60 |
| 2 | | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 4/1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 418 832,20 | 4 331 482,94 | 1 474 794,46 | 23 225 109,60 |
| 3 | | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 603 856,60 | 2 885 492,34 | 982 459,86 | 15 471 808,80 |
| 4 | | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Центральная, д. 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 934 424,80 | 2 221 693,63 | 756 447,97 | 11 912 566,40 |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2020 год** | | | | | **1 654,30** | **109** | **41** | **15** | **26** | **1 654,30** | **523,70** | **1 130,60** | **26 716 750,20** | **6 643 565,22** | **2 262 018,18** | **35 622 333,60** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 10 | | 381,50 | 24 | 9 | 1 | 8 | 381,5 | 44,5 | 337 | 6 386 767,80 | 1 588 176,26 | 540 746,34 | 8 515 690,40 |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 4/1 | | 426,90 | 27 | 12 | 6 | 6 | 426,9 | 165,1 | 261,8 | 2 124 649,80 | 528 329,58 | 179 887,02 | 2 832 866,40 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 8 | | 417,90 | 28 | 9 | 4 | 5 | 417,9 | 176,9 | 241 | 7 527 605,40 | 1 871 864,54 | 637 337,26 | 10 036 807,20 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Центральная, д. 4 | | 428,00 | 30 | 11 | 4 | 7 | 428 | 137,2 | 290,8 | 10 677 727,20 | 2 655 194,83 | 904 047,57 | 14 236 969,60 |
| **Итого по Этапу II: 2020-2021 г.** | | | | | **1 984,20** | **147** | **51** | **21** | **30** | **1 984,20** | **808,60** | **1 175,60** | **90 836 676,00** | **23 405 583,52** | **6 873 308,48** | **121 115 568,00** |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2020 год** | | | | | **165,40** | **16** | **3** | **0** | **3** | **165,40** | **0,00** | **165,40** | **7 572 012,00** | **1 951 055,09** | **572 948,91** | **10 096 016,00** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 7 | | 165,40 | 16 | 3 | 0 | 3 | 165,4 | 0,00 | 165,40 | 7 572 012,00 | 1 951 055,09 | 572 948,91 | 10 096 016,00 |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2021 год** | | | | | **1 818,80** | **131** | **48** | **21** | **27** | **1 818,80** | **808,60** | **1 010,20** | **83 264 664,00** | **21 454 528,42** | **6 300 359,58** | **111 019 552,00** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 4 | | 426,10 | 26 | 10 | 6 | 4 | 426,1 | 261,90 | 164,20 | 19 506 858,00 | 5 026 267,08 | 1 476 018,92 | 26 009 144,00 |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 6 | | 427,10 | 25 | 10 | 7 | 3 | 427,1 | 283,8 | 143,3 | 19 552 638,00 | 5 038 063,06 | 1 479 482,94 | 26 070 184,00 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 8 | | 372,60 | 28 | 10 | 4 | 6 | 372,6 | 150,4 | 222,2 | 17 057 628,00 | 4 395 182,15 | 1 290 693,85 | 22 743 504,00 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 6а | | 164,70 | 23 | 5 | 1 | 4 | 164,7 | 37,6 | 127,1 | 7 539 966,00 | 1 942 797,91 | 570 524,09 | 10 053 288,00 |
| 5 | | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 2/2 | | 428,30 | 29 | 13 | 3 | 10 | 428,3 | 74,9 | 353,4 | 19 607 574,00 | 5 052 218,23 | 1 483 639,77 | 26 143 432,00 |
| **Итого по Этапу V: 2023-2024 г.** | | | | | **6 751,06** | **412** | **202** | **136** | **66** | **6 751,06** | **4 818,00** | **1 933,06** | **309 063 526,80** | **79 635 368,74** | **23 385 806,86** | **412 084 702,40** |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2024 год** | | | | | **6 751,06** | **412** | **202** | **136** | **66** | **6 751,06** | **4 818,00** | **1 933,06** | **309 063 526,80** | **79 635 368,74** | **23 385 806,86** | **412 084 702,40** |
| 1 | | Краснозаводск | г. Краснозаводск,  пер. Больничный, д. 13 | | 833,55 | 54 | 27 | 15 | 12 | 833,55 | 660,67 | 172,88 | 38 159 919,00 | 9 832 539,13 | 2 887 433,87 | 50 879 892,00 |
| 2 | | Краснозаводск | г. Краснозаводск,  пер. Больничный, д. 3 | | 545,10 | 30 | 16 | 14 | 2 | 545,1 | 482,2 | 62,9 | 24 954 678,00 | 6 429 988,70 | 1 888 237,30 | 33 272 904,00 |
| 3 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  пер. Больничный, д. 5 | | 527,40 | 24 | 25 | 18 | 7 | 527,4 | 401,78 | 125,62 | 24 144 372,00 | 6 221 199,85 | 1 826 924,15 | 32 192 496,00 |
| 4 | | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 18 | | 384,20 | 26 | 11 | 8 | 3 | 384,2 | 272,5 | 111,7 | 17 588 676,00 | 4 532 015,52 | 1 330 876,48 | 23 451 568,00 |
| 5 | | д. Наугольное | д. Наугольное, д. 99 | | 44,60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44,6 | 0 | 44,6 | 2 041 788,00 | 526 100,71 | 154 495,29 | 2 722 384,00 |
| 6 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Инженерная, д. 11 | | 872,40 | 39 | 12 | 11 | 1 | 872,4 | 797,7 | 74,7 | 39 938 472,00 | 10 290 812,95 | 3 022 011,05 | 53 251 296,00 |
| 7 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 23 | | 1 680,64 | 110 | 47 | 30 | 17 | 1680,64 | 1042,94 | 637,7 | 76 939 699,20 | 19 824 795,83 | 5 821 770,57 | 102 586 265,60 |
| 8 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. дача 18, стр. А | | 153,10 | 5 | 4 | 0 | 4 | 153,1 | 0 | 153,1 | 7 008 918,00 | 1 805 964,54 | 530 341,46 | 9 345 224,00 |
| 9 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Трудовые Резервы, д. 3 | | 901,99 | 61 | 30 | 15 | 15 | 901,99 | 474,73 | 427,26 | 41 293 102,20 | 10 639 856,00 | 3 124 511,40 | 55 057 469,60 |
| 10 | | Краснозаводск | г. Краснозаводск,  пер. Больничный, д. 14 | | 808,08 | 61 | 29 | 25 | 4 | 808,08 | 685,48 | 122,6 | 36 993 902,40 | 9 532 095,52 | 2 799 205,28 | 49 325 203,20 |
| **Итого по Этапу VI: 2024-2025 год** | | | | | **25 703,42** | **1 590** | **677** | **408** | **269** | **25 703,42** | **15 737,24** | **9 960,18** | **1 176 702 567,60** | **303 197 028,25** | **89 037 160,95** | **1 568 936 756,80** |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2024 год** | | | | | **4 537,53** | **279** | **132** | **79** | **53** | **4 537,53** | **2 858,71** | **1 678,82** | **207 728 123,40** | **53 524 613,13** | **15 718 094,67** | **276 970 831,20** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 18Б | | 367,40 | 19 | 13 | 6 | 7 | 367,4 | 239,1 | 128,3 | 16 819 572,00 | 4 333 843,05 | 1 272 680,95 | 22 426 096,00 |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 20 | | 386,20 | 21 | 11 | 8 | 3 | 386,2 | 288,1 | 98,1 | 17 680 236,00 | 4 555 607,48 | 1 337 804,52 | 23 573 648,00 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Московская, д. 14 | | 351,40 | 28 | 9 | 7 | 2 | 351,4 | 296,2 | 55,2 | 16 087 092,00 | 4 145 107,37 | 1 217 256,63 | 21 449 456,00 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Школьная, д. 17 | | 490,80 | 28 | 9 | 6 | 3 | 490,8 | 314,9 | 175,9 | 22 468 824,00 | 5 789 466,98 | 1 700 141,02 | 29 958 432,00 |
| 5 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Школьная, д. 19 | | 726,90 | 34 | 20 | 15 | 5 | 726,9 | 564,80 | 162,10 | 33 277 482,00 | 8 574 497,86 | 2 517 996,14 | 44 369 976,00 |
| 6 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Трудовые Резервы, д. 7 | | 885,23 | 75 | 39 | 22 | 17 | 885,23 | 512,41 | 372,82 | 40 525 829,40 | 10 442 155,38 | 3 066 454,42 | 54 034 439,20 |
| 7 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 18А | | 384,90 | 20 | 8 | 5 | 3 | 384,9 | 247,30 | 137,60 | 17 620 722,00 | 4 540 272,70 | 1 333 301,30 | 23 494 296,00 |
| 8 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, проезд. Хотьковский, д. 17 | | 944,70 | 54 | 23 | 10 | 13 | 944,7 | 395,90 | 548,80 | 43 248 366,00 | 11 143 662,31 | 3 272 459,69 | 57 664 488,00 |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2025 год** | | | | | **21 165,89** | **1 311** | **545** | **329** | **216** | **21 165,89** | **12 878,53** | **8 281,36** | **968 974 444,20** | **249 672 415,12** | **73 319 066,28** | **1 291 965 925,60** |
| 1 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Трудовые Резервы, д. 5 | | 907,31 | 84 | 35 | 26 | 9 | 907,31 | 671,71 | 235,60 | 41 536 651,80 | 10 702 610,61 | 3 142 939,99 | 55 382 202,40 |
| 2 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 7 | | 401,30 | 20 | 8 | 6 | 2 | 401,3 | 295 | 106,3 | 18 371 514,00 | 4 733 726,77 | 1 390 111,23 | 24 495 352,00 |
| 3 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 12 | | 863,76 | 67 | 35 | 18 | 17 | 863,76 | 446,56 | 417,2 | 39 542 932,80 | 10 188 895,68 | 2 992 081,92 | 52 723 910,40 |
| 4 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 14 | | 863,84 | 72 | 36 | 22 | 14 | 863,84 | 528,79 | 335,05 | 39 546 595,20 | 10 189 839,36 | 2 992 359,04 | 52 728 793,60 |
| 5 | | Краснозаводск | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 16 | | 846,81 | 44 | 23 | 21 | 2 | 846,81 | 798,48 | 48,33 | 38 766 961,80 | 9 988 953,82 | 2 933 366,78 | 51 689 282,40 |
| 6 | | Краснозаводск | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 17 | | 1 037,10 | 46 | 24 | 19 | 5 | 1037,1 | 832,7 | 204,4 | 47 478 438,00 | 12 233 610,86 | 3 592 535,14 | 63 304 584,00 |
| 7 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 18 | | 840,16 | 54 | 20 | 8 | 12 | 840,16 | 234,44 | 605,72 | 38 462 524,80 | 9 910 510,56 | 2 910 331,04 | 51 283 366,40 |
| 8 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 19 | | 1 039,70 | 49 | 24 | 17 | 7 | 1039,7 | 732 | 307,7 | 47 597 466,00 | 12 264 280,41 | 3 601 541,59 | 63 463 288,00 |
| 9 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 20 | | 801,22 | 56 | 35 | 18 | 17 | 801,22 | 432,32 | 368,9 | 36 679 851,60 | 9 451 175,10 | 2 775 442,10 | 48 906 468,80 |
| 10 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 27 | | 1 867,37 | 98 | 34 | 32 | 2 | 1867,37 | 1762,17 | 105,2 | 85 488 198,60 | 22 027 459,17 | 6 468 607,03 | 113 984 264,80 |
| 11 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 31 | | 1 817,02 | 90 | 38 | 26 | 12 | 1817,02 | 1198,28 | 618,74 | 83 183 175,60 | 21 433 531,58 | 6 294 193,62 | 110 910 900,80 |
| 12 | | Краснозаводск | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 10 | | 1 282,02 | 79 | 27 | 16 | 11 | 1282,02 | 720,92 | 561,1 | 58 690 875,60 | 15 122 682,28 | 4 440 942,92 | 78 254 500,80 |
| 13 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 12 | | 1 228,87 | 102 | 37 | 22 | 15 | 1228,87 | 761,67 | 467,2 | 56 257 668,60 | 14 495 725,94 | 4 256 830,26 | 75 010 224,80 |
| 14 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 10 | | 427,90 | 30 | 8 | 5 | 3 | 427,9 | 257,9 | 170 | 19 589 262,00 | 5 047 499,84 | 1 482 254,16 | 26 119 016,00 |
| 15 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 11 | | 406,90 | 26 | 9 | 4 | 5 | 406,9 | 159 | 247,9 | 18 627 882,00 | 4 799 784,26 | 1 409 509,74 | 24 837 176,00 |
| 16 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 12 | | 640,90 | 45 | 21 | 4 | 17 | 640,9 | 86,79 | 554,11 | 29 340 402,00 | 7 560 043,58 | 2 220 090,42 | 39 120 536,00 |
| 17 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 13 | | 656,90 | 57 | 23 | 6 | 17 | 656,9 | 168,3 | 488,6 | 30 072 882,00 | 7 748 779,26 | 2 275 514,74 | 40 097 176,00 |
| 18 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 14 | | 851,8 | 43 | 16 | 8 | 8 | 851,8 | 417,5 | 434,3 | 38 995 404,00 | 10 047 815,76 | 2 950 652,24 | 51 993 872,00 |
| 19 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 15 | | 827,7 | 46 | 13 | 4 | 9 | 827,7 | 281,9 | 545,8 | 37 892 106,00 | 9 763 532,65 | 2 867 169,35 | 50 522 808,00 |
| 20 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 | | 642,9 | 31 | 12 | 8 | 4 | 642,9 | 439,3 | 203,6 | 29 431 962,00 | 7 583 635,54 | 2 227 018,46 | 39 242 616,00 |
| 21 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 17 | | 638,4 | 40 | 16 | 12 | 4 | 638,4 | 477,8 | 160,6 | 29 225 952,00 | 7 530 553,63 | 2 211 430,37 | 38 967 936,00 |
| 22 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Клементьевская, д. 79 | | 511,4 | 28 | 9 | 4 | 5 | 511,4 | 198,7 | 312,7 | 23 411 892,00 | 6 032 464,17 | 1 771 499,83 | 31 215 856,00 |
| 23 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Клементьевская, д. 81 | | 602,2 | 38 | 13 | 5 | 8 | 602,2 | 258 | 344,2 | 27 568 716,00 | 7 103 539,16 | 2 086 032,84 | 36 758 288,00 |
| 24 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Клементьевская, д. 82 | | 704,7 | 36 | 18 | 15 | 3 | 704,7 | 565,4 | 139,3 | 32 261 166,00 | 8 312 627,11 | 2 441 094,89 | 43 014 888,00 |
| 25 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 3 | | 457,71 | 30 | 11 | 3 | 8 | 457,71 | 152,9 | 298,81 | 20 953 963,80 | 5 399 138,01 | 1 585 516,59 | 27 938 618,40 |
| **ИТОГО по подпрограмме I** | | | | | **36 092,98** | **2 258** | **971** | **580** | **391** | **36 092,98** | **21 887,54** | **14 199,44** | **1 652 336 624,40** | **425 070 465,53** | **125 708 409,27** | **2 203 115 499,20** |

**13. Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.1. Паспорт подпрограммы II** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области | | | | | |
| Цели и задачи подпрограммы | | Цели подпрограммы II:  - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи подпрограммы II:  - качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; - переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | Сроки реализации подпрограммы II: 10.01.2020 – 31.12.2022 года | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Министерство строительного комплекса Московской области | Всего:  в том числе: | 1 095 879 945,87 | 427 643 566,40 | 290 055 607,00 | 378 180 772,47 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 828 793 399,29 | 314 579 736,25 | 223 386 575,06 | 290 827 087,98 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 267 086 546,58 | 113 063 830,15 | 66 669 031,94 | 87 353 684,49 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | | | | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| количество расселенных жителей (чел.) | | | | 1 324 | 454 | 313 | 557 |
| количество расселенных жилых помещений (шт.) | | | | 487 | 150 | 121 | 216 |
| общая расселяемая площадь аварийного жилищного фонда (кв.м) | | | | 19 534,19 | 6 080,80 | 3 960,07 | 9 493,32 |

**13.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы II**

Реализация мероприятий подпрограммы II направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», признанные аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также аварийный фонд, представляющий угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора к обязательному расселению.

Подпрограммой II предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда только за счет средств бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа.

В ходе реализации подпрограммы II осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Министерством строительного комплекса Московской Сергиево-Посадского городского округа в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление единого порядка реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**13.3. Концептуальные направления подпрограммы II**

Концепция подпрограммы II представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Сергиево-Посадском городском округе только за счет средств бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа.

Основными целями подпрограммы II являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Основными задачами подпрограммы II являются:

- качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории в городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены;

в) строительство многоквартирных домов;

г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной программы не допускаются.

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. В процессе исполнения подпрограммы II гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом для подпрограммой II предусмотрено два альтернативных решения для собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах:

- выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение;

- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену.

Перечень необходимых мероприятий, направленных на расселение аварийного жилья, приведен в разделе 13.4.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по источникам финансирования приведен в разделе 13.5.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения приведен в разделе 13.6.

План-график реализации подпрограммы II, содержащий информацию о механизмах реализации подпрограммы II на 2020-2022 годы, а также промежуточные результаты реализации подпрограммы II в разбивке по способам и планируемым срокам достижения этих промежуточных результатов приведены в разделе 13.7.

**13.4. Перечень мероприятий подпрограммы II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| **1.** | **Основное мероприятие 02** | **2020-2022** | **Итого** | **0,00** | **961 695 909,87** | **293 459 530,40** | **290 055 607,00** | **378 180 772,47** | **Управление градостроительной деятельности администрации городского округа** | **Х** |
| **Переселение граждан из аварийного жилищного фонда** | **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **730 302 316,87** | **216 088 653,83** | **223 386 575,06** | **290 827 087,98** |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **231 393 593,00** | **77 370 876,57** | **66 669 031,94** | **87 353 684,49** |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2020-2022 | Итого | 0,00 | 961 695 909,87 | 293 459 530,40 | 290 055 607,00 | 378 180 772,47 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение 870 жителей из 337 аварийных жилых помещений общей площадью 13 453,39 кв.м |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 730 302 316,87 | 216 088 653,83 | 223 386 575,06 | 290 827 087,98 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 231 393 593,00 | 77 370 876,57 | 66 669 031,94 | 87 353 684,49 |
| 1.1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2020-2022 | Итого | 0,00 | 948 164 767,20 | 282 946 574,40 | 288 986 513,67 | 376 231 679,13 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 730 302 316,87 | 216 088 653,83 | 223 386 575,06 | 290 827 087,98 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 217 862 450,33 | 66 857 920,57 | 65 599 938,61 | 85 404 591,15 |
| 1.1.2. | Проведение инженерных изысканий, подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертизы | 2020 | Итого | 0,00 | 7 546 880,27 | 7 546 880,27 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 7 546 880,27 | 7 546 880,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Строительство внешних инженерных сетей, вынос инженерных сетей из пятна застройки | 2020 | Итого | 0,00 | 1 132 982,40 | 1 132 982,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 132 982,40 | 1 132 982,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Обеспечение строительно-монтажных работ | 2021 | Итого | 0,00 | 1 953 280,00 | 651 093,33 | 651 093,33 | 651 093,34 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 953 280,00 | 651 093,33 | 651 093,33 | 651 093,34 |
| 1.1.6. | Прочие мероприятия | 2020-2022 | Итого | 0,00 | 2 898 000,00 | 1 182 000,00 | 418 000,00 | 1 298 000,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 898 000,00 | 1 182 000,00 | 418 000,00 | 1 298 000,00 |
| **2.** | **Основное мероприятие 04** | **2020** | **Итого** | **0,00** | **134 184 036,00** | **134 184 036,00** | **0,00** | **0,00** | **Управление градостроительной деятельности администрации городского округа** | **Х** |
| **Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы»** | **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **98 491 082,42** | **98 491 082,42** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **35 692 953,58** | **35 692 953,58** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Мероприятие 1 | 2020 | Итого | 0,00 | 134 184 036,00 | 134 184 036,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение 454 жителей из 150 аварийных жилых помещений общей площадью 6 080,8 кв.м |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2020 году | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 98 491 082,42 | 98 491 082,42 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 35 692 953,58 | 35 692 953,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2020 году | 2020 | Итого | 0,00 | 134 184 036,00 | 134 184 036,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 98 491 082,42 | 98 491 082,42 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 35 692 953,58 | 35 692 953,58 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме II** | | | **Итого** | **0,00** | **1 095 879 945,87** | **427 643 566,40** | **290 055 607,00** | **378 180 772,47** | **Управление градостроительной деятельности администрации городского округа** | **Расселение 1 324 жителей из 487 аварийных жилых помещений общей площадью 19 534,19 кв.м** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **828 793 399,29** | **314 579 736,25** | **223 386 575,06** | **290 827 087,98** |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **267 086 546,58** | **113 063 830,15** | **66 669 031,94** | **87 353 684,49** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.5. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по подпрограмме II** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Всего по подпрограмме II в том числе:** | | **1 324** | **487** | **182** | **305** | **19 534,19** | **6 577,63** | **12 956,56** | **948 164 767,20** | **0,00** | **730 302 316,87** | **217 862 450,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1** | **Всего по этапу 2020 года** | **454** | **150** | **26** | **124** | **6 080,80** | **825,67** | **5 255,13** | **282 946 574,40** | **0,00** | **216 088 653,83** | **66 857 920,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 454 | 150 | 26 | 124 | 6 080,80 | 825,67 | 5 255,13 | 282 946 574,40 | 0,00 | **216 088 653,83** | **66 857 920,57** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Всего по этапу 2021 года** | **313** | **121** | **38** | **83** | **3 960,07** | **968,87** | **2 991,20** | **288 986 513,67** | **0,00** | 223 386 575,06 | 65 599 938,61 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 313 | 121 | 38 | 83 | 3 960,07 | 968,87 | 2 991,20 | 288 986 513,67 | 0,00 | 223 386 575,06 | 65 599 938,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Всего по этапу 2022 года** | **557** | **216** | **118** | **98** | **9 493,32** | **4 783,09** | **4 710,23** | **376 231 679,13** | **0,00** | 290 827 087,98 | 85 404 591,15 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.3. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 557 | 216 | 118 | 98 | 9 493,32 | 4 783,09 | 4 710,23 | 376 231 679,13 | 0,00 | 290 827 087,98 | 85 404 591,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.6. План реализации мероприятий по переселению граждан по способам переселения по подпрограмме II** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | ДоРЗТ | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | | Выкуп жилых помещений | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Выкупаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
| **Всего по подпрограмме II, в том числе:** | | **19 534,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19 534,19** | **19 534,19** | **948 164 767,20** | **9 493,32** | **557 545 464,0** | **2 758,03** | **29 811 936,0** | **5 386,20** | **268 233 980,00** | **694,5** | **42 392 280,0** | **1 202,14** | **50 181 107,2** |
| **1** | **Всего по этапу 2020 года** | **6 080,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 080,80** | **6 080,80** | **148 896 630,40** | **0,00** | **0,00** | **2 269,63** | **0,00** | **3 190,10** | **134 184 036,00** | **0,00** | **0,00** | **621,07** | **14 712 594,4** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 6 080,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080,80 | 6 080,80 | 148 896 630,40 | 0,00 | 0,00 | 2 269,63 | 0,00 | 3 190,10 | 134 184 036,00 | 0,00 | 0,00 | 621,07 | 14 712 594,4 |
| **2** | **Всего по этапу 2021 года** | **3 960,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 960,07** | **3 960,07** | **241 722 672,80** | **0,00** | **0,00** | **488,40** | **29 811 936,0** | **2 196,10** | **134 049 944,00** | **694,5** | **42 392 280,0** | **581,07** | **35 468 512,8** |
| 2.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 3 960,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960,07 | 3 960,07 | 241 722 672,80 | 0,00 | 0,00 | 488,40 | 29 811 936,0 | 2 196,10 | 134 049 944,00 | 694,5 | 42 392 280,0 | 581,07 | 35 468 512,8 |
| **3** | **Всего по этапу 2022 года** | **9 493,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 493,32** | **9 493,32** | **557 545 464,00** | **9 493,32** | **557 545 464,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Итого по Сергиево-Посадскому г.о. | 9 493,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 493,32 | 9 493,32 | 557 545 464,00 | 9 493,32 | 557 545 464,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.7. План-график реализации подпрограммы II на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений, подписание соглашений о возмещении | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений, регистрация соглашений о возмещении | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Итого по подпрограмме II** | | **19 534,19** | **487** | **1 324** | **19 534,19** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **1** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2020 года** | **6 080,80** | **150** | **454** | **6 080,80** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 2 269,63 | 51 | 146 | 2 269,63 | х | х | х | 01.04.2020 | 01.06.2020 | х | 01.08.2020 | 01.09.2020 | 01.12.2020 |
| 1.2. | Строительство многоквартирных домов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 3 190,10 | 78 | 243 | 3 190,10 | х | х | х | 01.04.2020 | 01.06.2020 | х | х | 01.07.2020 | 01.09.2020 |
| 1.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Выкуп жилых помещений | 621,07 | 21 | 65 | 621,07 | х | х | х | 01.03.2020 | 01.09.2020 |  | х | х | х |
| **2** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2021 года** | **3 960,07** | **121** | **313** | **3 960,07** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 2.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 488,40 | 14 | 37 | 488,40 | х | х | х | 01.04.2021 | 01.06.2021 | х | 01.08.2021 | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
| 2.2. | Строительство многоквартирных домов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 2 196,10 | 68 | 163 | 2 196,10 | х | х | х | 01.04.2021 | 01.06.2021 | х | х | 01.07.2021 | 01.09.2021 |
| 2.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 694,50 | 13 | 43 | 694,50 | х | х | х | 01.06.2021 | 01.08.2021 | х | х | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
| 2.5. | Выкуп жилых помещений | 581,07 | 26 | 70 | 581,07 |  |  |  | 01.03.2021 | 01.09.2021 | х | х | х | х |
| **3** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2022 года** | **9 493,32** | **216** | **557** | **9 493,32** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 3.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Строительство многоквартирных домов | 9 493,32 | 216 | 557 | 9 493,32 | 13.03.2012 | 23.01.2019 | 01.09.2020 | 01.03.2021 | 01.05.2021 | 01.12.2020 | 01.08.2022 | 01.10.2022 | 01.12.2022 |
| 3.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.5. | Выкуп жилых помещений | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.8. Расчет объема финансовых средств по подпрограмме II** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Адрес многоквартирных аварийных жилых домов (далее - МКД)\* | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД | Число жителей, всего | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | Всего | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | | | | | | |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | За счет средств бюджета Московской области | | | | За счет средств бюджета муниципальных образований | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| чел. | кв.м | ед | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| **Итого по подпрограмме II:** | | | | | | **1 324** | **21 728,62** | **487** | **182** | **305** | **19 534,19** | **6 577,63** | **12 956,56** | **948 164 767,20** | **730 302 316,87** | **216 088 653,83** | **223 386 575,06** | **290 827 087,98** | **217 862 450,33** | **66 857 920,57** | **65 599 938,61** | **85 404 591,15** |
| **ИТОГО МКД по Сергиево-Посадскому городскому округу (42 280,00 руб. за 1 кв.м): 20** | | | | | | **454** | **6 989,09** | **150** | **26** | **124** | **6 080,80** | **825,67** | **5 255,13** | **148 896 630,40** | **112 468 047,10** | **112 468 047,10** | **0,00** | **0,00** | **36 428 583,30** | **36 428 583,30** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого МКД по г. Краснозаводск Сергиево-Посадского городского округа: 4** | | | | | | **211** | **3 798,99** | **72** | **21** | **51** | **2 890,70** | **621,07** | **2 269,63** | **14 712 594,40** | **13 976 964,68** | **13 976 964,68** | **0,00** | **0,00** | **735 629,72** | **735 629,72** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. Горького,  д. 15 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 60 | 1 050,88 | 18 | 4 | 14 | 753,75 | 114,43 | 639,32 | 2 720 718,00 | **2 584 682,10** | 2 584 682,10 | 0,00 | 0,00 | **136 035,90** | 136 035,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. Горького,  д. 17 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 55 | 907,99 | 22 | 10 | 12 | 808,09 | 309,87 | 498,22 | 5 770 797,20 | **5 482 257,34** | 5 482 257,34 | 0,00 | 0,00 | **288 539,86** | 288 539,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.11 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 54 | 940,40 | 17 | 0 | 17 | 845,80 | 0,00 | 845,80 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 42 | 899,72 | 15 | 7 | 8 | 483,06 | 196,77 | 286,29 | 6 221 079,20 | **5 910 025,24** | 5 910 025,24 | 0,00 | 0,00 | **311 053,96** | 311 053,96 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого МКД по г. Хотьково Сергиево-Посадского городского округа 16** | | | | | | **243** | **3 190,10** | **78** | **5** | **73** | **3 190,10** | **204,60** | **2 985,50** | **134 184 036,00** | **98 491 082,42** | **98 491 082,42** | **0,00** | **0,00** | **35 692 953,58** | **35 692 953,58** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Хотьково, ул. Горбуновская,  д. 75 | 116 | 19.05.2015 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 15 | 220,60 | 5 | 2 | 3 | 220,60 | 113,60 | 107,00 | 9 326 968,00 | **6 845 994,51** | 6 845 994,51 | 0,00 | 0,00 | **2 480 973,49** | 2 480 973,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Хотьково,  ул. Жуковского, д. 10 | 150 | 27.07.2015 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 17 | 182,40 | 5 | 0 | 5 | 182,40 | 0,00 | 182,40 | 7 711 872,00 | **5 660 514,05** | 5 660 514,05 | 0,00 | 0,00 | **2 051 357,95** | 2 051 357,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Хотьково,ул. Лихачева, д.14 | 156 | 10.08.2015 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 11 | 205,40 | 5 | 0 | 5 | 205,40 | 0,00 | 205,40 | 8 654 716,00 | **6 352 561,54** | 6 352 561,54 | 0,00 | 0,00 | **2 302 154,46** | 2 302 154,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Хотьково,  ул. Ломоносова, д. 12 | 157 | 10.08.2015 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 13 | 251,90 | 6 | 0 | 6 | 251,90 | 0,00 | 251,90 | 10 641 876,00 | **7 811 136,98** | 7 811 136,98 | 0,00 | 0,00 | **2 830 739,02** | 2 830 739,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Хотьково,  ул. Ломоносова, д. 12а | 149 | 27.07.2015 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 28 | 331,90 | 8 | 0 | 8 | 331,90 | 0,00 | 331,90 | 14 015 820,00 | **10 287 611,88** | 10 287 611,88 | 0,00 | 0,00 | **3 728 208,12** | 3 728 208,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Хотьково,  ул. Ломоносова, д. 14а | 158 | 10.08.2015 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 23 | 207,50 | 4 | 0 | 4 | 207,50 | 0,00 | 207,50 | 8 773 100,00 | **6 439 455,40** | 6 439 455,40 | 0,00 | 0,00 | **2 333 644,60** | 2 333 644,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Хотьково,  ул. Октябрьская, д.3 | 151 | 27.07.2015 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 7 | 89,80 | 3 | 1 | 2 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 3 796 744,00 | **2 786 810,10** | 2 786 810,10 | 0,00 | 0,00 | **1 009 933,90** | 1 009 933,90 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Хотьково,  ул. Октябрьская, д. 5 | 159 | 10.08.2015 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 13 | 79,40 | 2 | 0 | 2 | 79,40 | 0,00 | 79,40 | 3 357 032,00 | **2 464 061,49** | 2 464 061,49 | 0,00 | 0,00 | **892 970,51** | 892 970,51 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Хотьково,  ул. Новая, д. 9 | 170 | 10.08.2015 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 2 | 76,80 | 2 | 0 | 2 | 76,80 | 0,00 | 76,80 | 2 608 676,00 | **1 914 768,18** | 1 914 768,18 | 0,00 | 0,00 | **693 907,82** | 693 907,82 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пос. Репихово,  д. 12 | 169 | 10.08.2015 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 12 | 144,00 | 4 | 0 | 4 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 6 088 320,00 | **4 468 826,88** | 4 468 826,88 | 0,00 | 0,00 | **1 619 493,12** | 1 619 493,12 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Хотьково,  ул. Ломоносова, д. 11 | 115 | 19.05.2015 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 21 | 284,80 | 7 | 1 | 6 | 284,80 | 41,30 | 243,50 | 12 041 344,00 | **8 838 346,50** | 8 838 346,50 | 0,00 | 0,00 | **3 202 997,50** | 3 202 997,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | пос. Репихово, д.28 | 120 | 20.05.2015 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 14 | 151,10 | 3 | 0 | 3 | 151,10 | 0,00 | 151,10 | 6 388 508,00 | **4 689 164,87** | 4 689 164,87 | 0,00 | 0,00 | **1 699 343,13** | 1 699 343,13 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Хотьково,  ул. Жуковского, д.8 | 244 | 23.05.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 11 | 237,10 | 5 | 0 | 5 | 237,10 | 0,00 | 237,10 | 10 024 588,00 | **7 358 047,59** | 7 358 047,59 | 0,00 | 0,00 | **2 666 540,41** | 2 666 540,41 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Хотьково,  ул. Ломоносова, д. 9 | 243 | 23.05.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 15 | 259,50 | 6 | 0 | 6 | 259,50 | 0,00 | 259,50 | 10 971 660,00 | **8 053 198,44** | 8 053 198,44 | 0,00 | 0,00 | **2 918 461,56** | 2 918 461,56 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Хотьково,  ул. Ломоносова, д. 4 | 242 | 23.05.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 21 | 271,40 | 8 | 1 | 7 | 271,40 | 49,70 | 221,70 | 11 474 792,00 | **8 422 497,33** | 8 422 497,33 | 0,00 | 0,00 | **3 052 294,67** | 3 052 294,67 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Хотьково,  ул. Горжовицкая, д. 2 | 240 | 23.05.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 20 | 196,50 | 5 | 0 | 5 | 196,50 | 0,00 | 196,50 | 8 308 020,00 | **6 098 086,68** | 6 098 086,68 | 0,00 | 0,00 | **2 209 933,32** | 2 209 933,32 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО МКД по Сергиево-Посадскому городскому округ (61 040,00 руб. за 1 кв.м): 48** | | | | | | **870** | **14 739,53** | **337** | **156** | **181** | **13 453,39** | **5 751,96** | **7 701,43** | **799 268 136,80** | **617 834 269,77** | **103 620 606,73** | **223 386 575,06** | **290 827 087,98** | **181 433 867,03** | **30 429 337,27** | **65 599 938,61** | **85 404 591,15** |
| **Итого МКД по г. Краснозаводск Сергиево-Посадского городского округа: 2** | | | | | | **107** | **1 866,50** | **40** | **26** | **14** | **1 069,47** | **581,07** | **488,40** | **65 280 448,80** | **50 461 786,93** | **0,00** | **50 461 786,93** | **0,00** | **14 818 661,87** | **0,00** | **14 818 661,87** | **0,00** |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 8 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 31 | 946,50 | 14 | 8 | 6 | 429,80 | 179,10 | 250,70 | 26 234 992,00 | **20 279 648,82** | 0,00 | 20 279 648,82 | 0,00 | **5 955 343,18** | 0,00 | 5 955 343,18 | 0,00 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 10 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 76 | 920,00 | 26 | 18 | 8 | 639,67 | 401,97 | 237,70 | 39 045 456,80 | **30 182 138,11** | 0,00 | 30 182 138,11 | 0,00 | **8 863 318,69** | 0,00 | 8 863 318,69 | 0,00 |
| **Итого МКД по г. Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа: 31** | | | | | | **557** | **9 889,03** | **216** | **118** | **98** | **9 493,32** | **4 783,09** | **4 710,23** | **557 545 464,00** | **430 982 643,67** | **0,00** | **140 155 555,69** | **290 827 087,98** | **126 562 820,33** | **0,00** | **41 158 229,18** | **85 404 591,15** |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная,  д. 12/2 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 30 | 385,50 | 10 | 3 | 7 | 359,22 | 122,82 | 236,40 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 31 | 447,50 | 11 | 9 | 2 | 447,90 | 327,20 | 120,70 | 27 339 816,00 | **21 133 677,77** | 0,00 | 6 872 672,01 | 14 261 005,76 | **6 206 138,23** | 0,00 | 2 018 236,15 | 4 187 902,08 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 4 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 25 | 526,10 | 12 | 7 | 5 | 509,60 | 290,90 | 218,70 | 31 105 984,00 | **24 044 925,63** | 0,00 | 7 819 409,81 | 16 225 515,82 | **7 061 058,37** | 0,00 | 2 296 256,18 | 4 764 802,19 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова,  д. 2/2 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 25 | 465,20 | 8 | 2 | 6 | 470,50 | 109,40 | 361,10 | 28 719 320,00 | **22 200 034,36** | 0,00 | 7 219 451,17 | 14 980 583,19 | **6 519 285,64** | 0,00 | 2 120 071,69 | 4 399 213,95 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 31 | 775,50 | 17 | 15 | 2 | 798,00 | 496,47 | 301,53 | 48 709 920,00 | **37 652 768,16** | 0,00 | 12 244 680,21 | 25 408 087,95 | **11 057 151,84** | 0,00 | 3 595 785,78 | 7 461 366,06 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 23/17 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 9 | 166,10 | 5 | 1 | 4 | 166,10 | 34,60 | 131,50 | 10 138 744,00 | **7 837 249,11** | 0,00 | 2 548 673,41 | 5 288 575,70 | **2 301 494,89** | 0,00 | 748 446,14 | 1 553 048,75 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 25/18 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 5 | 85,50 | 2 | 0 | 2 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 5 218 920,00 | **4 034 225,16** | 0,00 | 1 311 930,02 | 2 722 295,14 | **1 184 694,84** | 0,00 | 385 262,76 | 799 432,08 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская,  д. 26а | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 8 | 88,80 | 3 | 0 | 3 | 81,80 | 24,90 | 56,90 | 4 993 072,00 | **3 859 644,66** | 0,00 | 1 255 156,44 | 2 604 488,22 | **1 133 427,34** | 0,00 | 368 590,57 | 764 836,77 |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д. 14 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 25 | 500,20 | 12 | 8 | 4 | 500,50 | 332,60 | 167,90 | 30 550 520,00 | **23 615 551,96** | 0,00 | 7 679 777,50 | 15 935 774,46 | **6 934 968,04** | 0,00 | 2 255 251,61 | 4 679 716,43 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13 | 879-п | 18.12.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 39 | 855,00 | 13 | 7 | 6 | 853,50 | 502,20 | 351,30 | 52 097 640,00 | **40 271 475,72** | 0,00 | 13 096 283,90 | 27 175 191,82 | **11 826 164,28** | 0,00 | 3 845 868,62 | 7 980 295,66 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 7 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 21 | 361,90 | 9 | 7 | 2 | 380,60 | 183,80 | 196,80 | 23 231 824,00 | **17 958 199,95** | 0,00 | 5 840 006,62 | 12 118 193,33 | **5 273 624,05** | 0,00 | 1 714 982,54 | 3 558 641,51 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 1/12 | 217-п | 26.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 7 | 185,40 | 4 | 2 | 2 | 181,10 | 138,10 | 43,00 | 11 054 344,00 | **8 545 007,91** | 0,00 | 2 778 836,57 | 5 766 171,34 | **2 509 336,09** | 0,00 | 816 036,10 | 1 693 299,99 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская,  д. 11 | 179-п | 17.05.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 13 | 193,20 | 7 | 7 | 0 | 144,70 | 63,90 | 80,80 | 8 832 488,00 | **6 827 513,22** | 0,00 | 2 220 307,30 | 4 607 205,92 | **2 004 974,78** | 0,00 | 652 017,80 | 1 352 956,98 |
| 14 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская,  д. 27а | 200-п | 29.05.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 14 | 224,50 | 6 | 3 | 3 | 211,10 | 128,20 | 82,90 | 12 885 544,00 | **9 960 525,51** | 0,00 | 3 239 162,90 | 6 721 362,61 | **2 925 018,49** | 0,00 | 951 216,01 | 1 973 802,48 |
| 15 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 8 | 229-п | 16.06.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 25 | 496,90 | 8 | 4 | 4 | 496,90 | 248,30 | 248,60 | 30 330 776,00 | **23 445 689,85** | 0,00 | 7 624 538,34 | 15 821 151,51 | **6 885 086,15** | 0,00 | 2 239 030,02 | 4 646 056,13 |
| 16 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10 | 228-п | 16.06.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 16 | 435,90 | 8 | 4 | 4 | 435,30 | 111,00 | 324,30 | 26 570 712,00 | **20 539 160,38** | 0,00 | 6 679 334,96 | 13 859 825,42 | **6 031 551,62** | 0,00 | 1 961 460,59 | 4 070 091,03 |
| 17 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14 | 225-п | 16.06.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 18 | 420,90 | 8 | 4 | 4 | 420,40 | 233,20 | 187,20 | 25 661 216,00 | **19 836 119,97** | 0,00 | 6 450 706,21 | 13 385 413,76 | **5 825 096,03** | 0,00 | 1 894 321,23 | 3 930 774,80 |
| 18 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая,  д. 14а | 226-п | 16.06.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 24 | 408,20 | 10 | 8 | 2 | 408,20 | 189,20 | 219,00 | 24 916 528,00 | **19 260 476,14** | 0,00 | 6 263 506,84 | 12 996 969,30 | **5 656 051,86** | 0,00 | 1 839 348,06 | 3 816 703,80 |
| 19 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая,  д. 14б | 227-п | 16.06.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 29 | 413,80 | 10 | 6 | 4 | 413,80 | 199,60 | 214,20 | 25 258 352,00 | **19 524 706,10** | 0,00 | 6 349 434,42 | 13 175 271,68 | **5 733 645,90** | 0,00 | 1 864 581,65 | 3 869 064,25 |
| 20 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 34 | 338-п | 24.08.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 25 | 254,30 | 7 | 3 | 4 | 244,80 | 91,90 | 152,90 | 14 942 592,00 | **11 550 623,62** | 0,00 | 3 756 262,80 | 7 794 360,82 | **3 391 968,38** | 0,00 | 1 103 068,12 | 2 288 900,26 |
| 21 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 14 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 10 | 298,30 | 3 | 2 | 1 | 251,40 | 251,40 | 0,00 | 15 345 456,00 | **11 862 037,49** | 0,00 | 3 857 534,59 | 8 004 502,90 | **3 483 418,51** | 0,00 | 1 132 807,70 | 2 350 610,81 |
| 22 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 13а | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 12 | 112,40 | 4 | 3 | 1 | 140,10 | 103,30 | 36,80 | 8 551 704,00 | **6 610 467,19** | 0,00 | 2 149 723,93 | 4 460 743,26 | **1 941 236,81** | 0,00 | 631 290,21 | 1 309 946,60 |
| 23 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская,  д. 11а | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 7 | 123,52 | 5 | 1 | 4 | 123,40 | 25,50 | 97,90 | 7 532 336,00 | **5 822 495,73** | 0,00 | 1 893 475,61 | 3 929 020,12 | **1 709 840,27** | 0,00 | 556 040,06 | 1 153 800,21 |
| 24 | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 20 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 13 | 156,00 | 2 | 0 | 2 | 144,70 | 63,90 | 80,80 | 8 832 488,00 | **6 827 513,22** | 0,00 | 2 220 307,30 | 4 607 205,92 | **2 004 974,78** | 0,00 | 652 017,80 | 1 352 956,98 |
| 25 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 12/2 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 5 | 142,20 | 2 | 1 | 1 | 115,60 | 0,00 | 115,60 | 7 056 224,00 | **5 454 461,15** | 0,00 | 1 773 790,77 | 3 680 670,38 | **1 601 762,85** | 0,00 | 520 893,28 | 1 080 869,57 |
| 26 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 17 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 9 | 134,30 | 4 | 1 | 3 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 6 165 040,00 | **4 765 575,92** | 0,00 | 1 549 765,29 | 3 215 810,63 | **1 399 464,08** | 0,00 | 455 105,72 | 944 358,36 |
| 27 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская,  д. 52 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 2 | 160,30 | 2 | 0 | 2 | 131,80 | 131,80 | 0,00 | 8 045 072,00 | **6 218 840,66** | 0,00 | 2 022 366,98 | 4 196 473,68 | **1 826 231,34** | 0,00 | 593 890,43 | 1 232 340,91 |
| 28 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 14/14 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 6 | 157,80 | 3 | 3 | 0 | 139,60 | 139,60 | 0,00 | 8 521 184,00 | **6 586 875,23** | 0,00 | 2 142 051,82 | 4 444 823,41 | **1 934 308,77** | 0,00 | 629 037,21 | 1 305 271,56 |
| 29 | г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, д. 28/18 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 18 | 234,20 | 5 | 0 | 5 | 135,60 | 0,00 | 135,60 | 8 277 024,00 | **6 398 139,55** | 0,00 | 2 080 674,98 | 4 317 464,57 | **1 878 884,45** | 0,00 | 611 013,22 | 1 267 871,23 |
| 30 | г. Сергиев Посад, Спортивный пер, д. 6 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 24 | 247,21 | 4 | 1 | 3 | 167,90 | 54,20 | 113,70 | 10 248 616,00 | **7 922 180,17** | 0,00 | 2 576 292,99 | 5 345 887,18 | **2 326 435,83** | 0,00 | 756 556,93 | 1 569 878,90 |
| 31 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева,  д. 5 | 128-п | 12.04.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 31 | 432,40 | 12 | 6 | 6 | 432,70 | 185,10 | 247,60 | 26 412 008,00 | **20 416 482,18** | 0,00 | 6 639 440,00 | 13 777 042,18 | **5 995 525,82** | 0,00 | 1 949 745,00 | 4 045 780,82 |
| **Итого МКД по Сергиево-Посадскому городскому округу: 4** | | | | | | **43** | **787,90** | **13** | **0** | **13** | **694,50** | **0,00** | **694,50** | **42 392 280,00** | **32 769 232,44** | **0,00** | **32 769 232,44** | **0,00** | **9 623 047,56** | **0,00** | **9 623 047,56** | **0,00** |
| 1 | с. Шеметово,  ул. Центральная,  д. 9 | 88 | 15.04.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 12 | 187,10 | 3 | 0 | 3 | 93,70 | 0,00 | 93,70 | 5 719 448,00 | **4 421 133,30** | 0,00 | 4 421 133,30 | 0,00 | **1 298 314,70** | 0,00 | 1 298 314,70 | 0,00 |
| 2 | с. Шеметово,  ул. Центральная,  д. 10 | 88 | 15.04.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 8 | 61,40 | 2 | 0 | 2 | 61,40 | 0,00 | 61,40 | 3 747 856,00 | **2 897 092,69** | 0,00 | 2 897 092,69 | 0,00 | **850 763,31** | 0,00 | 850 763,31 | 0,00 |
| 3 | с.Константиново, ул. Советская,  д. 4 | 88 | 15.04.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 13 | 305,00 | 4 | 0 | 4 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 18 617 200,00 | **14 391 095,60** | 0,00 | 14 391 095,60 | 0,00 | **4 226 104,40** | 0,00 | 4 226 104,40 | 0,00 |
| 4 | с.Константиново,  ул. Больничная, д. 40 | 88 | 15.04.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 10 | 234,40 | 4 | 0 | 4 | 234,40 | 0,00 | 234,40 | 14 307 776,00 | **11 059 910,85** | 0,00 | 11 059 910,85 | 0,00 | **3 247 865,15** | 0,00 | 3 247 865,15 | 0,00 |
| **Итого МКД по г. Хотьково Сергиево-Посадского городского округа: 11** | | | | | | **163** | **2 196,10** | **68** | **12** | **56** | **2 196,10** | **387,80** | **1 808,30** | **134 049 944,00** | **103 620 606,73** | **103 620 606,73** | **0,00** | **0,00** | **30 429 337,27** | **30 429 337,27** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Хотьково,  ул. Горбуновская  ф-ка, д. 3 | 154 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 24 | 195,40 | 5 | 0 | 5 | 195,40 | 0,00 | 195,40 | 11 927 216,00 | **9 219 737,97** | 9 219 737,97 | 0,00 | 0,00 | **2 707 478,03** | 2 707 478,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Хотьково,  ул. Лихачева,  д. 13 | 155 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 21 | 410,60 | 9 | 1 | 8 | 410,60 | 48,70 | 361,90 | 25 063 024,00 | **19 373 717,55** | 19 373 717,55 | 0,00 | 0,00 | **5 689 306,45** | 5 689 306,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Хотьково, ул. Кооперативная,  д. 15а | 160 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 32 | 353,90 | 10 | 0 | 10 | 353,90 | 0,00 | 353,90 | 21 602 056,00 | **16 698 389,29** | 16 698 389,29 | 0,00 | 0,00 | **4 903 666,71** | 4 903 666,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Хотьково, ул. 2-я Станционная, д. 13а | 161 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 13 | 237,90 | 5 | 0 | 5 | 237,90 | 0,00 | 237,90 | 14 521 416,00 | **11 225 054,57** | 11 225 054,57 | 0,00 | 0,00 | **3 296 361,43** | 3 296 361,43 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Хотьково, ул. 2-я Станционная, д. 14а | 162 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 13 | 125,80 | 5 | 3 | 2 | 125,80 | 82,10 | 43,70 | 7 678 832,00 | **5 935 737,14** | 5 935 737,14 | 0,00 | 0,00 | **1 743 094,86** | 1 743 094,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Хотьково, ул. 2-я Станционная, д. 15 | 163 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 5 | 120,30 | 3 | 2 | 1 | 120,30 | 71,30 | 49,00 | 7 343 112,00 | **5 676 225,58** | 5 676 225,58 | 0,00 | 0,00 | **1 666 886,42** | 1 666 886,42 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Хотьково, ул. 1-я Станционная, д. 17 | 164 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 11 | 135,00 | 4 | 1 | 3 | 135,00 | 19,80 | 115,20 | 8 240 400,00 | **6 369 829,20** | 6 369 829,20 | 0,00 | 0,00 | **1 870 570,80** | 1 870 570,80 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пос. Репихово,  д. 8 | 165 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 8 | 132,90 | 6 | 0 | 6 | 132,90 | 0,00 | 132,90 | 8 112 216,00 | **6 270 742,97** | 6 270 742,97 | 0,00 | 0,00 | **1 841 473,03** | 1 841 473,03 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | дер. Жучки, д. 5 | 167 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 14 | 166,10 | 8 | 2 | 6 | 166,10 | 50,10 | 116,00 | 10 138 744,00 | **7 837 249,11** | 7 837 249,11 | 0,00 | 0,00 | **2 301 494,89** | 2 301 494,89 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пос. Репихово,  д. 11 | 168 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 3 | 115,80 | 3 | 3 | 0 | 115,80 | 115,80 | 0,00 | 7 068 432,00 | **5 463 897,94** | 5 463 897,94 | 0,00 | 0,00 | **1 604 534,06** | 1 604 534,06 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д.4а | 241 | 23.05.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 19 | 202,40 | 10 | 0 | 10 | 202,40 | 0,00 | 202,40 | 12 354 496,00 | **9 550 025,41** | 9 550 025,41 | 0,00 | 0,00 | **2 804 470,59** | 2 804 470,59 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  **Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего по году | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | всего по году |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | | чел. |
|  | **Всего по муниципальной программе переселения, в т.ч.:** | **7 900,50** | **5 778,87** | **9 493,32** | **0,00** | **11 288,59** | **21 165,89** | **55 627,17** | **579** | **444** | **557** | **0** | **691** | **1 311** | | **3 582** |
| **1.** | **Всего по подпрограмме II программы переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.:** | **1 819,70** | **1 818,80** | **х** | **х** | **11 288,59** | **21 165,89** | **36 092,98** | **125** | **131** | **х** | **х** | **691** | **1311** | | **2 258** |
| **1.1.** | **Всего по I этапу 2019-2020** | **1 654,30** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **1 654,30** | **109** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | | **109** |
| 1.1.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | 1 654,30 | x | x | x | x | x | 1 654,30 | 109 | x | x | x | x | x | | 109 |
| **1.2.** | **Всего по II этапу 2020-2021** | **165,40** | **1 818,80** | **x** | **x** | **x** | **x** | **1 984,20** | **16** | **131** | **x** | **x** | **x** | **x** | | **147** |
| 1.2.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | 165,40 | 1 818,80 | x | x | x | x | 1 984,20 | 16 | 131 | x | x | x | x | | 147 |
| **1.3.** | **Всего по V этапу 2023-2024** | **x** | **х** |  | **x** | **6 751,06** | **x** | **6 751,06** | **x** | **х** | **х** | **x** | **412** | **x** | | **412** |
| 1.3.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | x | х | х | x | 6 751,06 | x | 6 751,06 | x | х | х | x | 412 | x | | 412 |
| **1.4.** | **Всего по VI этапу 2024-2025** | **x** | **x** | **х** | **х** | **4 537,53** | **21 165,89** | **25 703,42** | **x** | **x** | **х** | **х** | **279** | **1311** | | **1 590** |
| 1.4.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | x | x | х | х | 4 537,53 | 21 165,89 | 25 703,42 | x | x | х | х | 279 | 1311 | | 1 590 |
| **2.** | **По подпрограмме II программы переселения, иным программам муниципального образования в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:** | **6 080,80** | **3 960,07** | **9 493,32** | **х** | **х** | **х** | **19 534,19** | **454** | **313** | **557** | **х** | **х** | **х** | | **1 324** |
| **2.1.** | **Всего по подпрограмме II** | **6 080,80** | **3 960,07** | **9 493,32** | **х** | **х** | **х** | **19 534,19** | **454** | **313** | **557** | **х** | **х** | **х** | | **1 324** |
| 2.1.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | 6 080,80 | 3 960,07 | 9 493,32 | х | х | х | 19 534,19 | 454 | 313 | 557 | х | х | х | | 1 324 |

Приложение № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными**  **и подлежащих расселению в рамках муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Всего в Сергиево-Посадском городском округе подлежит переселению в 2020 - 2025 гг.** | | | **X** | **X** | **57 527,10** | **3 687** | **X** |
| **По подпрограмме I муниципальной программы переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе:** | | | **X** | **X** | **36 092,98** | **2 258** | **X** |
| 1 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 7 | 1958 | 01.07.2014 | 401,30 | 20 | 01.09.2025 |
| 2 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 12 | 1939 | 01.07.2014 | 863,76 | 67 | 31.12.2024 |
| 3 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 14 | 1942 | 01.07.2014 | 863,84 | 72 | 31.12.2024 |
| 4 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 16 | 1951 | 01.07.2014 | 846,81 | 44 | 31.12.2024 |
| 5 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 17 | 1958 | 14.11.2013 | 1 037,10 | 46 | 31.12.2024 |
| 6 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 18 | 1942 | 13.11.2015 | 840,16 | 54 | 31.12.2024 |
| 7 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 19 | 1958 | 01.07.2014 | 1 039,70 | 49 | 31.12.2024 |
| 8 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 20 | 1942 | 13.11.2015 | 801,22 | 56 | 31.12.2024 |
| 9 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 27 | 1938 | 13.11.2015 | 1 867,37 | 98 | 31.12.2024 |
| 10 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 31 | 1954 | 21.06.2012 | 1 817,02 | 90 | 31.12.2024 |
| 11 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 3 | 1959 | 13.11.2015 | 545,10 | 30 | 31.12.2023 |
| 12 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 5 | 1959 | 13.11.2015 | 527,40 | 24 | 31.12.2023 |
| 13 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 13 | 1941 | 13.11.2015 | 833,55 | 54 | 31.12.2023 |
| 14 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 14 | 1941 | 13.11.2015 | 808,08 | 61 | 31.12.2024 |
| 15 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 10 | 1927 | 21.06.2012 | 1 282,02 | 79 | 31.12.2024 |
| 16 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 12 | 1927 | 01.07.2014 | 1 228,87 | 102 | 31.12.2024 |
| 17 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 23 | 1930 | 01.07.2014 | 1 680,64 | 110 | 31.12.2024 |
| 18 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. дача 18, стр. А | 1918 | 01.07.2014 | 153,10 | 5 | 31.12.2024 |
| 19 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 3 | 1940 | 01.07.2014 | 901,99 | 61 | 31.12.2024 |
| 20 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 5 | 1940 | 01.07.2014 | 907,31 | 84 | 01.09.2025 |
| 21 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 7 | 1941 | 01.07.2014 | 885,23 | 75 | 01.09.2025 |
| 22 | д. Наугольное | д. Наугольное, д. 99 | 1953 | 30.06.2015 | 44,60 | 2 | 31.12.2022 |
| 23 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18А | 1956 | 12.10.2011 | 384,90 | 20 | 01.09.2025 |
| 24 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 6а | 1959 | 24.11.2016 | 164,70 | 23 | 31.12.2020 |
| 25 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 7 | 1949 | 24.11.2016 | 165,40 | 16 | 31.12.2020 |
| 26 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 10 | 1951 | 24.11.2016 | 427,90 | 30 | 01.09.2025 |
| 27 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 11 | 1950 | 24.11.2016 | 406,90 | 26 | 01.09.2025 |
| 28 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 12 | 1953 | 24.11.2016 | 640,90 | 45 | 01.09.2025 |
| 29 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 13 | 1954 | 24.11.2016 | 656,90 | 57 | 01.09.2025 |
| 30 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 14 | 1969 | 24.11.2016 | 851,80 | 43 | 01.09.2025 |
| 31 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 15 | 1956 | 24.11.2016 | 827,70 | 46 | 01.09.2025 |
| 32 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 | 1958 | 24.11.2016 | 642,90 | 31 | 01.09.2025 |
| 33 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 17 | 1960 | 24.11.2016 | 638,40 | 40 | 01.09.2025 |
| 34 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11 | 1951 | 06.10.2011 | 872,40 | 39 | 31.12.2023 |
| 35 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 2/2 | 1954 | 06.10.2011 | 428,30 | 29 | 31.12.2020 |
| 36 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 4/1 | 1953 | 06.10.2011 | 426,90 | 27 | 31.12.2020 |
| 37 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 8 | 1953 | 06.10.2011 | 417,90 | 28 | 31.12.2020 |
| 38 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 10 | 1951 | 06.10.2011 | 381,50 | 24 | 31.12.2020 |
| 39 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 4 | 1954 | 06.10.2011 | 426,10 | 26 | 31.12.2020 |
| 40 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 6 | 1954 | 06.10.2011 | 427,10 | 25 | 31.12.2020 |
| 41 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 8 | 1958 | 06.10.2011 | 372,60 | 28 | 31.12.2020 |
| 42 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 79 | 1942 | 12.10.2011 | 511,40 | 28 | 01.09.2025 |
| 43 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 81 | 1958 | 12.10.2011 | 602,20 | 38 | 01.09.2025 |
| 44 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 82 | 1953 | 12.10.2011 | 704,70 | 36 | 01.09.2025 |
| 45 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 3 | 1951 | 12.10.2011 | 457,71 | 30 | 01.09.2025 |
| 46 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18 | 1956 | 12.10.2011 | 384,20 | 26 | 31.12.2023 |
| 47 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18Б | 1956 | 12.10.2011 | 367,40 | 19 | 31.12.2024 |
| 48 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 20 | 1956 | 12.10.2011 | 386,20 | 21 | 31.12.2024 |
| 49 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 14 | 1953 | 29.12.2016 | 351,40 | 28 | 31.12.2024 |
| 50 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Хотьковский, д. 17 | 1957 | 01.11.2011 | 944,70 | 54 | 01.09.2025 |
| 51 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 4 | 1953 | 24.11.2016 | 428,00 | 30 | 31.12.2020 |
| 52 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 17 | 1952 | 12.10.2011 | 490,80 | 28 | 31.12.2024 |
| 53 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 19 | 1952 | 12.10.2011 | 726,90 | 34 | 31.12.2024 |
| **По подпрограмме II муниципальной программы переселения, иным программам муниципального образования в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:** | | | **X** | **X** | **21 434,12** | **1 429** | **Х** |
| **признанные аварийными до 01.01.2017:** | | | **X** | **X** | **16 387,79** | **1 128** | **Х** |
| 1 | д. Жучки | д. Жучки, д. 5 | 1953 | 10.08.2015 | 139,60 | 13 | 31.12.2021 |
| 2 | д. Репихово | д. Репихово, д. 8 | 1957 | 10.08.2015 | 67,10 | 7 | 31.12.2021 |
| 3 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 1939 | 01.07.2014 | 526,04 | 46 | 31.12.2020 |
| 4 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 8 | 1939 | 01.07.2014 | 429,40 | 31 | 31.12.2021 |
| 5 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 10 | 1939 | 01.07.2014 | 639,48 | 76 | 31.12.2021 |
| 6 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 1953 | 27.05.2011 | 1 749,19 | 143 | 31.12.2020 |
| 7 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 1953 | 27.05.2011 | 1 733,18 | 94 | 31.12.2020 |
| 8 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 11 | 1938 | 27.05.2011 | 846,20 | 54 | 31.12.2020 |
| 9 | п. Репихово | п. Репихово, д. 11 | 1950 | 10.03.2014 | 115,80 | 3 | 31.12.2021 |
| 10 | п. Репихово | п. Репихово, д. 12 | 1965 | 10.08.2015 | 144,00 | 11 | 31.12.2020 |
| 11 | п. Репихово | п. Репихово, д. 28 | 1968 | 20.05.2015 | 151,10 | 14 | 31.12.2020 |
| 12 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д. 14 | 1949 | 01.11.2011 | 500,50 | 21 | 31.12.2022 |
| 13 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 7 | 1953 | 01.11.2011 | 380,60 | 24 | 31.12.2022 |
| 14 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 26, к. а | 1897 | 06.10.2011 | 88,80 | 8 | 31.12.2022 |
| 15 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13 | 1951 | 06.10.2011 | 856,00 | 41 | 31.12.2022 |
| 16 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 12/2 | 1951 | 06.10.2011 | 385,50 | 33 | 31.12.2022 |
| 17 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 2/2 | 1949 | 12.10.2011 | 465,20 | 29 | 31.12.2022 |
| 18 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 1/12 | 1917 | 06.09.2011 | 230,80 | 7 | 31.12.2022 |
| 19 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | 1959 | 27.02.2014 | 798,10 | 32 | 31.12.2022 |
| 20 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 3 | 1958 | 06.10.2011 | 447,90 | 25 | 31.12.2022 |
| 21 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 4 | 1949 | 06.10.2011 | 526,10 | 27 | 31.12.2022 |
| 22 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 23/17 | 1917 | 06.09.2011 | 187,15 | 6 | 31.12.2022 |
| 23 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 25/18 | 1917 | 06.09.2011 | 85,50 | 5 | 31.12.2022 |
| 24 | с. Константиново | с. Константиново, ул. Больничная, д. 40 | 1936 | 15.04.2015 | 246,50 | 9 | 31.12.2021 |
| 25 | с. Константиново | с. Константиново, ул. Советская, д. 4 | 1934 | 15.04.2015 | 305,00 | 12 | 31.12.2021 |
| 26 | с. Шеметово | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 9 | 1950 | 15.04.2015 | 70,60 | 12 | 31.12.2021 |
| 27 | с. Шеметово | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 10 | 1950 | 15.04.2015 | 86,30 | 6 | 31.12.2021 |
| 28 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Горбуновская, д. 75 | 1954 | 19.05.2015 | 220,60 | 15 | 31.12.2020 |
| 29 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Горбуновская фабрика, д. 3 | 1966 | 10.08.2015 | 168,20 | 26 | 31.12.2021 |
| 30 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Горжовицкая, д. 2 | 1959 | 19.09.2013 | 196,50 | 20 | 31.12.2020 |
| 31 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 8 | 1948 | 25.07.2013 | 237,10 | 11 | 31.12.2020 |
| 32 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 10 | 1952 | 03.03.2008 | 182,40 | 17 | 31.12.2020 |
| 33 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Кооперативная, д. 15, лит. а | 1937 | 03.03.2008 | 353,90 | 30 | 31.12.2021 |
| 34 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 13 | 1954 | 10.08.2015 | 346,30 | 20 | 31.12.2021 |
| 35 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 14 | 1953 | 10.08.2015 | 205,40 | 16 | 31.12.2020 |
| 36 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 4 | 1948 | 25.07.2013 | 271,40 | 23 | 31.12.2020 |
| 37 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 9 | 1952 | 25.07.2013 | 259,50 | 15 | 31.12.2020 |
| 38 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 11 | 1962 | 28.11.2014 | 284,80 | 21 | 31.12.2020 |
| 39 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 12 | 1957 | 03.03.2008 | 251,90 | 15 | 31.12.2020 |
| 40 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 12, лит. а | 1961 | 03.03.2008 | 331,90 | 28 | 31.12.2020 |
| 41 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 14, лит. а | 1952 | 10.08.2015 | 207,50 | 23 | 31.12.2020 |
| 42 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Новая, д. 9 | 1900 | 10.03.2014 | 76,80 | 3 | 31.12.2020 |
| 43 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 3 | 1949 | 03.03.2008 | 89,80 | 7 | 31.12.2020 |
| 44 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 5 | 1960 | 10.08.2015 | 79,40 | 13 | 31.12.2020 |
| 45 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Станционная 1-я, д. 17 | 1861 | 10.08.2015 | 139,25 | 10 | 31.12.2021 |
| 46 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Станционная 2-я, д. 13-а | 1861 | 10.08.2015 | 161,30 | 12 | 31.12.2021 |
| 47 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Хотьковская 1-я, д. 4, лит. а | 1917 | 25.07.2013 | 122,20 | 14 | 31.12.2021 |
| 48 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Станционная 2-я, д. 14-а | 1861 | 10.08.2015 | 125,80 | 13 | 31.12.2021 |
| 49 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Станционная 2-я, д. 15 | 1861 | 10.08.2015 | 120,30 | 5 | 31.12.2021 |
| **признанные аварийными после 01.01.2017:** | | | **Х** | **Х** | **5 046,33** | **301** | **Х** |
| 1 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11 | 1917 | 17.05.2017 | 193,20 | 13 | 31.12.2022 |
| 2 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 27а | 1917 | 29.05.2017 | 224,50 | 14 | 31.12.2022 |
| 3 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 8 | 1957 | 16.06.2017 | 496,90 | 25 | 31.12.2022 |
| 4 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10 | 1957 | 16.06.2017 | 435,90 | 16 | 31.12.2022 |
| 5 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14 | 1957 | 16.06.2017 | 420,90 | 18 | 31.12.2022 |
| 6 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14а | 1957 | 16.06.2017 | 408,20 | 24 | 31.12.2022 |
| 7 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14б | 1957 | 16.06.2017 | 413,80 | 29 | 31.12.2022 |
| 8 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 34 | 1917 | 24.08.2017 | 254,30 | 25 | 31.12.2022 |
| 9 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 14 | 1917 | 05.10.2017 | 298,30 | 10 | 31.12.2022 |
| 10 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 13а | 1947 | 05.10.2017 | 112,40 | 12 | 31.12.2022 |
| 11 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11а | 1917 | 05.10.2017 | 123,52 | 7 | 31.12.2022 |
| 12 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 20 | 1917 | 05.10.2017 | 156,00 | 13 | 31.12.2022 |
| 13 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 12/2 | 1917 | 05.10.2017 | 142,20 | 5 | 31.12.2022 |
| 14 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 17 | 1917 | 05.10.2017 | 134,30 | 9 | 31.12.2022 |
| 15 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 52 | 1917 | 05.10.2017 | 160,30 | 2 | 31.12.2022 |
| 16 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 14/14 | 1917 | 05.10.2017 | 157,80 | 6 | 31.12.2022 |
| 17 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, д. 28/18 | 1917 | 05.10.2017 | 234,20 | 18 | 31.12.2022 |
| 18 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Спортивный пер, д. 6 | 1917 | 05.10.2017 | 247,21 | 24 | 31.12.2022 |
| 19 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 5 | 1958 | 12.04.2017 | 432,40 | 31 | 31.12.2022 |