|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ПАСПОРТ** | | | | | | | |
| **муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»**  **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы переселения граждан | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | |
| Цели и задачи муниципальной программы переселения | Цели муниципальной программы:  - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;  - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;  - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.  Задачи муниципальной программы:  - качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; - переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы переселения | 2020-2025 годы | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы переселения, в том числе по годам: | Расходы (рублей) | | | | | | |
| **Всего** | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **1 184 631 525,85** | 300 466 911,90 | 219 529 040,47 | 282 822 585,08 | 74 728 594,94 | 307 084 393,46 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | **1 632 676 266,06** | 150 866 479,26 | 0,00 | 0,00 | 290 020 420,20 | 1 191 789 366,60 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области | **364 019 421,30** | 104 374 702,85 | 64 467 130,91 | 83 053 980,34 | 21 944 878,46 | 90 178 728,74 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | **3 181 327 213,21** | **555 708 094,01** | **283 996 171,38** | **365 876 565,42** | **386 693 893,60** | **1 589 052 488,80** | **0,00** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы переселения: | **Всего:** | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) | **3 821** | 504 | 513 | 801 | 0 | 1 553 | 450 |
| Количество расселенных жилых помещений (шт.) | **1551** | 204 | 166 | 302 | 0 | 710 | 169 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (кв.м) | **59 621** | 8 086 | 6 831 | 12 337 | 0,000 | 25 035 | 7 332 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**в том числе формулировка основных проблем, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее - муниципальная программа) подготовлена с целью реализации полномочий в области жилищной политики на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области и разработана в соответствии с адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» (далее – региональная программа) и государственной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» (далее – государственная программа) и нацелена на поэтапную ликвидацию аварийного жилищного фонда и обеспечение безопасного проживания.

Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории городского округа по состоянию на 01.01.2019 выявил площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» до 01.01.2017 – 49,5 тыс. кв.м. Учитывая сложившуюся ситуацию в жилищной сфере и социальную напряженность среди проживающих в аварийных домах жителей городского округа, возникает необходимость решения проблемы аварийного жилищного фонда программными средствами. Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа и подлежащих расселению в рамках данной муниципальной программы, представлен в Приложении № 2. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, за счет средств бюджета Московской области, за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа и подлежащих переселению в 2020-2025 годах, в том числе включенных в государственную программу и финансируемых с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и бюджета городского округа, представлен в подпрограмме I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы.

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа и подлежащих переселению в 2020-2022 годах, в том числе включенных в региональную программу и финансируемых с привлечением средств бюджета Московской области и бюджета городского округа, представлен в подпрограмме II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» муниципальной программы.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание условий и механизмов привлечения средств инвесторов и собственных средств населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, в том числе за счет ипотечного кредитования;

- оптимизация развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом;

- качественное улучшение технических характеристик при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

**3. Цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде городского округа, в безопасные и благоустроенные жилые помещения. В первую очередь расселению подлежат аварийные дома, имеющие высокий уровень износа.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

В ходе реализации муниципальной программы осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Министерством строительного комплекса Московской области в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках муниципальной программы, должны соответствовать Рекомендуемым требованиям к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, установленным в приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

Основными задачами муниципальной программы являются:

- качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы**

1. Финансирование мероприятий подпрограммы I муниципальной программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных подпрограммой 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10.

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации подпрограммы I являются средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства бюджета Московской области и средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Общий объем средств, направляемых на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 региональной программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения, составляет 2 177 014 001,68 рубль, в том числе:

1 632 676 266,06 рублей - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ;

419 919 471,18 рубль - средства бюджета Московской области (далее – средства бюджета Московской области);

124 418 264,44 рубля – средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области (далее – средства бюджета городского округа).

Объем долевого финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета рассчитан с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р и составляет 75 % от общей стоимости региональной программы; за счет средств консолидированного бюджета Московской области составляет 25 % от общей стоимости.

2. Финансирование мероприятий подпрограммы II муниципальной программы осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Московской области: в пределах средств, предусмотренных адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015   
№ 1151/46, и в пределах средств, предусмотренных подпрограммой 2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10.

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации подпрограммы II являются средства бюджета Московской области и средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Общий объем средств, направляемых на софинансирование мероприятий данных региональных программ на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения, составляет 1 004 313 211,53 рубль, в том числе:

764 712 054,67 рубля - средства бюджета Московской области;

239 601 156,86 рублей – средства бюджета городского округа.

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках реализации муниципальной программы, установлена для Московской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года» в размере 61 040,00 рублей.

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 61 040,00 рублям.

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемое в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 61 040,00 рублям.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации возмещение за изымаемое жилое помещение определяется соглашением с собственником жилого помещения, при этом размер возмещения определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, часть стоимости, составляющей разницу может быть оплачена за счет средств собственника, приобретающего помещение.

В соответствии ч. 8.2 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном [ч. 7](consultantplus://offline/ref=53EFC814FB496C0471683450DC027870E2F9A983FA2BED8BDBD42B6939A019C2AF6566FFE9FA40F35510688E2652B8D71CF32FCDB4I0CFN) ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, при этом положения [ч.](consultantplus://offline/ref=53EFC814FB496C0471683450DC027870E2F9A983FA2BED8BDBD42B6939A019C2AF6566F3EDF440F35510688E2652B8D71CF32FCDB4I0CFN)ч. 8 и [8.1](consultantplus://offline/ref=53EFC814FB496C0471683450DC027870E2F9A983FA2BED8BDBD42B6939A019C2AF6566FFE9FB40F35510688E2652B8D71CF32FCDB4I0CFN) ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в отношении таких граждан не применяются.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение, приобретенное гражданами после признания многоквартирного дома аварийным, на основании договора дарения либо договора пожизненной ренты, договора пожизненного содержания с иждивением, то есть договора, в котором отчуждение имущества производится бесплатно, ограничение по определению размера возмещения за изымаемое жилое помещение, установленное [ч. 8.2 ст. 32](consultantplus://offline/ref=82F80D24068908A81485B4C44F3D86EE350D2B018EFE464256825774BF61E5F1DCF1BBBB6A7E5131FDD7E329FDE5C4B44C87F8E314CEM3N) Жилищного кодекса Российской Федерации не применяется.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

Средства на строительство жилых помещений расходуются в пределах цен, определенных исходя из стоимости заключённых контрактов.

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет мониторинг и контроль за использованием субсидий в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета Московской области.

**5. Механизм реализации муниципальной программы.**

**Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления**

1. При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положений:

- Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

- Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда может предоставляться по договору социального найма по норме предоставления, установленной Сергиево-Посадским городским округом Московской области. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением, общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение жилых помещений, в том числе: в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы проекта дома;

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей государственной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Организационные мероприятия по реализации муниципальной программы предусматривают следующие меры:

- Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в государственной программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайтах органов исполнительной власти Московской области, муниципальных образованиях Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на телевидении и радио.

- Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

Администрацией Сергиево-Посадского городского округа Московской области при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятий муниципальной программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, соблюдает следующие рекомендуемые требования, представленные в приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 31.01.2019 № 65/пр, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование рекомендуемого требования | Содержание рекомендуемого требования |
| 1 | Требования к проектной документации на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.  Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:  – постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  – Федерального закона от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  – Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  – СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;  – СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;  – СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;  – СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»;  – СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;  – СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;  – СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;  – СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения».  Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».  Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64 (с изменениями и дополнениями).  В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации экспертизы |
| 2 | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах обеспечивается наличие:  – несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:  а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;  б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;  в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.  Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич панелей;  – подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;  – санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину;  – внутридомовых инженерных систем, включая системы:  а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);  б) холодного водоснабжения;  в) водоотведения (канализации);  г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);  е) горячего водоснабжения;  ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);  з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);  – в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения;  – принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией).  Лифты рекомендуется оснащать:  а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;  б) оборудованием для связи с диспетчером;  в) аварийным освещением кабины лифта;  г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;  д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;  – внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);  – оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  – освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;  – при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;  – во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;  – отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;  – организованного водостока;  – благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). |
| 3 | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и:  – оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):  а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;  б) холодного водоснабжения;  в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного);  г) водоотведения (канализации);  д) отопления (централизованного или автономного);  е) вентиляции;  ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);  – имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе:  а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;  б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;  в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  г) вентиляционные решетки;  д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;  е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:  – звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);  – мойку со смесителем и сифоном;  – умывальник со смесителем и сифоном;  – унитаз с сиденьем и сливным бачком;  – ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;  – одно-, двухклавишные электровыключатели;  – электророзетки;  – выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;  – газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);  – радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;  ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры – из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;  з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей (их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей (их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;  и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). |
| 4 | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования.  Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.  Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 5 | Требование к энерго-эффективности дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».  Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:  – предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;  – производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;  – проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;  – выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);  – проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации;  – выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);  – проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;  – устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.  Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». |
| 6 | Требования к эксплуатационной документации дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачи энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с пунктом 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией).  Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику |

**6. Прогноз развития в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

Муниципальная программа нацелена на поэтапное решение поставленных задач, позволит обеспечить систематичную ликвидацию аварийного фонда, обеспечить жителей городского округа безопасным и комфортабельным жильем, сократить количество коммунальных квартир; мероприятия по обследованию жилого фонда позволят своевременно выявить аварийный жилищный фонд с целью отнесения его к категории аварийного и не пригодного для проживания; обеспечить включение аварийного фонда, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора в подпрограмму 2 государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы».

Сроки реализации муниципальной программы – 2020-2025 годы:

Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы:

Этап I 2019-2020 года;

Этап II 2020-2021 года;

Этап III 2021-2022 года;

Этап IV 2022-2023 года;

Этап V 2023-2024 года;

Этап VI 2024-2025 года.

Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» муниципальной программы:

Этап I 2020 год;

Этап II 2021 год;

Этап III 2021 год – 2022 год.

**7. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Объем финансовых средств на расселение аварийных многоквартирных жилых домов рассчитывается исходя из общей площади жилых помещений, которые необходимо предоставить гражданам в соответствии с жилищным законодательством, и стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по Московской области.

Потребность в финансовых средствах для приобретения и (или) строительства жилья под переселение граждан из аварийных жилых домов рассчитывается следующим образом:

V ф.ср.i = С х РЖi, где

С - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области равная 42 280,00 руб. в соответствии с региональной программой;

С - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области равная 61 040,00 руб. в соответствии с государственной программой;

РЖi – расселяемая площадь жилых помещений.

Источниками финансирования программы являются средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

Объем софинансирования за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа определяется в долевом соотношении в соответствии с государственной и региональной программами.

Субсидия бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, сформированная за счет средств бюджета Московской области (*Stобл.ф.ср.i*), рассчитывается по формуле:

St обл.ф.ср.i = Vф.ср.i х Dо% х Кп, где:

Dо% – предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области;

Кп – поправочный коэффициент, применяемый к предельному уровню софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области в случае, если по состоянию на 1 января 2017 года муниципальное образование – участник Программы имеет на своей территории аварийные многоквартирные дома, не расселенные в течение пяти лет и более, равный 1,2.

Порядок и условия предоставления и расходования субсидии из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Московской области осуществляются в соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия по предоставлению финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональной и государственной программ.

Сумма предоставленной субсидии (в том числе использованной) подлежит возврату в бюджет Московской области в размере софинансирования стоимости расселяемой площади за счет бюджета Московской области, на которую произошло уменьшение, в случае:

- уменьшения расселяемой площади аварийного жилищного фонда в результате освобождения жилых помещений;

- уменьшения стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области по результатам заключенных муниципальных контрактов в рамках реализации Программы по отношению к стоимости 1 квадратного метра, установленного государственной и региональной программами;

- выявления технических погрешностей, неточностей или неполноты в представленных ранее сведениях, в том числе по итогам контрольных мероприятий, проводимых Министерством строительного комплекса Московской области, органами государственного финансового контроля Московской области.

Субсидии носят целевой характер и не могут использоваться на другие цели.

В случае использования субсидий (части субсидий) не по целевому назначению, соответствующие средства подлежат взысканию в доход бюджета Московской области.

Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены.

Предоставление субсидий приостанавливается в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области порядке в случае нарушения городского округом условий предоставления субсидий.

При невозможности устранения допущенного городским округом нарушения условий предоставления субсидии, предоставление субсидий прекращается.

При приобретении жилых помещений большей площади, чем занимаемые жилые помещения в аварийных домах, разница стоимости общей площади жилых помещений подлежит оплате за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

При превышении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений над стоимостью 1 квадратного метра, установленной Министерством регионального развития Российской Федерации, превышение стоимости общей площади жилого помещения, связанное с указанной разницей, подлежит оплате за счет средств городского округа.

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий программы, осуществляется в пределах утвержденных бюджетных средств.

Средства, предусмотренные на реализацию программы и не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в следующем финансовом году на те же цели.

**8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации программных мероприятий определяется достижением планируемых результатов реализации муниципальной программы. Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда отображены в Приложении № 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Приоритетный | тыс.кв.м | \_ | 2,063 | 1,556 | 0,00 | 0,00 | 25,035 | 7,332 | F3 |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Отраслевой приоритетный показатель | тыс.кв.м | \_ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | F3 |
| 3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Приоритетный | тыс.кв.м | \_ | 2,063 | 1,556 | 0,00 | 0,00 | 25,035 | 7,332 | F3 |
| 4 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритетный | тыс.чел. | \_ | 0,142 | 0,117 | 0 | 0 | 1,553 | 0,450 | F3 |
| 5 | Количество расселенных  жилых помещений | Отраслевой показатель | шт. | \_ | 54 | 38 | 0 | 0 | 710 | 169 | F3 |
| Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Отраслевой приоритетный показатель | тыс.кв.м | 7,32 | 6,023 | 5,275 | 12,337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02, 04 |
| 2 | Количество расселенных жителей | Отраслевой | тыс.чел. | 0,451 | 0,362 | 0,396 | 0,801 | 0 | 0 | 0 | 02, 04 |
| 3 | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области | тыс.чел. |  | 0,362 | 0,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 4. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области | тыс.чел. | 0 | 0 | 0,273 | 0,801 | 0 | 0 | 0 | 04 |
| 5 | Количество расселенных жилых помещений | Отраслевой показатель | шт. | 183 | 150 | 128 | 302 | 0 | 0 | 0 | 02, 04 |

**9. Методика расчёта значений планируемых результатов реализации**

**муниципальной программы**

Основными показателями эффективности программы являются достижение значений планируемых показателей по количеству граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, площади и количества расселенных помещений в результате выполнения программы.

В результате реализации программы планируется:

- переселить из аварийных жилых помещений 3 821 человек;

- расселить 1 551 аварийных жилых помещений;

- общая расселяемая площадь аварийного жилищного фонда 59 621,67 кв.м.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | |
| 1.1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Тысяч квадратных метров | Значение макропоказателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта, за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Министерства жилищной политики Московской области |
| 1.1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Тысяч квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках договора о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области |
| 1.1.2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяч квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяч человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках национального проекта | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 1.3 | Количество расселенных  жилых помещений | Штук | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных жилых помещений аварийного фонда в рамках национального проекта | Отраслевой показатель |
| 2 | Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | |
| 2.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Тысяч квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» и подпрограммы 2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2.2 | Количество расселенных жителей | Тысяч человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2.2.1 | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда | Тысяч человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых жителей из аварийного жилищного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2.2.2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяч человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках подпрограммы  2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2.3 | Количество расселенных  жилых помещений | Штук | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных жилых помещений аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» и подпрограммы 2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» | Отраслевой показатель |

**10. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение**

**мероприятий программы с муниципальным заказчиком программы**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор программы.

Координатор программы организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной программы в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского городского округа;

- организацию управления муниципальной программой;

- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

- реализацию муниципальной программы;

- достижение целей, планируемых конечных результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик программы:

- разрабатывает муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает привлечение дополнительных средств бюджета Московской области (субсидий, субвенций) и Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение целей государственной и региональной программ;

- формирует и представляет в Министерство строительного комплекса Московской области заявки на предоставление финансовой поддержки;

- обеспечивает заключение соглашений (договоров) с Министерством строительного комплекса Московской области по софинансированию мероприятий региональной программы;

- обеспечивает расходование финансовых средств, выделенных на реализацию региональной программы, в соответствии с выбранным способом переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечивает приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов;

- обеспечивает предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;

- организует и проводит информационно-разъяснительную работу по доведению до граждан целей, условий, критериев и мероприятий муниципальной программы,

- предоставляет в Министерство строительного комплекса Московской области отчетов о ходе реализации государственной и региональной программ и расходовании финансовых средств.

- формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

- готовит и представляет координатору программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации программы представляет в установленном порядке координатору программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- размещает на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

- обеспечивает выполнение программы, эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы и направляет его муниципальному заказчику программы;

- определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчёт о реализации мероприятий.

**11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует и направляет в управление экономики:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, оперативный отчёт, о реализации мероприятий, согласованный с финансовым управлением;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку;

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальной программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчёту о реализации мероприятий муниципальной программы дополнительно представляется:

а) аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, не достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12. Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**  **12.1. Паспорт подпрограммы I** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Цели (цели) подпрограммы | Цели подпрограммы 1:  - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи подпрограммы 1:  - качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; - переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы переселения граждан | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы I:  Этап I 2019-2020 года;  Этап II 2020-2021 года;  Этап III 2021-2022 года; | | | Этап IV 2022-2023 года;  Этап V 2023-2024 года;  Этап VI 2024-2025 года. | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, рублей | | | | | | | |
| Итого | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Министерство строительного комплекса Московской области | Всего: | **2 177 014 001,68** | | 201 267 619,28 | 0,00 | 0,00 | 386 693 893,60 | 1 589 052 488,80 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **419 919 471,18** | | 38 106 482,78 | 0,00 | 0,00 | 74 728 594,94 | 307 084 393,46 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | **1 632 676 266,06** | | 150 866 479,26 | 0,00 | 0,00 | 290 020 420,20 | 1 191 789 366,60 | 0,00 |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | **124 418 264,44** | | 12 294 657,24 | 0,00 | 0,00 | 21 944 878,46 | 90 178 728,74 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе (тыс.кв.м): | | **35,986** | | 2,063 | 1,556 | 0,00 | 0,00 | 25,035 | 7,332 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников (тыс.кв.м) | | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (тыс.кв.м) | | **35,986** | | 2,063 | 1,556 | 0,00 | 0,00 | 25,035 | 7,332 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс.чел.) | | **2,262** | | 0,142 | 0,117 | 0 | 0 | 1,553 | 0,45 |
| Количество расселенных  жилых помещений (чел.) | | **971** | | 54 | 38 | 0 | 0 | 710 | 169 |

**12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы I**

Реализация мероприятий подпрограммы I направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного в период с 01.01.2012 по 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Подпрограммой I предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда в Сергиево-Посадском городском округе посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017.

В ходе реализации подпрограммы I осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Сергиево-Посадского городского округа в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках подпрограммы 1, должны соответствовать рекомендуемым требованиям к жилью, установленным в приложении № 2 к методическим рекомендациям, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление порядка реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**12.3. Концептуальные направления подпрограммы I**

Концепция подпрограммы I представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены;

в) строительство многоквартирных домов;

г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной программы не допускаются.

Перечень необходимых мероприятий, направленных на расселение аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017, приведен в разделе 12.4.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по источникам финансирования, приведен в разделе 12.5.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по способам переселения, приведен в разделе 12.6.

План-график реализации подпрограммы I, содержащий информацию о механизмах реализации подпрограммы I на 2020-2021 годы, а также промежуточные результаты реализации подпрограммы I в разбивке по способам и планируемым срокам достижения этих промежуточных результатов приведены в разделе 12.7.

Расчет объема финансовых средств по подпрограмме I, содержащий информацию о площади, количестве жилых помещений, количестве расселяемых людей, а также об объемах финансирования по каждому этапу приведен в разделе 12.8.

**12.4. Перечень мероприятий подпрограммы I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятие | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| **Основное мероприятие F3** | | **2020-2025** | **Итого** | **0,00** | **2 177 014 001,68** | **201 267 619,28** | **0,00** | **0,00** | **386 693 893,60** | **1 589 052 488,80** | **Управление градостроительной деятельности администрации городского округа** | **Расселение 2 262 жителей из 971 аварийного жилого помещения общей площадью 35 986,70 кв.м** |
| **F3.** | **Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | **Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ** | **0,00** | **1 632 676 266,06** | **150 866 479,26** | **0,00** | **0,00** | **290 020 420,20** | **1 191 789 366,60** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **419 919 471,18** | **38 106 482,78** | **0,00** | **0,00** | **74 728 594,94** | **307 084 393,46** |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **124 418 264,44** | **12 294 657,24** | **0,00** | **0,00** | **21 944 878,46** | **90 178 728,74** |
| F3.1 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу | 2020-2025 | Итого | 0,00 | 106 293 041,68 | 106 293 041,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение 142 жителея из 54 аварийных жилых помещений общей площадью 2 062,7 кв.м |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 79 719 781,26 | 79 719 781,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 20 673 525,93 | 20 673 525,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 5 899 734,49 | 5 899 734,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.2. | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу | 2020-2022 | Итого | 0,00 | 94 974 577,60 | 94 974 577,60 | 6 300 359,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение 117 жителей из 38 аварийных жилых помещений общей площадью 1 555,94 кв.м |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 71 146 698,00 | 71 146 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 17 432 956,85 | 17 432 956,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 6 394 922,75 | 6 394 922,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.3. | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонд по V этапу | 2023-2024 | Итого | 0,00 | 386 693 893,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 693 893,60 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение 420 жителей из 217 аварийных жилых помещений общей площадью 6 335,09 кв.м |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 290 020 420,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 020 420,20 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 74 728 594,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 728 594,94 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 21 944 878,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 944 878,46 | 0,00 |
| F3.4. | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по VI этапу | 2024-2025 | Итого | 0,00 | 1 589 052 488,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589 052 488,80 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение 1 583 жителей из 662 аварийных жилых помещений общей площадью 26 032,97 кв.м |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 1 191 789 366,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 789 366,60 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 307 084 393,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 084 393,46 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 90 178 728,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 178 728,74 |
| **Итого по подпрограмме I** | | | **Итого** | **0,00** | **2 177 014 001,68** | **201 267 619,28** | **0,00** | **0,00** | **386 693 893,60** | **1 589 052 488,80** | **X** | **Расселение 2 262 жителей из 971 аварийного жилого помещения общей площадью 35 986,70 кв.м** |
| **Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ** | **0,00** | **1 632 676 266,06** | **150 866 479,26** | **0,00** | **0,00** | **290 020 420,20** | **1 191 789 366,60** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **419 919 471,18** | **38 106 482,78** | **0,00** | **0,00** | **74 728 594,94** | **307 084 393,46** |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **124 418 264,44** | **12 294 657,24** | **0,00** | **0,00** | **21 944 878,46** | **90 178 728,74** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.5. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по подпрограмме I** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование муниципального образования | | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | | | | | | Источники финансирования программы | | | | | | | | | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | | | | |
| Всего | | в том числе | | | Всего | | в том числе | | | | | | Всего: | | | | в том числе: | | | | | | | | Всего: | | в том числе: | | | | Всего: | в том числе: | | | | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | | собственность граждан | | | муниципальная собственность | | | за счет средств Фонда | | за счет средств бюджета Московской области | | | за счет средств местного бюджета | | | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | | | за счет средств собственников жилых помещений | | за счет средств иных лиц (инвестор а по договору о развитии застроенной территории) | | |
| чел. | ед. | | ед. | ед. | | кв. м | | кв. м | | | кв. м | | | руб. | | | | руб. | | руб. | | | руб. | | | руб. | | руб. | руб. | | | руб. | руб. | | руб. | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | 16 | | | 17 | 18 | | 19 | | |
| **Всего по подпрограмме I в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе:** | | | | **2 262** | **971** | | **580** | **391** | | **35 986,70** | | **21 887,58** | | | **14 099,12** | | | **2 196 628 168,0** | | | | **1 647 386 890,8** | | **423 577 513,19** | | | **125 663 764,01** | | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | **0** | | |
| **1.** | | **Всего по I этапу 2019-2020** | | **142** | **54** | | **18** | **36** | | **2 062,70** | | **598,60** | | | **1 464,10** | | | **125 907 208,00** | | | | **94 430 406,00** | | **24 331 567,95** | | | **7 145 234,05** | | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | **0** | | |
| 1.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 142 | 54 | | 18 | 36 | | 2 062,70 | | 598,60 | | | 1 464,10 | | | 125 907 208,00 | | | | 94 430 406,00 | | 24 331 567,95 | | | 7 145 234,05 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| **2.** | | **Всего по II этапу 2020-2021** | | **117** | **38** | | **18** | **20** | | **1 555,94** | | **733,74** | | | **822,20** | | | **94 974 577,60** | | | | **71 146 698,00** | | **17 432 956,85** | | | **6 394 922,75** | | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | **0** | | |
| 2.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 117 | 38 | | 18 | 20 | | 1 555,94 | | 733,74 | | | 822,20 | | | 94 974 577,60 | | | | 71 146 698,00 | | 17 432 956,85 | | | 6 394 922,75 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| **3.** | | **Всего по V этапу 2023-2024** | | **420** | **217** | | **139** | **78** | | **6 335,09** | | **4 260,21** | | | **2 074,88** | | | **386 693 893,60** | | | | **290 020 420,20** | | **74 728 594,94** | | | **21 944 878,46** | | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | **0** | | |
| 3.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 420 | 217 | | 139 | 78 | | 6 335,09 | | 4 260,21 | | | 2 074,88 | | | 386 693 893,60 | | | | 290 020 420,20 | | 74 728 594,94 | | | 21 944 878,46 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| **4.** | | **Всего по VI этапу 2024-2025** | | **1 583** | **662** | | **405** | **257** | | **26 032,97** | | **16 295,03** | | | **9 737,94** | | | **1 589 052 488,8** | | | | **1 191 789 366,6** | | **307 084 393,46** | | | **90 178 728,74** | | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | **0** | | |
| 4.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 1 583 | 662 | | 405 | 257 | | 26 032,97 | | 16 295,03 | | | 9 737,94 | | | 1 589 052 488,8 | | | | 1 191 789 366,6 | | 307 084 393,46 | | | 90 178 728,74 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| **12.6. План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения по подпрограмме I** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование муниципального образования | | | Всего расселяемая площадь жилых помещений | | | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего: | | в том числе: | | | | | | | | Всего: | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | | | Переселение в свободный жилищный фонд | | | Строительство домов | | | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | | | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | | |
| в строящихся домах | | | | | в домах, введенных в эксплуатацию | | | |
| Расселяемая площадь | | Расселяемая площадь | Стоимость | | Расселяемая площадь | | | Расселяемая площадь | | | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | | Стоимость | | | Приобретаемая площадь | | Стоимость | Приобретаемая площадь | | Стоимость | | | Приобретаемая площадь | Стоимость | | | Приобретаемая площадь | | Стоимость |
| кв. м | | | кв. м | | кв. м | руб. | | кв. м | | | кв. м | | | кв. м | кв. м | | руб. | | | кв. м | | руб. | кв. м | | руб. | | | кв. м | руб. | | | кв. м | | руб. |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | | 13 | 14 | | 15 | | | 16 | 17 | | | 18 | | 19 |
| **Всего по подпрограмме I, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе:** | | | | | **35 986,70** | | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | | | **35 986,70** | **35 986,70** | | **2 196 628 168,0** | | | **32 368,06** | | **1 975 746 382,4** | **2 994,79** | | **182 801 981,60** | | | **157,25** | **9 598 540,0** | | | **466,60** | | **28 481 264,0** |
| **1.** | | **Всего по I этапу 2019-2020** | | | **2 062,70** | | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | | | **2 062,70** | **2 062,70** | | **125 907 208,00** | | | **0** | | **0,00** | **1 905,45** | | **116 308 668,00** | | | **157,25** | **9 598 540,0** | | | **0** | | **0** |
| 1.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | | 2 062,70 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 2 062,70 | 2 062,70 | | 125 907 208,00 | | | 0 | | 0 | 1 905,45 | | 116 308 668,00 | | | 157,25 | 9 598 540,0 | | | 0 | | 0 |
| **2.** | | **Всего по II этапу 2020-2021** | | | **1 555,94** | | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | | | **1 555,94** | **1 555,94** | | **94 974 577,60** | | | **0** | | **0** | **1 089,34** | | **66 493 313,60** | | | **0** | **0** | | | **466,60** | | **28 481 264,0** |
| 2.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | | 1 555,94 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 1 555,94 | 1 555,94 | | 94 974 577,60 | | | 0 | | 0 | 1 089,34 | | 66 493 313,60 | | | 0 | 0 | | | 466,60 | | 28 481 264,0 |
| **3.** | | **Всего по V этапу 2023-2024** | | | **6 335,09** | | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | | | **6 335,09** | **6 335,09** | | **386 693 893,60** | | | **6 335,09** | | **386 693 893,6** | **0,00** | | **0** | | | **0** | **0** | | | **0** | | **0** |
| 3.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | | 6 335,09 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 6 335,09 | 6 335,09 | | 386 693 893,60 | | | 6 335,09 | | 386 693 893,6 | 0,00 | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| **4.** | | **Всего по VI этапу 2024-2025** | | | **26 032,97** | | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | | | **26 032,97** | **26 032,97** | | **1 589 052 488,80** | | | **26 032,97** | | **1 589 052 488,8** | **0,00** | | **0** | | | **0** | **0** | | | **0** | | **0** |
| 4.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | | 26 032,97 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 26 032,97 | 26 032,97 | | 1 589 052 488,80 | | | 26 032,97 | | 1 589 052 488,8 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.7. План-график реализации подпрограммы I на 2020-2021 годы** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Этап I: 2019-2020 года** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Всего по I этапу 2019-2020 года** | **2 062,70** | **54** | **142** | **2 389,20** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 2 062,70 | 54 | 142 | 2 389,20 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 1 905,45 | 49 | 131 | 2 187,10 | 28.01.2015 | 13.04.2017 | 01.06.2017 | 01.08.2019 | 01.10.2019 | 22.12.2017 | 01.08.2020 | 01.10.2020 | 25.12.2020 |
| 1.1.2. | Строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 157,25 | 5 | 11 | 202,10 | 28.01.2015 | 13.04.2017 | 01.06.2017 | 01.08.2019 | 01.10.2019 | 03.11.2017 | 11.12.2018 | 01.10.2020 | 25.12.2020 |
| 1.1.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Этап II: 2020-2021 года** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Всего по II этапу 2020-2021 года** | **1 555,94** | **38** | **117** | **1 555,94** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 2.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 1 555,94 | 38 | 117 | 1 555,94 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 1 089,34 | 29 | 86 | 1 089,34 | 28.01.2015 | 13.04.2017 | 01.06.2017 | 01.08.2019 | 01.10.2019 | 07.12.2018 | 01.11.2020 | 01.10.2021 | 25.12.2021 |
| 2.1.2. | Строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 466,60 | 9 | 31 | 466,60 | х | х | х | 01.09.2020 | 01.11.2020 | х | 11.12.2018 | 01.12.2020 | 01.03.2021 |

**12.8. Расчет объема финансовых средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Сведения об общей площади аварийного жилищного фонда | | Количество расселяемых жилых помещений | | | Площадь помещений, кв. м | | | Стоимость переселения, руб. | | | |
|
| площадь, кв.м | количество человек | Всего | частная собственность | муниципальная собственность | Всего | частная собственность | муниципальная собственность | Средства Фонда | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета муниципального образования | Итого |
| **Итого по Этапу I: 2019-2020 г.** | | | **2 062,70** | **142** | **54** | **18** | **36** | **2 062,70** | **598,60** | **1 464,10** | **94 430 406,00** | **24 331 567,95** | **7 145 234,05** | **125 907 208,00** |
| **Итого по городскому округу за 2019 год** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 710 624,74** | **3 658 042,02** | **1 245 499,56** | **19 614 166,32** |
| 1 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 4/1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по городскому округу за 2020 год** | | | **2 062,70** | **142** | **54** | **18** | **36** | **2 062,70** | **598,60** | **1 464,10** | **79 719 781,26** | **20 673 525,93** | **5 899 734,49** | **106 293 041,68** |
| 1 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 10 | 361,20 | 24 | 9 | 1 | 8 | 361,20 | 44,50 | 316,70 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 2/2 | 428,30 | 32 | 13 | 3 | 10 | 428,30 | 74,90 | 353,40 |
| 3 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 4/1 | 426,90 | 27 | 12 | 6 | 6 | 426,90 | 165,10 | 261,80 |
| 4 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 8 | 417,90 | 29 | 9 | 4 | 5 | 417,90 | 176,90 | 241,00 |
| 5 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 4 | 428,40 | 30 | 11 | 4 | 7 | 428,40 | 137,20 | 291,20 |
| **Итого по Этапу II: 2020-2021 г.** | | | **1 555,94** | **117** | **38** | **18** | **20** | **1 555,94** | **733,74** | **822,20** | **71 146 698,00** | **17 432 956,85** | **6 394 922,75** | **94 974 577,60** |
| **Итого по городскому округу за 2021 год** | | | **1 555,94** | **117** | **38** | **18** | **20** | **1 555,94** | **733,74** | **822,20** | **71 146 698,00** | **17 432 956,85** | **6 394 922,75** | **94 974 577,60** |
| 1 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 7 | 165,40 | 16 | 3 | 0 | 3 | 165,40 | 0,00 | 165,40 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 4 | 426,10 | 26 | 10 | 6 | 4 | 426,10 | 261,90 | 164,20 |
| 3 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 6 | 427,10 | 24 | 10 | 7 | 3 | 427,10 | 283,80 | 143,30 |
| 4 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 8 | 372,64 | 28 | 10 | 4 | 6 | 372,64 | 150,44 | 222,20 |
| 5 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 6а | 164,70 | 23 | 5 | 1 | 4 | 164,70 | 37,60 | 127,10 |
| **Итого по Этапу V: 2023-2024 г.** | | | **6 335,09** | **420** | **217** | **139** | **78** | **6 335,09** | **4 260,21** | **2 074,88** | **290 020 420,20** | **74 728 594,94** | **21 944 878,46** | **386 693 893,60** |
| **Итого по городскому округу за 2024 год** | | | **6 335,09** | **420** | **217** | **139** | **78** | **6 335,09** | **4 260,21** | **2 074,88** | **290 020 420,20** | **74 728 594,94** | **21 944 878,46** | **386 693 893,60** |
| 1 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 13 | 833,55 | 54 | 27 | 15 | 12 | 833,55 | 660,67 | 172,88 |  | | | |
| 2 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 3 | 545,10 | 30 | 16 | 14 | 2 | 545,10 | 482,20 | 62,90 |
| 3 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 5 | 527,40 | 24 | 25 | 18 | 7 | 527,40 | 401,78 | 125,62 |
| 4 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 23 | 1 680,64 | 110 | 47 | 30 | 17 | 1 680,64 | 1 042,94 | 637,70 |
| 5 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. дача 18, стр. А | 153,10 | 5 | 4 | 0 | 4 | 153,10 | 0,00 | 153,10 |
| 6 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 3 | 901,99 | 61 | 30 | 15 | 15 | 901,99 | 474,73 | 427,26 |
| 7 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 7 | 885,23 | 75 | 39 | 22 | 17 | 885,23 | 512,41 | 372,82 |
| 8 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 14 | 808,08 | 61 | 29 | 25 | 4 | 808,08 | 685,48 | 122,60 |
| **Итого по Этапу VI: 2024-2025 г.** | | | **26 032,97** | **1 583** | **662** | **405** | **257** | **26 032,97** | **16 295,03** | **9 737,94** | **1 191 789 366,60** | **307 084 393,46** | **90 178 728,74** | **1 589 052 488,80** |
| **Итого по городскому округу за 2024 год** | | | **18 700,48** | **1 133** | **493** | **327** | **166** | **18 700,48** | **12 831,54** | **5 868,94** | **856 107 974,40** | **220 590 488,07** | **64 778 836,73** | **1 141 477 299,20** |
| 1 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18Б | 367,40 | 19 | 13 | 6 | 7 | 367,40 | 239,10 | 128,30 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 20 | 386,20 | 21 | 11 | 8 | 3 | 386,20 | 288,10 | 98,10 |
| 3 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 14 | 351,40 | 28 | 9 | 7 | 2 | 351,40 | 296,20 | 55,20 |
| 4 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 17 | 490,90 | 28 | 9 | 6 | 3 | 490,90 | 314,90 | 176,00 |
| 5 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 19 | 726,90 | 34 | 20 | 15 | 5 | 726,90 | 564,80 | 162,10 |
| 6 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18 | 384,20 | 26 | 11 | 8 | 3 | 384,20 | 272,50 | 111,70 |
| 7 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 99 | 44,60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44,60 | 0,00 | 44,60 |
| 8 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11 | 872,40 | 39 | 12 | 11 | 1 | 872,40 | 797,70 | 74,70 |
| 9 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18А | 384,90 | 20 | 8 | 5 | 3 | 384,90 | 247,30 | 137,60 |
| 10 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, пр-д. Хотьковский, д. 17 | 895,10 | 55 | 23 | 10 | 13 | 895,10 | 395,90 | 499,20 |
| 11 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 5 | 907,31 | 84 | 35 | 26 | 9 | 907,31 | 671,71 | 235,60 |
| 12 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 7 | 401,30 | 20 | 8 | 6 | 2 | 401,30 | 295,00 | 106,30 |
| 13 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 12 | 863,76 | 67 | 35 | 18 | 17 | 863,76 | 446,56 | 417,20 |
| 14 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 14 | 863,84 | 72 | 36 | 22 | 14 | 863,84 | 528,79 | 335,05 |
| 15 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 16 | 846,81 | 44 | 23 | 21 | 2 | 846,81 | 798,48 | 48,33 |
| 16 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 17 | 1 037,10 | 46 | 24 | 19 | 5 | 1 037,10 | 832,70 | 204,40 |
| 17 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 18 | 840,16 | 54 | 20 | 8 | 12 | 840,16 | 234,44 | 605,72 |
| 18 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 19 | 1 039,70 | 49 | 24 | 17 | 7 | 1 039,70 | 732,00 | 307,70 |
| 19 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 20 | 801,22 | 56 | 35 | 18 | 17 | 801,22 | 432,32 | 368,90 |
| 20 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 27 | 1 867,37 | 98 | 34 | 32 | 2 | 1 867,37 | 1 762,17 | 105,20 |
| 21 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 31 | 1 817,02 | 90 | 38 | 26 | 12 | 1 817,02 | 1 198,28 | 618,74 |
| 22 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 10 | 1 282,02 | 79 | 27 | 16 | 11 | 1 282,02 | 720,92 | 561,10 |
| 23 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 12 | 1 228,87 | 102 | 37 | 22 | 15 | 1 228,87 | 761,67 | 467,20 |
| **Итого по городскому округу за 2025 год** | | | **7 332,49** | **450** | **169** | **78** | **91** | **7 332,49** | **3 463,49** | **3 869,00** | **335 681 392,20** | **86 493 905,39** | **25 399 892,01** | **447 575 189,60** |
| 1 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 10 | 427,90 | 30 | 8 | 5 | 3 | 427,90 | 257,90 | 170,00 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 11 | 406,90 | 26 | 9 | 4 | 5 | 406,90 | 159,00 | 247,90 |
| 3 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 12 | 597,28 | 45 | 21 | 4 | 17 | 597,28 | 86,79 | 510,49 |
| 4 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 13 | 663,80 | 57 | 23 | 6 | 17 | 663,80 | 168,30 | 495,50 |
| 5 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 14 | 851,80 | 43 | 16 | 8 | 8 | 851,80 | 417,50 | 434,30 |
| 6 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 15 | 827,70 | 46 | 13 | 4 | 9 | 827,70 | 281,90 | 545,80 |
| 7 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 | 642,90 | 31 | 12 | 8 | 4 | 642,90 | 439,30 | 203,60 |
| 8 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 17 | 638,40 | 40 | 16 | 12 | 4 | 638,40 | 477,80 | 160,60 |
| 9 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 79 | 511,20 | 28 | 9 | 4 | 5 | 511,20 | 198,70 | 312,50 |
| 10 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 81 | 602,20 | 38 | 13 | 5 | 8 | 602,20 | 258,00 | 344,20 |
| 11 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 82 | 704,70 | 36 | 18 | 15 | 3 | 704,70 | 565,40 | 139,30 |
| 12 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 3 | 457,71 | 30 | 11 | 3 | 8 | 457,71 | 152,90 | 304,81 |
| **ИТОГО по подпрограмме I** | | | **35 986,70** | **2 262** | **971** | **580** | **391** | **35 986,70** | **21 887,58** | **14 099,12** | **1 647 386 890,80** | **423 577 513,20** | **125 663 764,00** | **2 196 628 168,00** |

**13. Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** **в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.1. Паспорт подпрограммы II** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Цель (цели) подпрограммы | Цели подпрограммы II:  - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи подпрограммы II:  - качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; - переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы переселения граждан | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы II: 2020 – 2025 года | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, рублей | | | |
| Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Министерство строительного комплекса Московской области | Всего: | **1 004 313 211,53** | 354 440 474,73 | 283 996 171,38 | 365 876 565,42 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **764 712 054,67** | 262 360 429,12 | 219 529 040,47 | 282 822 585,08 |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **239 601 156,86** | 92 080 045,61 | 64 467 130,91 | 83 053 980,34 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета (тыс.кв.м) | | **23,635** | 6,023 | 5,275 | 12,337 |
| Количество расселенных жителей (тыс.чел.) | | **1,559** | 0,362 | 0,396 | 0,801 |
| Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда (тыс.чел.) | | **0,485** | 0,362 | 0,123 | 0,000 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. чел.) | | **1,074** | 0,000 | 0,273 | 0,801 |
| Количество расселенных жилых помещений (шт.) | | **580** | 150 | 128 | 302 |

**13.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы II**

Реализация мероприятий подпрограммы II направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», признанные аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также аварийный фонд, представляющий угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора к обязательному расселению.

Подпрограммой II предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда только за счет средств бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа.

В ходе реализации подпрограммы II осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Министерством строительного комплекса Московской Сергиево-Посадского городского округа в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление единого порядка реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**13.3. Концептуальные направления подпрограммы II**

Концепция подпрограммы II представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Сергиево-Посадском городском округе только за счет средств бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа.

Основными целями подпрограммы II являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Основными задачами подпрограммы II являются:

- качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории в городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены;

в) строительство многоквартирных домов;

г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной программы не допускаются.

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. В процессе исполнения подпрограммы II гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом для подпрограммой II предусмотрено два альтернативных решения для собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах:

- выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение;

- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену.

Перечень необходимых мероприятий, направленных на расселение аварийного жилья, приведен в разделе 13.4.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по источникам финансирования приведен в разделе 13.5.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения приведен в разделе 13.6.

План-график реализации подпрограммы II, содержащий информацию о механизмах реализации подпрограммы II на 2020-2022 годы, а также промежуточные результаты реализации подпрограммы II в разбивке по способам и планируемым срокам достижения этих промежуточных результатов приведены в разделе 13.7.

Расчет объема финансовых средств по подпрограмме II, содержащий информацию о площади, количестве жилых помещений, количестве расселяемых людей, а также об объемах финансирования по каждому году приведен в разделе 13.8.

**13.4. Перечень мероприятий подпрограммы II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| **02.** | **Основное мероприятие 02** | **2020-2022** | **Итого** | **0,00** | **966 139 036,00** | **316 266 299,20** | **283 996 171,38** | **365 876 565,42** | **Управление градостроительной деятельности администрации городского округа** | **Х** |
| **Переселение граждан из аварийного жилищного фонда** | **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **734 324 182,61** | **231 972 557,06** | **219 529 040,47** | **282 822 585,08** |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **231 814 853,39** | **84 293 742,14** | **64 467 130,91** | **83 053 980,34** |
| 02.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан | 2020-2022 | Итого | 0,00 | 966 139 036,00 | 316 266 299,20 | 283 996 171,38 | 365 876 565,42 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение 1 074 жителей из 390 аварийных жилых помещений общей площадью 15 913,97 кв.м |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 734 324 182,61 | 231 972 557,06 | 219 529 040,47 | 282 822 585,08 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 231 814 853,39 | 84 293 742,14 | 64 467 130,91 | 83 053 980,34 |
| 02.1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2020-2022 | Итого | 0,00 | 950 041 820,00 | 300 169 083,20 | 283 996 171,38 | 365 876 565,42 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 734 324 182,61 | 231 972 557,06 | 219 529 040,47 | 282 822 585,08 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 215 717 637,39 | 68 196 526,14 | 64 467 130,91 | 83 053 980,34 |
| 02.1.2. | Проведение инженерных изысканий, подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертизы, строительство внешних инженерных сетей, вынос инженерных сетей из пятна застройки, обеспечение строительно-монтажных работ | 2020 | Итого | 0,00 | 9 330 956,00 | 9 330 956,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 9 330 956,00 | 9 330 956,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1.3. | Прочие мероприятия | 2020 | Итого | 0,00 | 6 747 948,00 | 6 747 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 6 747 948,00 | 6 747 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1.4. | Средства на оплату площади жилых помещений, превышающих общую площадь занимаемых жилых помещений | 2021 | Итого | 0,00 | 18 312,00 | 18 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 18 312,00 | 18 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.** | **Основное мероприятие 04** | **2020** | **Итого** | **0,00** | **38 174 175,53** | **38 174 175,53** | **0,00** | **0,00** | **Управление градостроительной деятельности администрации городского округа** | **Х** |
| **Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы»** | **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области (возврат)** |  | **8 718 188,85** | **8 718 188,85** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **21 669 683,21** | **21 669 683,21** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **7 786 303,47** | **7 786 303,47** | **0,00** | **0,00** |
| 04.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан в рамках адресной программы Московской области 2016-2020 | 2020 | Итого | 0,00 | 38 174 175,53 | 38 174 175,53 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение 485 жителей из 190 аварийных жилых помещений общей площадью 7 721,00 кв.м |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области (возврат) | 0,00 | 8 718 188,85 | 8 718 188,85 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 21 669 683,21 | 21 669 683,21 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 7 786 303,47 | 7 786 303,47 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан | 2020 | Итого | 0,00 | 33 173 435,53 | 33 173 435,53 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области (возврат) | 0,00 | 8 718 188,85 | 8 718 188,85 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 21 669 683,21 | 21 669 683,21 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 785 563,47 | 2 785 563,47 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1.2. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан | 2020 | Итого | 0,00 | 4 990 900,00 | 4 990 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 4 990 900,00 | 4 990 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1.3. | Оплата по исполнительным листам (расходы по оплате услуг оценщика) | 2020 | Итого | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме II** | | | **Итого** | **0,00** | **1 004 313 211,53** | **354 440 474,73** | **283 996 171,38** | **365 876 565,42** | **Управление градостроительной деятельности администрации городского округа** | **Расселение 1 559 жителей из 580 аварийных жилых помещений общей площадью 23 634,97 кв.м** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **764 712 054,67** | **262 360 429,12** | **219 529 040,47** | **282 822 585,08** |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **239 601 156,86** | **92 080 045,61** | **64 467 130,91** | **83 053 980,34** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.5. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по подпрограмме II** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Всего по подпрограмме II в том числе:** | | **1 559** | **580** | **261** | **319** | **23 634,97** | **9 998,71** | **13 636,26** | **974 497 066,68** | **0,00** | **755 993 865,82** | **218 503 200,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1** | **Всего по этапу 2020 года** | **362** | **150** | **98** | **52** | **6 022,73** | **3 928,18** | **2 094,55** | **324 624 329,88** | **0,00** | **253 642 240,27** | **70 982 089,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 362 | 150 | 98 | 52 | 6 022,73 | 3 928,18 | 2 094,55 | 324 624 329,88 | 0,00 | 253 642 240,27 | 70 982 089,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Всего по этапу 2021 года** | **396** | **128** | **15** | **113** | **5 275,07** | **700,79** | **4 574,28** | **283 996 171,38** | **0,00** | **219 529 040,47** | **64 467 130,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 396 | 128 | 15 | 113 | 5 275,07 | 700,79 | 4 574,28 | 283 996 171,38 | 0,00 | 219 529 040,47 | 64 467 130,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Всего по этапу 2022 года** | **801** | **302** | **148** | **154** | **12 337,17** | **5 369,74** | **6 967,43** | **365 876 565,42** | **0,00** | **282 822 585,08** | **83 053 980,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.3. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 801 | 302 | 148 | 154 | 12 337,17 | 5 369,74 | 6 967,43 | 365 876 565,42 | 0,00 | 282 822 585,08 | 83 053 980,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.6. План реализации мероприятий по переселению граждан по способам переселения по подпрограмме II** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | ДоРЗТ | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | | Выкуп жилых помещений | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Выкупаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
| **Всего по подпрограмме II, в том числе:** | | **23 634,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 634,97** | **26 196,79** | **974 497 066,68** | **11 757,90** | **542 200 008,0** | **5 761,90** | **72 365 153,65** | **4 882,30** | **298 015 592,0** | **863,34** | **49 530 835,2** | **369,53** | **12 385 477,83** |
| **1** | **Всего по этапу 2020 года** | **6 022,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 022,73** | **6 805,15** | **5 714 340,72** | **2 875,20** | **0,00** | **3 079,93** | **4 931 213,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67,60** | **783 127,07** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 6 022,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 022,73 | 6 805,15 | 5 714 340,72 | 2 875,20 | 0,00 | 3 079,93 | 4 931 213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,60 | 783 127,07 |
| **2** | **Всего по этапу 2021 года** | **5 275,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 275,07** | **5 481,34** | **215 721 869,16** | **0,00** | **0,00** | **1 612,50** | **2 153 491,2** | **3 191,80** | **194 827 472,0** | **168,84** | **7 138 555,2** | **301,93** | **11 602 350,76** |
| 2.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 5 275,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275,07 | 5 481,34 | 215 721 869,16 | 0,00 | 0,00 | 1 612,50 | 2 153 491,2 | 3 191,80 | 194 827 472,0 | 168,84 | 7 138 555,2 | 301,93 | 11 602 350,76 |
| **3** | **Всего по этапу 2022 года** | **12 336,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 337,17** | **13 910,30** | **753 060 856,80** | **8 882,70** | **542 200 008,0** | **1 069,47** | **65 280 448,8** | **1 690,50** | **103 188 120,0** | **694,50** | **42 392 280,0** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Итого по Сергиево-Посадскому г.о. | 12 336,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 337,17 | 13 910,30 | 753 060 856,80 | 8 882,70 | 542 200 008,0 | 1 069,47 | 65 280 448,8 | 1 690,50 | 103 188 120,0 | 694,50 | 42 392 280,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.7. План-график реализации подпрограммы II на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений, подписание соглашений о возмещении | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений, регистрация соглашений о возмещении | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Итого по подпрограмме II** | | **23 634,97** | **580** | **1 559** | **26 196,79** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **1** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2020 года** | **6 022,73** | **150** | **362** | **6 805,15** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 3 079,93 | 72 | 163 | 3 380,95 | 28.01.2015 | 13.04.2017 | 01.06.2017 | 01.05.2019 | 01.07.2019 | 03.11.2017 | 01.08.2020 | 01.09.2020 | 25.12.2020 |
| 1.2. | Строительство многоквартирных домов | 2 875,20 | 77 | 194 | 3 424,20 | 13.03.2016 | 16.01.2017 | 04.08.2017 | 01.11.2017 | 19.12.2017 | 14.09.2017 | 15.04.2020 | 01.07.2020 | 25.12.2020 |
| 1.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Выкуп жилых помещений | 67,60 | 1 | 5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 01.07.2020 |
| **2** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2021 года** | **5 275,07** | **128** | **396** | **5 481,34** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 2.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 1 612,50 | 33 | 117 | 1 806,24 | 12.10.2009 | 01.06.2013 | 01.06.2014 | 18.06.2018 | 15.08.2018 | 19.12.2014 | 01.08.2021 | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
| 2.2. | Строительство многоквартирных домов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 3 191,80 | 78 | 243 | 3 484,30 | 07.06.2017 | 01.12.2017 | 30.05.2018 | 01.07.2020 | 01.09.2020 | 30.06.2018 | 18.02.2020 | 01.12.2020 | 01.04.2020 |
| 2.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 168,84 | 6 | 12 | 190,80 | х | х | х | 01.06.2021 | 01.08.2021 | х | х | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
| 2.5. | Выкуп жилых помещений | 301,93 | 11 | 24 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 01.12.2021 |
| **3** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2022 года** | **12 337,17** | **302** | **801** | **13 910,30** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 3.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 1 069,47 | 40 | 107 | 1 208,80 | 01.09.2020 | 01.11.2020 | 01.02.2021 | 01.06.2021 | 01.08.2021 | 01.04.2021 | 01.06.2022 | 01.08.2022 | 25.12.2022 |
| 3.2. | Строительство многоквартирных домов | 8 882,70 | 202 | 517 | 9 968,10 | 13.03.2012 | 23.01.2019 | 01.09.2020 | 01.03.2021 | 01.05.2021 | 01.12.2020 | 01.08.2022 | 01.10.2022 | 01.12.2022 |
| 3.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 1690,5 | 47 | 133 | 1948,6 | 07.06.2017 | 01.12.2017 | 30.05.2018 | 01.07.2020 | 01.09.2020 | 30.06.2018 | 18.02.2020 | 01.03.2021 | 01.06.2021 |
| 3.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 694,5 | 13 | 44 | 784,8 | х | х | х | 01.06.2021 | 01.10.2021 | х | х | 01.03.2022 | 01.06.2022 |
| 3.5. | Выкуп жилых помещений | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

**13.8. Расчет объема финансовых средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирных аварийных жилых домов (далее - МКД)\* | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД | Число жителей, всего | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | Всего | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | | | | | | |
| Номер | | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | За счет средств бюджета Московской области | | | | За счет средств бюджета муницпальных образований | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| **Итого по подпрограмме II:** | | | | | | | **1 559** | **25 147,23** | **580** | **261** | **319** | **23 634,97** | **9 998,71** | **13 636,26** | **974 497 066,68** | **755 993 865,82** | **253 642 240,27** | **219 529 040,47** | **282 822 585,08** | **218 503 200,86** | **70 982 089,61** | **64 467 130,91** | **83 053 980,34** |
| **ИТОГО МКД по Основному мероприятию 04 по Сергиево-Посадскому городскому округу**  **(42 280,00 руб. за 1 кв.м): 20** | | | | | | | **485,00** | **7 721,00** | **190** | **105** | **85** | **7 721,00** | **4 284,75** | **3 436,25** | **24 455 246,68** | **21 669 683,21** | **21 669 683,21** | **0,00** | **0,00** | **2 785 563,47** | **2 785 563,47** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого МКД по г. Краснозаводск Сергиево-Посадского городского округа: 7** | | | | | | | **165** | **2 259,28** | **55** | **7** | **48** | **2 259,28** | **356,57** | **1 902,71** | **18 740 905,96** | **17 746 543,78** | **17 746 543,78** | **0,00** | **0,00** | **994 362,18** | **994 362,18** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 194 | | 07.06.  2011 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 8 | 72,20 | 2 | 0 | 2 | 72,20 | 0,00 | 72,20 | 2 720 718,00 | 2 584 682,10 | 2 584 682,10 | 0,00 | 0,00 | 136 035,90 | 136 035,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 194 | | 07.06.  2011 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 34 | 374,35 | 9 | 3 | 6 | 374,35 | 64,35 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 194 | | 07.06.  2011 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 9 | 156,21 | 3 | 0 | 3 | 156,21 | 0,00 | 156,21 | 9 403 410,21 | 8 880 702,57 | 8 880 702,57 | 0,00 | 0,00 | 522 707,64 | 522 707,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 194 | | 07.06.  2011 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 30 | 431,46 | 12 | 0 | 12 | 431,46 | 199,06 | 232,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 11 | 194 | | 07.06.  2011 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 25 | 332,60 | 10 | 0 | 10 | 332,60 | 0,00 | 332,60 | 1 378 497,12 | 1 378 497,12 | 1 378 497,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 11 | 194 | | 07.06.  2011 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 28 | 513,60 | 7 | 0 | 7 | 513,60 | 0,00 | 513,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 418 | | 02.07.  2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 31 | 378,86 | 12 | 4 | 8 | 378,86 | 93,16 | 285,70 | 5 238 280,63 | 4 902 661,99 | 4 902 661,99 | 0,00 | 0,00 | 335 618,64 | 335 618,64 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого МКД по г. Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа: 15** | | | | | | | **320** | **5 461,72** | **135** | **98** | **37** | **5 461,72** | **3 928,18** | **1 533,54** | **5 714 340,72** | **3 923 139,43** | **3 923 139,43** | **0,00** | **0,00** | **1 791 201,29** | **1 791 201,29** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 15 | 93-п | | 27.02.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 17 | 344,40 | 9 | 9 | 0 | 344,40 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18 | 93-п | | 27.02.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 5 | 95,80 | 4 | 4 | 0 | 95,80 | 95,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 3 | 217-п | | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 11 | 406,30 | 9 | 9 | 0 | 406,30 | 406,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18а | 93-п | | 27.02.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 7 | 103,40 | 3 | 3 | 0 | 103,40 | 103,40 | 0,00 | 783 127,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **783 127,07** | 783 127,07 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11а | 879-п | | 18.12.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 5 | 49,90 | 1 | 1 | 0 | 49,90 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13а | 879-п | | 19.12.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 6 | 36,60 | 1 | 1 | 0 | 36,60 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 9 | 217-п | | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 33 | 524,40 | 12 | 6 | 6 | 524,40 | 265,50 | 258,90 | 954 259,61 | 697 563,78 | 697 563,78 | 0,00 | 0,00 | **256 695,83** | 256 695,83 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 217-п | | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 38 | 575,90 | 16 | 9 | 7 | 575,90 | 339,10 | 236,80 | 95 764,20 | 70 003,63 | 70 003,63 | 0,00 | 0,00 | **25 760,57** | 25 760,57 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. Кар.Либкнехта, д. 12/11 | 217-п | | 26.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 32 | 526,60 | 12 | 8 | 4 | 526,60 | 357,20 | 169,40 | 960 601,60 | 702 199,77 | 702 199,77 | 0,00 | 0,00 | **258 401,83** | 258 401,83 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | 217-п | | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 38 | 527,80 | 14 | 11 | 3 | 527,80 | 424,80 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 3 | 217-п | | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 27 | 517,10 | 12 | 7 | 5 | 517,10 | 309,40 | 207,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 5 | 217-п | | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 27 | 516,10 | 14 | 10 | 4 | 516,10 | 333,60 | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1 | 217-п | | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 27 | 452,90 | 9 | 7 | 2 | 452,90 | 354,26 | 98,64 | 351 642,76 | 257 050,86 | 257 050,86 | 0,00 | 0,00 | **94 591,90** | 94 591,90 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 2 | 217-п | | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 32 | 532,90 | 12 | 9 | 3 | 532,90 | 389,90 | 143,00 | 2 152 572,04 | 1 891 952,41 | 1 891 952,41 | 0,00 | 0,00 | **260 619,63** | 260 619,63 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Сергиев Посад, Овражный пер., д. 3 | 253-п | | 11.07.2016 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 15 | 251,62 | 7 | 4 | 3 | 251,62 | 118,02 | 133,60 | 416 373,44 | 304 368,98 | 304 368,98 | 0,00 | 0,00 | **112 004,46** | 112 004,46 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО МКД по Основному мероприятию 02 по Сергиево-Посадскому городскому округу**  **(61 040,00 руб. за 1 кв.м): 61** | | | | | | | **1 074** | **17 426,23** | **390** | **156** | **234** | **15 913,97** | **5 713,96** | **10 200,01** | **950 041 820,00** | **734 324 182,61** | **231 972 557,06** | **219 529 040,47** | **282 822 585,08** | **215 717 637,39** | **68 196 526,14** | **64 467 130,91** | **83 053 980,34** |
| **Итого МКД по г. Краснозаводск Сергиево-Посадского городского округа: 2** | | | | | | | **107** | **1 866,50** | **40** | **26** | **14** | **1 069,47** | **581,07** | **488,40** | **65 280 448,80** | **50 461 786,93** | **0,00** | **50 461 786,93** | **0,00** | **14 818 661,87** | **0,00** | **14 818 661,87** | **0,00** |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 8 | 418 | | 02.07.2014 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 31 | 946,50 | 14 | 8 | 6 | 429,80 | 179,10 | 250,70 | 26 234 992,00 | 20 279 648,82 | 0,00 | 20 279 648,82 | 0,00 | 5 955 343,18 | 0,00 | 5 955 343,18 | 0,00 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 10 | 418 | | 02.07.2014 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 76 | 920,00 | 26 | 18 | 8 | 639,67 | 401,97 | 237,70 | 39 045 456,80 | 30 182 138,11 | 0,00 | 30 182 138,11 | 0,00 | 8 863 318,69 | 0,00 | 8 863 318,69 | 0,00 |
| **Итого МКД по г. Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа: 30** | | | | | | | **547** | **9 613,23** | **212** | **115** | **97** | **9 267,70** | **4 522,69** | **4 745,01** | **544 353 499,20** | **420 727 110,61** | **1 606 504,43** | **136 298 021,10** | **282 822 585,08** | **123 626 388,59** | **546 986,77** | **40 025 421,48** | **83 053 980,34** |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 12/2 | 217-п | | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 30 | 385,50 | 10 | 3 | 7 | 385,00 | 113,82 | 271,18 | 2 153 491,20 | 1 606 504,43 | 1 606 504,43 | 0,00 | 0,00 | 546 986,77 | 546 986,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 3 | 217-п | | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 31 | 447,50 | 11 | 9 | 2 | 447,90 | 327,20 | 120,70 | 27 339 816,00 | 21 133 677,77 | 0,00 | 6 872 672,01 | 14 261 005,76 | 6 206 138,23 | 0,00 | 2 018 236,15 | 4 187 902,08 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 4 | 217-п | | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 25 | 526,10 | 12 | 7 | 5 | 509,60 | 290,90 | 218,70 | 31 105 984,00 | 24 044 925,63 | 0,00 | 7 819 409,81 | 16 225 515,82 | 7 061 058,37 | 0,00 | 2 296 256,18 | 4 764 802,19 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 2/2 | 217-п | | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 25 | 465,20 | 8 | 2 | 6 | 470,50 | 109,40 | 361,10 | 28 719 320,00 | 22 200 034,36 | 0,00 | 7 219 451,17 | 14 980 583,19 | 6 519 285,64 | 0,00 | 2 120 071,69 | 4 399 213,95 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | 93-п | | 27.02.2014 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 31 | 798,00 | 17 | 15 | 2 | 798,00 | 496,47 | 301,53 | 48 709 920,00 | 37 652 768,16 | 0,00 | 12 244 680,21 | 25 408 087,95 | 11 057 151,84 | 0,00 | 3 595 785,78 | 7 461 366,06 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 23/17 | 217-п | | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 9 | 166,10 | 5 | 1 | 4 | 166,10 | 34,60 | 131,50 | 10 138 744,00 | 7 837 249,11 | 0,00 | 2 548 673,41 | 5 288 575,70 | 2 301 494,89 | 0,00 | 748 446,14 | 1 553 048,75 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 25/18 | 217-п | | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 5 | 85,50 | 2 | 0 | 2 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 5 218 920,00 | 4 034 225,16 | 0,00 | 1 311 930,02 | 2 722 295,14 | 1 184 694,84 | 0,00 | 385 262,76 | 799 432,08 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 26а | 217-п | | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 8 | 88,80 | 3 | 0 | 3 | 81,80 | 24,90 | 56,90 | 4 993 072,00 | 3 859 644,66 | 0,00 | 1 255 156,44 | 2 604 488,22 | 1 133 427,34 | 0,00 | 368 590,57 | 764 836,77 |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д. 14 | 217-п | | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 25 | 500,20 | 12 | 8 | 4 | 500,50 | 332,60 | 167,90 | 30 550 520,00 | 23 615 551,96 | 0,00 | 7 679 777,50 | 15 935 774,46 | 6 934 968,04 | 0,00 | 2 255 251,61 | 4 679 716,43 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13 | 879-п | | 18.12.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 39 | 855,00 | 13 | 7 | 6 | 853,50 | 502,20 | 351,30 | 52 097 640,00 | 40 271 475,72 | 0,00 | 13 096 283,90 | 27 175 191,82 | 11 826 164,28 | 0,00 | 3 845 868,62 | 7 980 295,66 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 7 | 217-п | | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 21 | 361,90 | 9 | 7 | 2 | 380,60 | 183,80 | 196,80 | 23 231 824,00 | 17 958 199,95 | 0,00 | 5 840 006,62 | 12 118 193,33 | 5 273 624,05 | 0,00 | 1 714 982,54 | 3 558 641,51 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 1/12 | 217-п | | 26.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 7 | 185,40 | 4 | 2 | 2 | 181,10 | 138,10 | 43,00 | 11 054 344,00 | 8 545 007,91 | 0,00 | 2 778 836,57 | 5 766 171,34 | 2 509 336,09 | 0,00 | 816 036,10 | 1 693 299,99 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11 | 179-п | | 17.05.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 13 | 193,20 | 7 | 7 | 0 | 144,70 | 63,90 | 80,80 | 8 832 488,00 | 6 827 513,22 | 0,00 | 2 220 307,30 | 4 607 205,92 | 2 004 974,78 | 0,00 | 652 017,80 | 1 352 956,98 |
| 14 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 27а | 200-п | | 29.05.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 14 | 224,50 | 6 | 3 | 3 | 211,10 | 128,20 | 82,90 | 12 885 544,00 | 9 960 525,51 | 0,00 | 3 239 162,90 | 6 721 362,61 | 2 925 018,49 | 0,00 | 951 216,01 | 1 973 802,48 |
| 15 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 8 | 229-п | | 16.06.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 25 | 496,90 | 8 | 4 | 4 | 496,90 | 248,30 | 248,60 | 30 330 776,00 | 23 445 689,85 | 0,00 | 7 624 538,34 | 15 821 151,51 | 6 885 086,15 | 0,00 | 2 239 030,02 | 4 646 056,13 |
| 16 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10 | 228-п | | 16.06.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 16 | 435,90 | 8 | 4 | 4 | 435,30 | 111,00 | 324,30 | 26 570 712,00 | 20 539 160,38 | 0,00 | 6 679 334,96 | 13 859 825,42 | 6 031 551,62 | 0,00 | 1 961 460,59 | 4 070 091,03 |
| 17 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14 | 225-п | | 16.06.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 18 | 420,90 | 8 | 4 | 4 | 420,40 | 233,20 | 187,20 | 25 661 216,00 | 19 836 119,97 | 0,00 | 6 450 706,21 | 13 385 413,76 | 5 825 096,03 | 0,00 | 1 894 321,23 | 3 930 774,80 |
| 18 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14а | 226-п | | 16.06.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 24 | 408,20 | 10 | 8 | 2 | 408,20 | 189,20 | 219,00 | 24 916 528,00 | 19 260 476,14 | 0,00 | 6 263 506,84 | 12 996 969,30 | 5 656 051,86 | 0,00 | 1 839 348,06 | 3 816 703,80 |
| 19 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14б | 227-п | | 16.06.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 29 | 413,80 | 10 | 6 | 4 | 413,80 | 199,60 | 214,20 | 25 258 352,00 | 19 524 706,10 | 0,00 | 6 349 434,42 | 13 175 271,68 | 5 733 645,90 | 0,00 | 1 864 581,65 | 3 869 064,25 |
| 20 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 34 | 338-п | | 24.08.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 25 | 254,30 | 7 | 3 | 4 | 244,80 | 91,90 | 152,90 | 14 942 592,00 | 11 550 623,62 | 0,00 | 3 756 262,80 | 7 794 360,82 | 3 391 968,38 | 0,00 | 1 103 068,12 | 2 288 900,26 |
| 21 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 13а | 379-п | | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 12 | 112,40 | 4 | 3 | 1 | 140,10 | 103,30 | 36,80 | 8 551 704,00 | 6 610 467,19 | 0,00 | 2 149 723,93 | 4 460 743,26 | 1 941 236,81 | 0,00 | 631 290,21 | 1 309 946,60 |
| 22 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11а | 379-п | | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 7 | 123,52 | 5 | 1 | 4 | 123,40 | 25,50 | 97,90 | 7 532 336,00 | 5 822 495,73 | 0,00 | 1 893 475,61 | 3 929 020,12 | 1 709 840,27 | 0,00 | 556 040,06 | 1 153 800,21 |
| 23 | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударн. Армии, д. 20 | 379-п | | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 13 | 156,00 | 2 | 0 | 2 | 144,70 | 63,90 | 80,80 | 8 832 488,00 | 6 827 513,22 | 0,00 | 2 220 307,30 | 4 607 205,92 | 2 004 974,78 | 0,00 | 652 017,80 | 1 352 956,98 |
| 24 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 12/2 | 379-п | | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 5 | 142,20 | 2 | 1 | 1 | 115,60 | 0,00 | 115,60 | 7 056 224,00 | 5 454 461,15 | 0,00 | 1 773 790,77 | 3 680 670,38 | 1 601 762,85 | 0,00 | 520 893,28 | 1 080 869,57 |
| 25 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 17 | 379-п | | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 9 | 134,30 | 4 | 1 | 3 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 6 165 040,00 | 4 765 575,92 | 0,00 | 1 549 765,29 | 3 215 810,63 | 1 399 464,08 | 0,00 | 455 105,72 | 944 358,36 |
| 26 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 52 | 379-п | | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 2 | 160,30 | 2 | 0 | 2 | 131,80 | 131,80 | 0,00 | 8 045 072,00 | 6 218 840,66 | 0,00 | 2 022 366,98 | 4 196 473,68 | 1 826 231,34 | 0,00 | 593 890,43 | 1 232 340,91 |
| 27 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 14/14 | 379-п | | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 6 | 157,80 | 3 | 3 | 0 | 139,60 | 139,60 | 0,00 | 8 521 184,00 | 6 586 875,23 | 0,00 | 2 142 051,82 | 4 444 823,41 | 1 934 308,77 | 0,00 | 629 037,21 | 1 305 271,56 |
| 28 | г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, д. 28/18 | 379-п | | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 18 | 234,20 | 5 | 0 | 5 | 135,60 | 0,00 | 135,60 | 8 277 024,00 | 6 398 139,55 | 0,00 | 2 080 674,98 | 4 317 464,57 | 1 878 884,45 | 0,00 | 611 013,22 | 1 267 871,23 |
| 29 | г. Сергиев Посад, Спортивный пер, д. 6 | 379-п | | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 24 | 247,21 | 4 | 1 | 3 | 167,90 | 54,20 | 113,70 | 10 248 616,00 | 7 922 180,17 | 0,00 | 2 576 292,99 | 5 345 887,18 | 2 326 435,83 | 0,00 | 756 556,93 | 1 569 878,90 |
| 30 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 5 | 128-п | | 12.04.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 31 | 432,40 | 11 | 5 | 6 | 432,70 | 185,10 | 247,60 | 26 412 008,00 | 20 416 482,18 | 0,00 | 6 639 440,00 | 13 777 042,18 | 5 995 525,82 | 0,00 | 1 949 745,00 | 4 045 780,82 |
| **Итого МКД по Сергиево-Посадскому городскому округу: 4** | | | | | | | **44** | **787,90** | **13** | **0** | **13** | **694,50** | **0,00** | **694,50** | **42 392 280,00** | **32 769 232,44** | **0,00** | **32 769 232,44** | **0,00** | **9 623 047,56** | **0,00** | **9 623 047,56** | **0,00** |
| 1 | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 9 | 88 | | 15.04.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 13 | 187,10 | 3 | 0 | 3 | 93,70 | 0,00 | 93,70 | 5 719 448,00 | 4 421 133,30 | 0,00 | 4 421 133,30 | 0,00 | 1 298 314,70 | 0,00 | 1 298 314,70 | 0,00 |
| 2 | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 10 | 88 | | 15.04.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 8 | 61,40 | 2 | 0 | 2 | 61,40 | 0,00 | 61,40 | 3 747 856,00 | 2 897 092,69 | 0,00 | 2 897 092,69 | 0,00 | 850 763,31 | 0,00 | 850 763,31 | 0,00 |
| 3 | с. Константиново, ул.Советская, д. 4 | 88 | | 15.04.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 13 | 305,00 | 4 | 0 | 4 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 18 617 200,00 | 14 391 095,60 | 0,00 | 14 391 095,60 | 0,00 | 4 226 104,40 | 0,00 | 4 226 104,40 | 0,00 |
| 4 | с. Константиново, ул.Больничная, д. 40 | 88 | | 15.04.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 10 | 234,40 | 4 | 0 | 4 | 234,40 | 0,00 | 234,40 | 14 307 776,00 | 11 059 910,85 | 0,00 | 11 059 910,85 | 0,00 | 3 247 865,15 | 0,00 | 3 247 865,15 | 0,00 |
| **Итого МКД по г. Хотьково Сергиево-Посадского городского округа: 25** | | | | | | | **376** | **5 158,60** | **125** | **15** | **110** | **4 882,30** | **610,20** | **4 272,10** | **298 015 592,00** | **230 366 052,63** | **230 366 052,63** | **0,00** | **0,00** | **67 649 539,37** | **67 649 539,37** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Хотьково, ул. Горбуновская ф-ка, д. 3 | 154 | 10.08.2015 | | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 26 | 195,40 | 3 | 1 | 2 | 168,20 | 54,00 | 114,20 | 10 266 928,00 | 7 936 335,34 | 7 936 335,34 | 0,00 | 0,00 | 2 330 592,66 | 2 330 592,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 13 | 155 | 10.08.2015 | | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 19 | 410,90 | 9 | 3 | 6 | 410,90 | 123,60 | 287,30 | 25 081 336,00 | 19 387 872,73 | 19 387 872,73 | 0,00 | 0,00 | 5 693 463,27 | 5 693 463,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Хотьково, ул. Кооперативная, д. 15а | 160 | 10.08.2015 | | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 30 | 353,90 | 10 | 0 | 10 | 353,90 | 0,00 | 353,90 | 21 602 056,00 | 16 698 389,29 | 16 698 389,29 | 0,00 | 0,00 | 4 903 666,71 | 4 903 666,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Хотьково, ул. 2-я Станционная, д. 13а | 161 | 10.08.2015 | | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 12 | 237,90 | 3 | 0 | 3 | 161,30 | 0,00 | 161,30 | 9 845 752,00 | 7 610 766,30 | 7 610 766,30 | 0,00 | 0,00 | 2 234 985,70 | 2 234 985,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Хотьково, ул. 1-я Станционная, д. 17 | 164 | 10.08.2015 | | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 11 | 135,00 | 4 | 1 | 3 | 135,00 | 19,80 | 115,20 | 8 240 400,00 | 6 369 829,20 | 6 369 829,20 | 0,00 | 0,00 | 1 870 570,80 | 1 870 570,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пос. Репихово, д. 8 | 165 | 10.08.2015 | | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 7 | 132,90 | 3 | 0 | 3 | 67,10 | 0,00 | 67,10 | 4 095 784,00 | 3 166 041,03 | 3 166 041,03 | 0,00 | 0,00 | 929 742,97 | 929 742,97 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | дер. Жучки, д. 5 | 167 | 10.08.2015 | | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 11 | 166,10 | 6 | 2 | 4 | 139,60 | 50,10 | 89,50 | 8 521 184,00 | 6 586 875,23 | 6 586 875,23 | 0,00 | 0,00 | 1 934 308,77 | 1 934 308,77 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пос. Репихово, д. 11 | 168 | 10.08.2015 | | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 3 | 132,30 | 3 | 3 | 0 | 132,30 | 132,30 | 0,00 | 8 075 592,00 | 6 242 432,62 | 6 242 432,62 | 0,00 | 0,00 | 1 833 159,38 | 1 833 159,38 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д.4а | 241 | 23.05.2014 | | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 14 | 202,40 | 6 | 0 | 6 | 122,20 | 0,00 | 122,20 | 7 459 088,00 | 5 765 875,02 | 5 765 875,02 | 0,00 | 0,00 | 1 693 212,98 | 1 693 212,98 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Хотьково, ул. Горбуновская, д. 75 | 116 | 19.05.2015 | | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 15 | 222,10 | 5 | 2 | 3 | 222,10 | 113,60 | 108,50 | 13 556 984,00 | 10 479 548,63 | 10 479 548,63 | 0,00 | 0,00 | 3 077 435,37 | 3 077 435,37 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 10 | 150 | 27.07.2015 | | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 17 | 182,40 | 5 | 0 | 5 | 182,40 | 0,00 | 182,40 | 11 133 696,00 | 8 606 347,01 | 8 606 347,01 | 0,00 | 0,00 | 2 527 348,99 | 2 527 348,99 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Хотьково, ул. Лихачева, д.14 | 156 | 10.08.2015 | | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 11 | 205,4 | 5 | 0 | 5 | 205,4 | 0,00 | 205,4 | 12 537 616,00 | 9 691 577,17 | 9 691 577,17 | 0,00 | 0,00 | 2 846 038,83 | 2 846 038,83 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 12 | 157 | 10.08.2015 | | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 13 | 251,9 | 6 | 0 | 6 | 251,9 | 0,00 | 251,9 | 15 375 976,00 | 11 885 629,45 | 11 885 629,45 | 0,00 | 0,00 | 3 490 346,55 | 3 490 346,55 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 12а | 149 | 27.07.2015 | | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 28 | 331,9 | 8 | 0 | 8 | 331,9 | 0,00 | 331,9 | 20 259 176,00 | 15 660 343,05 | 15 660 343,05 | 0,00 | 0,00 | 4 598 832,95 | 4 598 832,95 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Хотьково,ул. Ломоносова, д. 14а | 158 | 10.08.2015 | | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 23 | 207,5 | 4 | 0 | 4 | 207,5 | 0,00 | 207,5 | 12 665 800,00 | 9 790 663,40 | 9 790 663,40 | 0,00 | 0,00 | 2 875 136,60 | 2 875 136,60 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д.3 | 151 | 27.07.2015 | | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 7 | 90 | 3 | 1 | 2 | 90 | 25,8 | 64,2 | 5 493 600,00 | 4 246 552,80 | 4 246 552,80 | 0,00 | 0,00 | 1 247 047,20 | 1 247 047,20 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 5 | 159 | 10.08.2015 | | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 13 | 79,4 | 2 | 0 | 2 | 79,4 | 0,00 | 79,4 | 4 846 576,00 | 3 746 403,25 | 3 746 403,25 | 0,00 | 0,00 | 1 100 172,75 | 1 100 172,75 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Хотьково, ул. Новая, д. 9 | 170 | 10.08.2015 | | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 2 | 76,8 | 2 | 0 | 2 | 76,8 | 0,00 | 76,8 | 4 687 872,00 | 3 623 725,06 | 3 623 725,06 | 0,00 | 0,00 | 1 064 146,94 | 1 064 146,94 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | пос. Репихово, д. 12 | 169 | 10.08.2015 | | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 12 | 144 | 4 | 0 | 4 | 144 | 0,00 | 144 | 8 789 760,00 | 6 794 484,48 | 6 794 484,48 | 0,00 | 0,00 | 1 995 275,52 | 1 995 275,52 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 11 | 115 | 19.05.2015 | | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 21 | 284,8 | 7 | 1 | 6 | 284,8 | 41,3 | 243,5 | 17 384 192,00 | 13 437 980,42 | 13 437 980,42 | 0,00 | 0,00 | 3 946 211,58 | 3 946 211,58 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | пос. Репихово, д.28 | 120 | 20.05.2015 | | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 14 | 151,1 | 3 | 0 | 3 | 151,1 | 0,00 | 151,1 | 9 223 144,00 | 7 129 490,31 | 7 129 490,31 | 0,00 | 0,00 | 2 093 653,69 | 2 093 653,69 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Хотьково, ул. Жуковского, д.8 | 244 | 23.05.2014 | | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 11 | 237,10 | 5 | 0 | 5 | 237,10 | 0,00 | 237,10 | 14 472 584,00 | 11 187 307,43 | 11 187 307,43 | 0,00 | 0,00 | 3 285 276,57 | 3 285 276,57 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 9 | 243 | 23.05.2014 | | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 15 | 259,50 | 6 | 0 | 6 | 259,50 | 0,00 | 259,50 | 15 839 880,00 | 12 244 227,24 | 12 244 227,24 | 0,00 | 0,00 | 3 595 652,76 | 3 595 652,76 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 4 | 242 | 23.05.2014 | | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 21 | 271,40 | 8 | 1 | 7 | 271,40 | 49,70 | 221,70 | 16 566 256,00 | 12 805 715,89 | 12 805 715,89 | 0,00 | 0,00 | 3 760 540,11 | 3 760 540,11 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Хотьково, ул. Горжовицкая, д. 2 | 240 | 23.05.2014 | | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 20 | 196,50 | 5 | 0 | 5 | 196,50 | 0,00 | 196,50 | 11 994 360,00 | 9 271 640,28 | 9 271 640,28 | 0,00 | 0,00 | 2 722 719,72 | 2 722 719,72 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  **Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего по году | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | всего по году |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | | чел. |
|  | **Всего по муниципальной программе переселения, в т.ч.:** | **8 085,43** | **6 831,01** | **12 337,17** | **0,00** | **25 035,57** | **7 332,49** | **59 621,67** | **596** | **430** | **557** | **0** | **1 553** | **450** | | **3 586** |
| **1.** | **Всего по подпрограмме II программы переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.:** | **2 062,70** | **1 555,94** | **х** | **х** | **25 035,57** | **7 332,49** | **35 986,70** | **142** | **117** | **х** | **х** | **1553** | **450** | | **2 262** |
| **1.1.** | **Всего по I этапу 2019-2020** | **2 062,70** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **2 062,70** | **142** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | | **142** |
| 1.1.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | 2 062,70 | x | x | x | x | x | 2 062,70 | 142 | x | x | x | x | x | | 142 |
| **1.2.** | **Всего по II этапу 2020-2021** | **х** | **1 555,94** | **x** | **x** | **x** | **x** | **1 555,94** | **х** | **117** | **x** | **x** | **x** | **x** | | **117** |
| 1.2.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | х | 1 555,94 | x | x | x | x | 1 555,94 | х | 117 | x | x | x | x | | 117 |
| **1.3.** | **Всего по V этапу 2023-2024** | **x** | **х** | **х** | **x** | **6 335,09** | **х** | **6 335,09** | **x** | **х** | **х** | **x** | **420** | **x** | | **420** |
| 1.3.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | x | х | х | x | 6 335,09 | x | 6 335,09 | x | х | х | x | 420 | x | | 420 |
| **1.4.** | **Всего по VI этапу 2024-2025** | **x** | **x** | **х** | **х** | **18 700,48** | **7 332,49** | **26 032,97** | **х** | **х** | **х** | **х** | **1 133** | **450** | | **1 583** |
| 1.4.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | x | x | х | х | 18 700,48 | 7 332,49 | 26 032,97 | x | x | х | х | 1 133 | 450 | | 1 583 |
| **2.** | **По подпрограмме II программы переселения, иным программам муниципального образования в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:** | **6 022,73** | **5 275,07** | **12 337,17** | **х** | **х** | **х** | **23 634,97** | **454** | **313** | **557** | **х** | **х** | **х** | | **1 324** |
| **2.1.** | **Всего по подпрограмме II** | **6 022,73** | **5 275,07** | **12 337,17** | **х** | **х** | **х** | **23 634,97** | **454** | **313** | **557** | **х** | **х** | **х** | | **1324** |
| 2.1.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | 6 022,73 | 5 275,07 | 12 337,17 | х | х | х | 23 634,97 | 454 | 313 | 557 | х | х | х | | 1 324 |

Приложение № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными**  **и подлежащих расселению в рамках муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 | | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь, кв.м | колич. чел. | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Всего в городском округе подлежит переселению в 2020 - 2025 гг.** | | | **X** | **X** | **54 523,88** | **3 464** | **X** |
| **По подпрограмме I муниципальной программы переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда, в том числе:** | | | **X** | **X** | **35 986,70** | **2 262** | **X** |
| 1 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 7 | 1958 | 01.07.2014 | 401,30 | 20 | 01.09.2025 |
| 2 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 12 | 1939 | 01.07.2014 | 863,76 | 67 | 31.12.2024 |
| 3 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 14 | 1942 | 01.07.2014 | 863,84 | 72 | 31.12.2024 |
| 4 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 16 | 1951 | 01.07.2014 | 846,81 | 44 | 31.12.2024 |
| 5 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 17 | 1958 | 14.11.2013 | 1 037,10 | 46 | 31.12.2024 |
| 6 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 18 | 1942 | 13.11.2015 | 840,16 | 54 | 31.12.2024 |
| 7 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 19 | 1958 | 01.07.2014 | 1 039,70 | 49 | 31.12.2024 |
| 8 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 20 | 1942 | 13.11.2015 | 801,22 | 56 | 31.12.2024 |
| 9 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 27 | 1938 | 13.11.2015 | 1 867,37 | 98 | 31.12.2024 |
| 10 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 31 | 1954 | 21.06.2012 | 1 817,02 | 90 | 31.12.2024 |
| 11 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 3 | 1959 | 13.11.2015 | 545,10 | 30 | 31.12.2023 |
| 12 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 5 | 1959 | 13.11.2015 | 527,40 | 24 | 31.12.2023 |
| 13 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 13 | 1941 | 13.11.2015 | 833,55 | 54 | 31.12.2023 |
| 14 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 14 | 1941 | 13.11.2015 | 808,08 | 61 | 31.12.2024 |
| 15 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 10 | 1927 | 21.06.2012 | 1 282,02 | 79 | 31.12.2024 |
| 16 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 12 | 1927 | 01.07.2014 | 1 228,87 | 102 | 31.12.2024 |
| 17 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 23 | 1930 | 01.07.2014 | 1 680,64 | 110 | 31.12.2024 |
| 18 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. дача 18, стр. А | 1918 | 01.07.2014 | 153,10 | 5 | 31.12.2024 |
| 19 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 3 | 1940 | 01.07.2014 | 901,99 | 61 | 31.12.2024 |
| 20 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 5 | 1940 | 01.07.2014 | 907,31 | 84 | 01.09.2025 |
| 21 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 7 | 1941 | 01.07.2014 | 885,23 | 75 | 01.09.2025 |
| 22 | д. Наугольное | д. Наугольное, д. 99 | 1953 | 30.06.2015 | 44,60 | 2 | 31.12.2022 |
| 23 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18А | 1956 | 12.10.2011 | 384,90 | 20 | 01.09.2025 |
| 24 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 6а | 1959 | 24.11.2016 | 164,70 | 23 | 31.12.2020 |
| 25 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 7 | 1949 | 24.11.2016 | 165,40 | 16 | 31.12.2020 |
| 26 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 10 | 1951 | 24.11.2016 | 427,90 | 30 | 01.09.2025 |
| 27 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 11 | 1950 | 24.11.2016 | 406,90 | 26 | 01.09.2025 |
| 28 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 12 | 1953 | 24.11.2016 | 597,28 | 45 | 01.09.2025 |
| 29 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 13 | 1954 | 24.11.2016 | 663,80 | 57 | 01.09.2025 |
| 30 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 14 | 1969 | 24.11.2016 | 851,80 | 43 | 01.09.2025 |
| 31 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 15 | 1956 | 24.11.2016 | 827,70 | 46 | 01.09.2025 |
| 32 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 | 1958 | 24.11.2016 | 642,90 | 31 | 01.09.2025 |
| 33 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 17 | 1960 | 24.11.2016 | 638,40 | 40 | 01.09.2025 |
| 34 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11 | 1951 | 06.10.2011 | 872,40 | 39 | 31.12.2023 |
| 35 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 2/2 | 1954 | 06.10.2011 | 428,30 | 32 | 31.12.2020 |
| 36 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 4/1 | 1953 | 06.10.2011 | 426,90 | 27 | 31.12.2020 |
| 37 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 8 | 1953 | 06.10.2011 | 417,90 | 29 | 31.12.2020 |
| 38 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 10 | 1951 | 06.10.2011 | 361,20 | 24 | 31.12.2020 |
| 39 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 4 | 1954 | 06.10.2011 | 426,10 | 26 | 31.12.2020 |
| 40 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 6 | 1954 | 06.10.2011 | 427,10 | 24 | 31.12.2020 |
| 41 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 8 | 1958 | 06.10.2011 | 372,64 | 28 | 31.12.2020 |
| 42 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 79 | 1942 | 12.10.2011 | 511,20 | 28 | 01.09.2025 |
| 43 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 81 | 1958 | 12.10.2011 | 602,20 | 38 | 01.09.2025 |
| 44 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 82 | 1953 | 12.10.2011 | 704,70 | 36 | 01.09.2025 |
| 45 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 3 | 1951 | 12.10.2011 | 457,71 | 30 | 01.09.2025 |
| 46 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18 | 1956 | 12.10.2011 | 384,20 | 26 | 31.12.2023 |
| 47 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18Б | 1956 | 12.10.2011 | 367,40 | 19 | 31.12.2024 |
| 48 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 20 | 1956 | 12.10.2011 | 386,20 | 21 | 31.12.2024 |
| 49 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 14 | 1953 | 29.12.2016 | 351,40 | 28 | 31.12.2024 |
| 50 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Хотьковский, д. 17 | 1957 | 01.11.2011 | 895,10 | 55 | 01.09.2025 |
| 51 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 4 | 1953 | 24.11.2016 | 428,40 | 30 | 31.12.2020 |
| 52 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 17 | 1952 | 12.10.2011 | 490,90 | 28 | 31.12.2024 |
| 53 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 19 | 1952 | 12.10.2011 | 726,90 | 34 | 31.12.2024 |
| **По подпрограмме II муниципальной программы переселения, в рамках которой не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:** | | | **X** | **X** | **18 537,18** | **1 202** | **Х** |
| **признанные аварийными до 01.01.2017:** | | | **X** | **X** | **13 789,15** | **911** | **Х** |
| 1 | д. Жучки | д. Жучки, д. 5 | 1953 | 10.08.2015 | 139,60 | 13 | 31.12.2021 |
| 2 | д. Репихово | д. Репихово, д. 8 | 1957 | 10.08.2015 | 67,10 | 7 | 31.12.2021 |
| 3 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 1939 | 01.07.2014 | 378,86 | 31 | 31.12.2020 |
| 4 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 8 | 1939 | 01.07.2014 | 429,80 | 31 | 31.12.2021 |
| 5 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 10 | 1939 | 01.07.2014 | 639,67 | 26 | 31.12.2021 |
| 6 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 1953 | 27.05.2011 | 456,55 | 42 | 31.12.2020 |
| 7 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 1953 | 27.05.2011 | 587,67 | 39 | 31.12.2020 |
| 8 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 11 | 1938 | 27.05.2011 | 846,20 | 53 | 31.12.2020 |
| 9 | п. Репихово | п. Репихово, д. 11 | 1950 | 10.03.2014 | 115,80 | 3 | 31.12.2021 |
| 10 | п. Репихово | п. Репихово, д. 12 | 1965 | 10.08.2015 | 144,00 | 11 | 31.12.2020 |
| 11 | п. Репихово | п. Репихово, д. 28 | 1968 | 20.05.2015 | 151,10 | 14 | 31.12.2020 |
| 12 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д. 14 | 1949 | 01.11.2011 | 500,50 | 21 | 31.12.2022 |
| 13 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 7 | 1953 | 01.11.2011 | 380,60 | 24 | 31.12.2022 |
| 14 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 26, к. а | 1897 | 06.10.2011 | 88,80 | 8 | 31.12.2022 |
| 15 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13 | 1951 | 06.10.2011 | 856,00 | 41 | 31.12.2022 |
| 16 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 12/2 | 1951 | 06.10.2011 | 385,50 | 33 | 31.12.2022 |
| 17 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 2/2 | 1949 | 12.10.2011 | 465,20 | 29 | 31.12.2022 |
| 18 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 1/12 | 1917 | 06.09.2011 | 230,80 | 7 | 31.12.2022 |
| 19 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | 1959 | 27.02.2014 | 798,10 | 32 | 31.12.2022 |
| 20 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 3 | 1958 | 06.10.2011 | 447,90 | 25 | 31.12.2022 |
| 21 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 4 | 1949 | 06.10.2011 | 526,10 | 27 | 31.12.2022 |
| 22 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 23/17 | 1917 | 06.09.2011 | 187,15 | 6 | 31.12.2022 |
| 23 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 25/18 | 1917 | 06.09.2011 | 85,50 | 5 | 31.12.2022 |
| 24 | с. Константиново | с. Константиново, ул. Больничная, д. 40 | 1936 | 15.04.2015 | 234,40 | 10 | 31.12.2021 |
| 25 | с. Константиново | с. Константиново, ул. Советская, д. 4 | 1934 | 15.04.2015 | 305,00 | 13 | 31.12.2021 |
| 26 | с. Шеметово | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 9 | 1950 | 15.04.2015 | 93,70 | 13 | 31.12.2021 |
| 27 | с. Шеметово | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 10 | 1950 | 15.04.2015 | 61,40 | 8 | 31.12.2021 |
| 28 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Горбуновская, д. 75 | 1954 | 19.05.2015 | 220,60 | 15 | 31.12.2020 |
| 29 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Горбуновская фабрика, д. 3 | 1966 | 10.08.2015 | 168,20 | 26 | 31.12.2021 |
| 30 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Горжовицкая, д. 2 | 1959 | 19.09.2013 | 196,50 | 20 | 31.12.2020 |
| 31 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 8 | 1948 | 25.07.2013 | 237,10 | 11 | 31.12.2020 |
| 32 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 10 | 1952 | 03.03.2008 | 182,40 | 17 | 31.12.2020 |
| 33 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Кооперативная, д. 15, лит. а | 1937 | 03.03.2008 | 353,90 | 30 | 31.12.2021 |
| 34 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 13 | 1954 | 10.08.2015 | 346,30 | 20 | 31.12.2021 |
| 35 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 14 | 1953 | 10.08.2015 | 205,40 | 16 | 31.12.2020 |
| 36 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 4 | 1948 | 25.07.2013 | 271,40 | 23 | 31.12.2020 |
| 37 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 9 | 1952 | 25.07.2013 | 259,50 | 15 | 31.12.2020 |
| 38 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 11 | 1962 | 28.11.2014 | 284,80 | 21 | 31.12.2020 |
| 39 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 12 | 1957 | 03.03.2008 | 251,90 | 15 | 31.12.2020 |
| 40 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 12, лит. а | 1961 | 03.03.2008 | 331,90 | 28 | 31.12.2020 |
| 41 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 14, лит. а | 1952 | 10.08.2015 | 207,50 | 23 | 31.12.2020 |
| 42 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Новая, д. 9 | 1900 | 10.03.2014 | 76,80 | 3 | 31.12.2020 |
| 43 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 3 | 1949 | 03.03.2008 | 89,80 | 7 | 31.12.2020 |
| 44 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 5 | 1960 | 10.08.2015 | 79,40 | 13 | 31.12.2020 |
| 45 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Станционная 1-я, д. 17 | 1861 | 10.08.2015 | 139,25 | 10 | 31.12.2021 |
| 46 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Станционная 2-я, д. 13-а | 1861 | 10.08.2015 | 161,30 | 12 | 31.12.2021 |
| 47 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Хотьковская 1-я, д. 4, лит. а | 1917 | 25.07.2013 | 122,20 | 14 | 31.12.2021 |
| **признанные аварийными после 01.01.2017:** | | | **Х** | **Х** | **4 748,03** | **291** | **Х** |
| 1 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11 | 1917 | 17.05.2017 | 193,20 | 13 | 31.12.2022 |
| 2 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 27а | 1917 | 29.05.2017 | 224,50 | 14 | 31.12.2022 |
| 3 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 8 | 1957 | 16.06.2017 | 496,90 | 25 | 31.12.2022 |
| 4 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10 | 1957 | 16.06.2017 | 435,90 | 16 | 31.12.2022 |
| 5 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14 | 1957 | 16.06.2017 | 420,90 | 18 | 31.12.2022 |
| 6 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14а | 1957 | 16.06.2017 | 408,20 | 24 | 31.12.2022 |
| 7 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14б | 1957 | 16.06.2017 | 413,80 | 29 | 31.12.2022 |
| 8 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 34 | 1917 | 24.08.2017 | 254,30 | 25 | 31.12.2022 |
| 9 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 13а | 1947 | 05.10.2017 | 112,40 | 12 | 31.12.2022 |
| 10 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11а | 1917 | 05.10.2017 | 123,52 | 7 | 31.12.2022 |
| 11 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 20 | 1917 | 05.10.2017 | 156,00 | 13 | 31.12.2022 |
| 12 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 12/2 | 1917 | 05.10.2017 | 142,20 | 5 | 31.12.2022 |
| 13 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 17 | 1917 | 05.10.2017 | 134,30 | 9 | 31.12.2022 |
| 14 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 52 | 1917 | 05.10.2017 | 160,30 | 2 | 31.12.2022 |
| 15 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 14/14 | 1917 | 05.10.2017 | 157,80 | 6 | 31.12.2022 |
| 16 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, д. 28/18 | 1917 | 05.10.2017 | 234,20 | 18 | 31.12.2022 |
| 17 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Спортивный пер, д. 6 | 1917 | 05.10.2017 | 247,21 | 24 | 31.12.2022 |
| 18 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 5 | 1958 | 12.04.2017 | 432,40 | 31 | 31.12.2022 |